УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.В. Копеин

ПРОТОКОЛ № 58 -э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09 ноября 2012 г.                  						                 г. Кемерово

Председательствующий – Копеин В.В.

Секретарь                        – Приезжев К.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Десяткин К.А., Незнанов П.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Копеин В.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что всем предприятиям были в установленные сроки направлены уведомления о дате проведения Правления. Предприятия, за исключением ООО «АСФАРМА», просят рассмотреть вопросы без их присутствия. Отметил, что все материалы были направлены в ФАС по Кемеровской области, в НП «Совет рынка» материалы не направляются в связи с отзывом прежней кандидатуры представителя и отсутствием утверждения новой.   И предоставил слово докладчику.

1. Изменение утвержденной РЭК на 2012 год инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с представленным компанией проектом измененной инвестиционной программы на 2012 год предлагаемый объем финансирования программы - в рамках утвержденных РЭК на 2012 год (протокол заседания Правления РЭК от 30.12.2011 №68) объема и источников финансирования капитальных вложений:

| Всего, тыс. руб. | в т.ч. из амортизационных отчислений, тыс. руб. | в т.ч. из прибыли, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 21 704 | 20 924 | 780 |

Изменение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения незавершенных в 2011 году работ, устранения замечаний ГУ МЧС России по Кемеровской области, а также в результате изменений в законодательстве, связанных с энергосбытовой деятельностью.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК инвестиционных программ за 2011 – 9 месяцев 2012 гг.

| Наименование источников финансирования | 2011 год, тыс. руб. |  |  | 2012 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Факт | Степень выполнения, % | План РЭК | Факт за 9 месяцев | Степень выполнения, % |
| амортизационные отчисления | 20 924,00 | 13 917,00 | 66,51 | 20 924 | 7 503 | 35,86 |
| прибыль | 7 393,00 | 5 049,00 | 68,29 | 780 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО | 28 317,00 | 18 966,00 | 66,98 | 21 704 | 7 503 | 34,57 |

Предприятие предлагает включить в инвестиционную программу тринадцать новых мероприятий стоимостью 5827 тыс. руб., а также исключить девять мероприятий на сумму 5575 тыс. руб. Кроме того, предлагается снизить стоимость двенадцати мероприятий на 1815 тыс. руб. и увеличить объем финансирования трех мероприятий на 1563 тыс. руб.

Исходя из представленных обосновывающие материалы,  учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагается утвердить измененную инвестиционную программу ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово) на 2012 год согласно предложению предприятия в сумме 21 704 тыс. руб. Источником финансирования программы являются амортизационные отчисления в размере 20 924 тыс. руб. и прибыль – 780 тыс. руб.

| Справка по изменению инвестиционной программы ОАО "Кузбассэнергосбыт" на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Утвержденный РЭК на 2012 год объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  | Предлагаемая предприятием корректировка программы за 2012 год, тыс. руб. |  |  | Отклонение |  | Пояснения | Обоснования | Стоимость мероприятия, по мнению экспертов, тыс. руб. |
|  |  | Всего | в т.ч. из прибыли | в т.ч. из амортиза-ционных отчислений | Всего | в т.ч. из прибыли | в т.ч. из амортиза-ционных отчислений | +/- | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Техперевооружение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование для АИИС КУЭ | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0% |  |  | 100,00 |
| 2. | Мероприятия по охране труда: | 120 | 0 | 120 | 100 | 0 | 100 | -20 | -17% |  |  | 100,00 |
| 2.1. | реконструкция отопительного агрегата в здании Чебулинского ПУ | 40 | 0 | 40 | 28 | 0 | 28 | -12 | -30% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур | справка о стоимости отопительного электроприбора | 28,00 |
| 2.2. | установка сплит-систем в серверной Междуреченского ПУ | 80 | 0 | 80 | 72 | 0 | 72 | -8 | -10% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур | конкурентный лист №211 | 72,00 |
| 3. | ИТ бюджет: | 14 120 | 680 | 13 440 | 12 981 | 0 | 12 981 | -1 139 | -8% |  |  | 12 981,00 |
| 3.1. | персональные компьютеры | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 560 | 0 | 3 560 | 560 | 19% | в связи с высвобождением средств за счет исключения из плана приобретения оборудования для видеоконференцсвязи | счет на оплату, протоколы проведенных торгов | 3 560,00 |
| 3.2. | серверы | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 100 | 0 | 1 100 | 100 | 10% | в связи с высвобождением средств за счет исключения из плана приобретения оборудования для видеоконференцсвязи |  | 1 100,00 |
| 3.3. | копировально-множительная техника | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 090 | 0 | 1 090 | -160 | -13% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур |  | 1 090,00 |
| 3.4. | принтеры | 720 | 0 | 720 | 676 | 0 | 676 | -44 | -6% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур |  | 676,00 |
| 3.5. | оборудование для печати и конвертования квитанций | 3 550 | 680 | 2 870 | 2 711 | 0 | 2 711 | -839 | -24% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур |  | 2 711,00 |
| 3.6. | потоковые сканеры | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0% |  |  | 240,00 |
| 3.7. | оборудование для видеоконференцсвязи | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | -1 900 | -100% | В связи с изменениями по ПП 442 для соблюдения стандартов обслуживания потребителей средства перенаправлены на приобретение инф. терминалов и терминалов штрих-кодирования для удобства оплаты за электроэнергию потребителями |  | 0,00 |
| 3.8. | информационные терминалы и терминалы штрих-кодирования | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | 100% | В связи с изменениями по ПП 442 для соблюдения стандартов обслуживания потребителей средства перенаправлены на приобретение инф. терминалов и терминалов штрих-кодирования для удобства оплаты за электроэнергию потребителями | счет на оплату (4 шт. платежных терминалов) | 261,00 |
| 3.9. | модернизация корпоративной сети передачи данных | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0% |  | счет на оплату | 500,00 |
| 3.10. | модернизация локальной вычислительной сети | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0% |  |  | 500,00 |
| 3.11. | модернизация телефонной сети | 1 460 | 0 | 1 460 | 2 343 | 0 | 2 343 | 883 | 60% | Необходимость оборудования телефонной связью новые производственные участки за счет сложившейся экономии по результатам проведения конкурентных процедур | счет на оплату 883 тыс. руб. | 2 343,00 |
| 4. | Антитеррористическая программа: | 1 951 | 0 | 1 951 | 994 | 0 | 994 | -957 | 100% |  |  | 994,00 |
| 4.1. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Топкинского ПУ | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | -338 | 100% | В связи с тем, что приобретение в собственность помещения в г.Топки не утверждено РЭК на 2012 г., мероприятие проводится не будет |  | 0,00 |
| 4.2. | монтаж системы охранно-пожарной сигнализации Топкинского ПУ | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | -262 | -100% | В связи с тем, что приобретение в собственность помещения в г.Топки не утверждено РЭК на 2012 г., мероприятие проводится не будет |  | 0,00 |
| 4.3. | монтаж системы охранного телевидения Прокопьевского ПУ | 245 | 0 | 245 | 127 | 0 | 127 | -118 | -48% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур, которая будет использована на мероприятия, не учтенные в инвестиционной программе, но выявленных в течение 2012 г. и необходимых к реализации | протокол проведенных торгов | 127,00 |
| 4.4. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Междуреченского ПУ | 253 | 0 | 253 | 101 | 0 | 101 | -152 | -60% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур, которая будет использована на мероприятия, не учтенные в инвестиционной программе, но выявленных в течение 2012 г. и необходимых к реализации |  | 101,00 |
| 4.5. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом в г.Ленинск-Кузнецкий | 584 | 0 | 584 | 373 | 0 | 373 | -211 | -36% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур, которая будет использована на мероприятия, не учтенные в инвестиционной программе, но выявленных в течение 2012 г. и необходимых к реализации |  | 373,00 |
| 4.6. | монтаж системы охранного телевидения Краснобродского ПУ | 184 | 0 | 184 | 114 | 0 | 114 | -70 | -38% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур, которая будет использована на мероприятия, не учтенные в инвестиционной программе, но выявленных в течение 2012 г. и необходимых к реализации |  | 114,00 |
| 4.7. | монтаж системы охранного телевидения Тяжинского ПУ | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0% |  |  | 85,00 |
| 4.8. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Орджоникидзевского ПУ г. Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 100% | Необходимость оборудования новых участков за счет высвободившихся средств по результатам проведения конкурентных процедур | Договор подряда, смета | 110,00 |
| 4.9. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Центрального ПУ г. Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 100% | Необходимость оборудования новых участков за счет высвободившихся средств по результатам проведения конкурентных процедур | Договор подряда, смета | 84,00 |
| 5. | Реконструкция технологического оборудования: | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 000 | 0 | 1 000 | -150 | -13% |  |  | 1 000,00 |
| 5.1. | установка узла учета теплоэнергии Заводского ПУ | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0% |  |  | 450,00 |
| 5.2. | установка системы погодного регулирования теплового узла в административном здании г.Новокузнецк | 700 | 0 | 700 | 550 | 0 | 550 | -150 | -21% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур | смета, протокол проведенных торгов | 550,00 |
|  | ИТОГО по техперевооружению: | 17 441 | 780 | 16 661 | 15 175 | 0 | 15 175 | -2 266 | -13% |  |  | 15 175 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция административных зданий ЦМО: | 150 | 0 | 150 | 841 | 0 | 841 | 691 | 461% |  |  | 841,00 |
| 1.1. | монтаж вентилируемого утепленного фасада в здании Промышленновского ПУ | 150 | 0 | 150 | 119 | 0 | 119 | -31 | -21% | Экономия по итогам проведения конкурентных процедур | протокол проведения торгов | 119,00 |
| 1.2. | монтаж вентилируемого утепленного фасада в здании Прокопьевского ПУ | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 592 | 100% | Утверждено в плане РЭК на 2011г. В связи с корректировкой сроков, проведение работ перенесено на 2012 г. | ПЗ, договор подряда, акт осмотра, смета, техзадание, протокол проведения торгов | 592,00 |
| 1.3. | реконструкция системы отопления в здании г. Ленинск-Кузнецкий | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 100% | Утверждено в плане РЭК на 2011г. В связи с корректировкой сроков, проведение работ перенесено на 2012 г. | ПЗ, договор подряда, акт осмотра, смета, счет-фактура, справка КС-3, акт КС-2, техзадание. Протокол проведения торгов | 130,00 |
| 2. | Реконструкция административных зданий ЮМО: | 1 693 | 0 | 1 693 | 3 802 | 0 | 3 802 | 2 109 | 125% |  |  | 3 802,00 |
| 2.1. | расширение защитного козырька в здании расчетно-кассового центра г.Новокузнецк | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0% | Стоимость работ по факту выше запланированной | протокол проведенных торгов | 93,00 |
| 2.2. | устройство крыши скатного типа в здании Междуреченского ПУ | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0% | Стоимость работ по факту выше запланированной |  | 345,00 |
| 2.3. | устройство ливневой канализации на территории административного здания г.Новокузнецк | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | -930 | -100% | В связи с необходимостью выполнения переходящих работ с 2011 г. средства были перераспределены |  | 0,00 |
| 2.4. | устройство системы вентиляции в помещении актового зала административного здания г.Новокузнецк | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | -325 | -100% | В связи с необходимостью выполнения переходящих работ с 2011 г. средства были перераспределены |  | 0,00 |
| 2.5. | реконструкция подающего трубопровода отопления в здании Междуреченского ПУ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 100% | В 2011 г. был сделан проект на данные виды работ, основные работы перенесены на 2012 г. в связи с корректировкой сроков выполнения работ. (Утверждено в плане РЭК на 2011г. (переходящее с 2011г. мероприятие)) | акт осмотра, договор подряда, акт осмотра, смета, техзадание, протокол проведенных торгов | 215,00 |
| 2.6. | реконструкция системы отопления в здании Междуреченского ПУ | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 589 | 100% | В 2011 г. был сделан проект на данные виды работ, основные работы перенесены на 2012 г. в связи с корректировкой сроков выполнения работ. (Утверждено в плане РЭК на 2011г. (переходящее с 2011г. мероприятие)) | акт осмотра, договор подряда, акт осмотра, смета, техзадание | 589,00 |
| 2.7. | реконструкция фасада здания Междуреченского ПУ | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 007 | 100% | В связи с приобретением в 2011г. помещения Междуреченского ПУ в собственность | акт осмотра, договор подряда, акт осмотра, смета | 1 007,00 |
| 2.8. | реконструкция системы отопления административного здания г.Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 1 553 | 0 | 1 553 | 1 553 | 100% | Работы перенесены на 2012 г. в связи с корректировкой сроков выполнения работ. (Утверждено в плане РЭК на 2011г. ) | акт осмотра, смета, техзадание | 1 553,00 |
| 3. | Реконструкция административных зданий ВМО: | 2 420 | 0 | 2 420 | 600 | 0 | 600 | -1 820 | -75% |  |  | 600,00 |
| 3.1. | монтаж вентилируемого утепленного фасада в здании Яшкинского ПУ | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | -570 | -100% | В связи с необходимостью выполнения работ в ЮМО связанных с приобретением здания в собственность в 2011 г. средства были перераспределены |  | 0,00 |
| 3.2. | монтаж вентилируемого утепленного фасада в здании Мариинского ПУ | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | -470 | -100% | В связи с необходимостью выполнения работ в ЮМО связанных с приобретением здания в собственность в 2011 г. средства были перераспределены |  | 0,00 |
| 3.3. | реконструкция кровли здания Мариинского ПУ | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | -380 | -100% | В связи с необходимостью выполнения работ в ЮМО, связанных с корректировкой сроков, средства были перераспределены |  | 0,00 |
| 3.4. | реконструкция системы отопления здания Яшкинского ПУ | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | -400 | -100% | В связи с необходимостью выполнения работ в ЮМО, связанных с корректировкой сроков, средства были перераспределены |  | 0,00 |
| 3.5. | реконструкция кровли здания Тяжинского ПУ | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0% |  |  | 600,00 |
| 4. | Реконструкция административного здания Кемерово: | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 100% |  |  | 405,00 |
| 4.1. | проектирование устройства порошковой системы пожаротушения в двух архивах | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100% | Для устранения предписаний пожарной инспекции запланированы проекты для проведения работ в 2013 г. за счет сложившейся экономии в 2012 г. | соглашение о намерениях на ПИР, предписание ГУ МЧС России по Кемеровской области, акты осмотра, техзадания на ПИР | 180,00 |
| 4.2. | проектирование установки противопожарных перегородок с заполнением проемов дверями | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 100% | Для устранения предписаний пожарной инспекции запланированы проекты для проведения работ в 2013 г. за счет сложившейся экономии в 2012 г. |  | 35,00 |
| 4.3. | проектирование устройства противопожарной защиты в холле 1 и 2 этажей | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 100% | Для устранения предписаний пожарной инспекции запланированы проекты для проведения работ в 2013 г. за счет сложившейся экономии в 2012 г. |  | 190,00 |
|  | ИТОГО по капитальному строительству: | 4 263 | 0 | 4 263 | 5 648 | 0 | 5 648 | 1 385 | 32% |  |  | 5 648 |
| Инвестиционная программа: |  | 0 | 0 | 0 | 881 | 780 | 101 | 881 | 100% |  |  | 881 |
| 1. | Создание АИИС КУЭ | 0 | 0 | 0 | 881 | 780 | 101 | 881 | 100% | При подготовке заявки в РЭК планировалась реализация завершающего этапа создания АИИС КУЭ в 2011 году. Фактически из-за согласования ОАО "АТС" тех. задания, договор заключен только в 2012 г. на меньшую сумму. | договор подряда, перечни точек измерения, спецификация работ, график выполнения работ, протокол проведенных торгов | 881,00 |
|  | ВСЕГО по программе: | 21 704 | 780 | 20 924 | 21 704 | 780 | 20 924 | 0 | 0% |  |  | 21 704 |

| Измененная инвестиционная программа ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2012 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Объем финансирования программы за 2012 год, тыс. руб. |  |  |
|  |  | Всего | в т.ч. из прибыли | в т.ч. из амортиза-ционных отчислений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Техперевооружение: |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование для АИИС КУЭ | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Мероприятия по охране труда: | 100 | 0 | 100 |
| 2.1. | реконструкция отопительного агрегата в здании Чебулинского ПУ | 28 | 0 | 28 |
| 2.2. | установка сплит-систем в серверной Междуреченского ПУ | 72 | 0 | 72 |
| 3. | ИТ бюджет: | 12 981 | 0 | 12 981 |
| 3.1. | персональные компьютеры | 3 560 | 0 | 3 560 |
| 3.2. | серверы | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 3.3. | копировально-множительная техника | 1 090 | 0 | 1 090 |
| 3.4. | принтеры | 676 | 0 | 676 |
| 3.5. | оборудование для печати и конвертования квитанций | 2 711 | 0 | 2 711 |
| 3.6. | потоковые сканеры | 240 | 0 | 240 |
| 3.7. | информационные терминалы и терминалы штрих-кодирования | 261 | 0 | 261 |
| 3.8. | модернизация корпоративной сети передачи данных | 500 | 0 | 500 |
| 3.9. | модернизация локальной вычислительной сети | 500 | 0 | 500 |
| 3.10. | модернизация телефонной сети | 2 343 | 0 | 2 343 |
| 4. | Антитеррористическая программа: | 994 | 0 | 994 |
| 4.1. | монтаж системы охранного телевидения Прокопьевского ПУ | 127 | 0 | 127 |
| 4.2. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Междуреченского ПУ | 101 | 0 | 101 |
| 4.3. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом в г.Ленинск-Кузнецкий | 373 | 0 | 373 |
| 4.4. | монтаж системы охранного телевидения Краснобродского ПУ | 114 | 0 | 114 |
| 4.5. | монтаж системы охранного телевидения Тяжинского ПУ | 85 | 0 | 85 |
| 4.6. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Орджоникидзевского ПУ г. Новокузнецк | 110 | 0 | 110 |
| 4.7. | монтаж систем охранного телевидения и контроля управления доступом Центрального ПУ г. Новокузнецк | 84 | 0 | 84 |
| 5. | Реконструкция технологического оборудования: | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 5.1. | установка узла учета теплоэнергии Заводского ПУ | 450 | 0 | 450 |
| 5.2. | установка системы погодного регулирования теплового узла в административном здании г.Новокузнецк | 550 | 0 | 550 |
|  | ИТОГО по техперевооружению: | 15 175 | 0 | 15 175 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция административных зданий ЦМО: | 841 | 0 | 841 |
| 1.1. | монтаж вентилируемого утепленного фасада в здании Промышленновского ПУ | 119 | 0 | 119 |
| 1.2. | монтаж вентилируемого утепленного фасада в здании Прокопьевского ПУ | 592 | 0 | 592 |
| 1.3. | реконструкция системы отопления в здании г. Ленинск-Кузнецкий | 130 | 0 | 130 |
| 2. | Реконструкция административных зданий ЮМО: | 3 802 | 0 | 3 802 |
| 2.1. | расширение защитного козырька в здании расчетно-кассового центра г.Новокузнецк | 93 | 0 | 93 |
| 2.2. | устройство крыши скатного типа в здании Междуреченского ПУ | 345 | 0 | 345 |
| 2.3. | реконструкция подающего трубопровода отопления в здании Междуреченского ПУ | 215 | 0 | 215 |
| 2.4. | реконструкция системы отопления в здании Междуреченского ПУ | 589 | 0 | 589 |
| 2.5. | реконструкция фасада здания Междуреченского ПУ | 1 007 | 0 | 1 007 |
| 2.6. | реконструкция системы отопления административного здания г.Новокузнецк | 1 553 | 0 | 1 553 |
| 3. | Реконструкция административных зданий ВМО: | 600 | 0 | 600 |
| 3.1. | реконструкция кровли здания Тяжинского ПУ | 600 | 0 | 600 |
| 4. | Реконструкция административного здания Кемерово: | 405 | 0 | 405 |
| 4.1. | проектирование устройства порошковой системы пожаротушения в двух архивах | 180 | 0 | 180 |
| 4.2. | проектирование установки противопожарных перегородок с заполнением проемов дверями | 35 | 0 | 35 |
| 4.3. | проектирование устройства противопожарной защиты в холле 1 и 2 этажей | 190 | 0 | 190 |
|  | ИТОГО по реконструкции: | 5 648 | 0 | 5 648 |
| 1. | Создание АИИС КУЭ | 881 | 780 | 101 |
|  | ВСЕГО по программе: | 21 704 | 780 | 20 924 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ: принять  изменения инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2012 год

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Изменение утвержденной РЭК на 2012 год программы ремонтного обслуживания ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово).

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Представленная предприятием скорректированная программа ремонтного обслуживания на 2012 год предусматривает выполнение ремонтов в рамках утвержденного РЭК на 2012 год объема ремонтного фонда - 9211 тыс. руб. (протокол от 30.12.2011 №68 заседания Правления РЭК Кемеровской области).

Изменение программы обусловлено производственной необходимостью выполнения мероприятий для устранения замечаний надзорных органов, а также изменением физических объемов запланированных ремонтов помещений, в результате увеличения численности обслуживаемых клиентов.

Динамика выполнения предприятием утвержденных РЭК ремонтных программ за 2011 – 9 месяцев 2012 гг.

| 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План РЭК, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Степень выполнения, % | План РЭК, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев, тыс. руб. | Степень выполнения, % |
| 8 431,00 | 8 853,00 | 105,01 | 9 211,00 | 5 316,00 | 57,71 |

Компания предлагает включить в программу восемь новых мероприятий стоимостью 520 тыс. руб., а также снизить двенадцать мероприятий, входящих в состав утвержденной РЭК на 2012 год ремонтной программы, на сумму 1068 тыс. руб. Кроме того, предлагается увеличить стоимость трех мероприятий на 548 тыс. руб. ОАО «Кузбассэнергосбыт» представило в РЭК документальные обоснования необходимости и стоимости новых мероприятий, а также увеличение стоимости утвержденных мероприятий.

Исходя из представленных обосновывающих материалов, учитывая их полноту и качество, а также производственную необходимость, предлагается утвердить измененную программу ремонтного обслуживания ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2012 год согласно предложению предприятия, в объеме 9 211,00 тыс. руб.

| Справка по изменению программы ремонтного обслуживания ОАО "Кузбассэнергосбыт" на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Вид ремонта | Утвержденная РЭК стоимость ремонтов, тыс. руб. |  | Предлагаемое предприятием изменение ремонтной программы на 2012 г., тыс. руб. | Пояснения | Обоснования | Стоимость ремонтов, по мнению экспертов, тыс. руб. |
|  |  |  | Всего | в т.ч.стоимость материалов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Центральный офис, г. Кемерово: |  | 1 608 | 764 | 1 543 |  |  | 1 543 |
| 1.1. | Ремонт кабинетов №№ 202, 204, 205, 239 после перемещения сотрудников | текущий | 161 | 83 | 113 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | договор подряда, протокол проведенных торгов, смета | 113 |
| 1.2. | Мероприятия согласно предписания отделения НД Центрального района ОНД г. Кемерово № 296/1/217 от 27.06.2011 г., в том числе: | текущий | 1 447 | 681 | 1 165 |  |  | 1 165 |
| 1.2.1 | Текущий ремонт помещений административного здания г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4 (снятие окраски пола в холле и коридоре ХО и его ремонт) | текущий | 341 | 135 | 246 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | договор подряда, протокол проведенных торгов | 246 |
| 1.2.2 | Смена дверей на противопожарные | текущий | 196 | 168 | 255 | Увеличение затрат в связи с уточнением объемов работ в административном здании г. Кемерово | договор подряда, предписание ГУ МЧС России по Кемеровской области, акт осмотра, справка КС-3, счет-фактура, акт КС-2, протокол проведенных торгов | 255 |
| 1.2.3 | Переустановка дверных блоков в административном здании (г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4) | текущий | 82 | 17 | 59 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | договор подряда, протокол проведенных торгов | 59 |
| 1.2.4 | Снятие масляной краски, наклейка стеклообоев и окраска по обоям (300 м2 - снять, 500 м2 - наклеить) | текущий | 236 | 47 | 233 |  | договор подряда. Протокол проведенных тор | 233 |
| 1.2.5 | Смена обоев Дюрафорт (900 м2) | текущий | 592 | 314 | 372 | Снижение затрат в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | договор подряда, протокол проведенных торгов | 372 |
| 1.3. | Дополнительные работы (выравнивание стен, установка декоративных уголков) | текущий | 0 | 0 | 229 | За счет сложившейся экономии выполнены дополнительные работы по выравниванию стен в результате обрушения штукатурки и установке декоративных уголков для скрытия образовавшихся перепадов и неровностей в административном здании г. Кемерово, выявленных в ходе проведения работ по переустановке дверей и смене обоев | техзадание, служебное письмо, смета, справка КС-3, счет-фактура, акт КС-2. протокол проведенных торгов | 229 |
| 1.4. | Текущий ремонт помещений административного здания г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4 | текущий | 0 | 0 | 36 | Для устранения причин затопления требуется частичная замена обоев, покраска стен и ремонт потолка | протокол проведенных торгов, акт осмотра, смета | 36 |
| 2. | Северное межрайонное отделение |  | 41 | 21 | 59 |  |  | 59 |
| 2.1. | Ремонт дополнительного арендованного помещения Кедровского ПУ | текущий | 41 | 21 | 59 | Увеличение затрат в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | справка КС-3, счет-фактура, акт КС-2 | 59 |
| 3. | Восточное межрайонное отделение: |  | 2 065 | 1 316 | 2 028 |  |  | 2 028 |
| 3.1. | Текущий ремонт 2 этажа административного здания ВМО г. Анжеро-Судженск, ул. им. 50 -летия ВЛКСМ, 2 | текущий | 2 015 | 1 295 | 1 788 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ |  | 1 788 |
| 3.2. | Ремонт стены административного здания ВМО ОАО "Кузбассэнергосбыт" п.г.т. Тяжинский, ул. Первомайская, 13 | текущий | 50 | 21 | 50 |  |  | 50 |
| 3.3. | Ремонт стойки для приема платежей административного здания п.г.т. Тяжинский, ул. Первомайская, 13 | текущий | 0 | 0 | 30 | В связи с увеличением клиентов, обслуживаемых ОАО "Кузбассэнергосбыт", необходим ремонт стойки для устройства в ней дополнительного окна для приема платежей | акт осмотра, дефектная ведомость. Смета, протокол проведенных торгов | 30 |
| 3.4. | Ремонт стойки для приема платежей административного здания п.г.т. Верх-Чебула, ул. Советская, 14 | текущий | 0 | 0 | 30 | В связи с увеличением клиентов, обслуживаемых ОАО "Кузбассэнергосбыт", необходим ремонт стойки для устройства в ней дополнительного окна для приема платежей | акт осмотра, дефектная ведомость. Смета, протокол проведенных торгов | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.5. | Текущий ремонт помещения (стойки для приема платежей) г. Анжеро-Судженск, ул. им. 50 -летия ВЛКСМ, 2 | текущий | 0 | 0 | 50 | В связи с увеличением клиентов, обслуживаемых ОАО "Кузбассэнергосбыт", необходим ремонт стойки для устройства в ней дополнительного окна для приема платежей | акт осмотра, дефектная ведомость. Смета, протокол проведенных торгов | 50 |
| 3.6. | Текущий ремонт помещения пгт. Яя | текущий | 0 | 0 | 80 | Ремонт в новом арендуемом помещении для возможности обслуживания клиентов в соответствии с требованиями "Стандарта качества обслуживания граждан-потребителей ОАО "Кузбассэнергосбыт" | акт осмотра, дефектная ведомость. Смета, протокол проведенных торгов | 80 |
| 4. | Центральное межрайонное отделение: |  | 2 678 | 1 579 | 2 944 |  |  | 2 944 |
| 4.1. | Текущий ремонт системы отопления и помещений административного здания г. Белово, ул. Суворова, 2 | текущий | 1 535 | 1 078 | 2 006 | Увеличение затрат в связи с уточнением объемов работ по факту выполнения | акт осмотра, техзадание, сметы, дефектная ведомость. протокол проведенных торгов, счет-фактура, акт КС-2, справка КС-3 | 2 006 |
| 4.2. | Замена ШРС и ЩО в административном здании г. Белово, ул. Суворова, 2 | текущий | 107 | 18 | 54 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | протокол проведенных торгов, акт осмотра, договор подряда, счет-фактура, акт КС-2, справка КС-3 | 54 |
| 4.3. | Текущий ремонт Ленинск-Кузнецкого ПУ (пр. Кирова, 108) | текущий | 961 | 461 | 749 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | договор подряда, протокол проведенных торгов, договор подряда | 749 |
| 4.4. | Текущий ремонт Ленинск-Кузнецкого ПУ (пр.Ленина, 43В) | текущий | 75 | 22 | 70 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | протокол проведенных торгов, договор подряда | 70 |
| 4.5. | Текущий ремонт помещения п. Промышленная, ул. Механическая, 4 | текущий | 0 | 0 | 50 | Для обновления покрытия стен с целью устранения видимых дефектов | дефектная ведомость, смета | 50 |
| 4.6. | Текущий ремонт помещения г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4 | текущий | 0 | 0 | 15 | В связи с увеличением клиентов, обслуживаемых ОАО "Кузбассэнергосбыт", необходим ремонт стойки для устройства в ней дополнительного окна для приема платежей | акт осмотра, дефектная ведомость. Смета | 15 |
| 5. | Южное межрайонное отделение: |  | 2 819 | 947 | 2 637 |  |  | 2 637 |
| 5.1. | Текущий ремонт помещений Заводского ПУ , г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 94 | текущий | 104 | 44 | 59 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | протокол проведенных торгов, счет-фактура, акт КС-2, справка КС-3, смета, техзадание | 59 |
| 5.2. | Текущий ремонт помещений АБК г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18А | текущий | 1 966 | 709 | 1 907 | Экономия в связи с уточнением объемов в ходе проведения работ | протокол проведенных торгов, договор подряда | 1 907 |
| 5.3. | Текущий ремонт помещений Междуреченского ПУ, ул. Строителей, 41а | текущий | 749 | 194 | 671 |  | протокол проведенных торгов, дефектная ведомость, смета | 671 |
|  | ИТОГО по программе: |  | 9 211 | 4 627 | 9 211 |  |  | 9 211 |

| Измененная программа ремонтного обслуживания ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово) на 2012 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов, тыс. руб. |
| 1. | Центральный офис, г. Кемерово: |  | 1 543 |
| 1.1. | Ремонт кабинетов №№ 202, 204, 205, 239 после перемещения сотрудников | текущий | 113 |
| 1.2. | Мероприятия согласно предписания отделения НД Центрального района ОНД г. Кемерово № 296/1/217 от 27.06.2011 г., в том числе: | текущий | 1 165 |
| 1.2.1 | Текущий ремонт помещений административного здания г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4 (снятие окраски пола в холле и коридоре ХО и его ремонт) | текущий | 246 |
| 1.2.2 | Смена дверей на противопожарные | текущий | 255 |
| 1.2.3 | Переустановка дверных блоков в административном здании (г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4) | текущий | 59 |
| 1.2.4 | Снятие масляной краски, наклейка стеклообоев и окраска по обоям (300 м2 - снять, 500 м2 - наклеить) | текущий | 233 |
| 1.2.5 | Смена обоев Дюрафорт (900 м2) | текущий | 372 |
| 1.3. | Дополнительные работы (выравнивание стен, установка декоративных уголков) | текущий | 229 |
| 1.4. | Текущий ремонт помещений административного здания г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4 | текущий | 36 |
| 2. | Северное межрайонное отделение |  | 59 |
| 2.1. | Ремонт дополнительного арендованного помещения Кедровского ПУ | текущий | 59 |
| 3. | Восточное межрайонное отделение: |  | 2 028 |
| 3.1. | Текущий ремонт 2 этажа административного здания ВМО г. Анжеро-Судженск, ул. им. 50 -летия ВЛКСМ, 2 | текущий | 1 788 |
| 3.2. | Ремонт стены административного здания ВМО ОАО "Кузбассэнергосбыт" п.г.т. Тяжинский, ул. Первомайская, 13 | текущий | 50 |
| 3.3. | Ремонт стойки для приема платежей административного здания п.г.т. Тяжинский, ул. Первомайская, 13 | текущий | 30 |
| 3.4. | Ремонт стойки для приема платежей административного здания п.г.т. Верх-Чебула, ул. Советская, 14 | текущий | 30 |
| 3.5. | Текущий ремонт помещения (стойки для приема платежей) г. Анжеро-Судженск, ул. им. 50 -летия ВЛКСМ, 2 | текущий | 50 |
| 3.6. | Текущий ремонт помещения пгт. Яя | текущий | 80 |
| 4. | Центральное межрайонное отделение: |  | 2 944 |
| 4.1. | Текущий ремонт системы отопления и помещений административного здания г. Белово, ул. Суворова, 2 | текущий | 2 006 |
| 4.2. | Замена ШРС и ЩО в административном здании г. Белово, ул. Суворова, 2 | текущий | 54 |
| 4.3. | Текущий ремонт Ленинск-Кузнецкого ПУ (пр. Кирова, 108) | текущий | 749 |
| 4.4. | Текущий ремонт Ленинск-Кузнецкого ПУ (пр.Ленина, 43В) | текущий | 70 |
| 4.5. | Текущий ремонт помещения п. Промышленная, ул. Механическая, 4 | текущий | 50 |
| 4.6. | Текущий ремонт помещения г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4 | текущий | 15 |
| 5. | Южное межрайонное отделение: |  | 2 637 |
| 5.1. | Текущий ремонт помещений Заводского ПУ , г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, 94 | текущий | 59 |
| 5.2. | Текущий ремонт помещений АБК г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18А | текущий | 1 907 |
| 5.3. | Текущий ремонт помещений Междуреченского ПУ, ул. Строителей, 41а | текущий | 671 |
|  | ИТОГО по программе: |  | 9 211 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

РЕШИЛИ: принять измененную программу ремонтного обслуживания ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово) на 2012 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» (в редакции постановлений от 21.02.2012 №19, от 30.03.2012 № 75, от 14.05.2012 №100, от 22.06.2012 №150, от 10.07.2012 №194, от 18.09.2012 №262,  от 27.09.2012 №271, от 27.09.2012 №272, от 19.10.2012 №289, от 30.10.2012 №313).

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

1) В связи с включением ООО «АСФАРМА» (г. Анжеро-Судженск) в «Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование», согласно постановлению РЭК КО от 20.07.2012 г. № 210, предприятие обратилось в РЭК с предложением по установлению тарифа на услуги по передаче электроэнергии. Ранее затраты предприятия РЭК не рассматривала, поэтому у него отсутствуют данные по базовому периоду.

Проанализировав представленные документы, предлагается согласиться с балансом электрической энергии согласованным между филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети», смежными сетевыми организациями и ООО «АСФАРМА» на 2012 год.

Предлагается принять следующую структуру отпуска:

- получение электрической энергии – 5330,14 тыс. кВтч, в том числе полезный отпуск электрической энергии на потребительский рынок – 2088,00 тыс. кВтч (или 39,2% от общего пропуска);

- заявленная мощность – 1,185 МВт/мес.

Представленные предприятием материалы по расчету технологических потерь в электрических сетях не отвечают требованиям пункта 34 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В связи с этим потери при передаче электрической энергии не принимаются.

Основные технико-экономические показатели представлены в таб.1.

Таблица 1

Анализ основных технико-экономических показателей

| Наименование показателя | Предложения предприятия на 2012 год |  | Утверждено на 2012 год | Корректировка, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии, тыс. кВтч. | 5 330,14 |  | 5 330,14 | 0,00 |
| Полезный отпуск, тыс. кВтч. | 5 330,14 |  | 5 330,14 | 0,00 |
| в том числе на потребительский рынок | 2088,00 |  | 2088,00 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии, тыс. кВтч. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Заявленная мощность (МВт/мес.) | 1,185 |  | 1,185 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 2598,07 |  | 1338,30 | -1 259,77 |
| в том числе на потребительский рынок | - |  | 530,70 | - |

На основе анализа представленных материалов и документов, обосновывающих НВВ, предлагается провести корректировку в сторону снижения.

В том числе по себестоимости:

- По статье «Работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы в размере 209,43 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 87,23 тыс. руб., согласно представленному договору подряда с ООО «Анжерские электрические Сети» № 38 от 15.12.2011 (смет, актов выполненных работ и КС-3).

Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения ввиду необоснованности расходов составила 122,2 тыс. руб. (табл. 2).

Таблица 2

Работы и услуги производственного характера

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Работы и услуги производственного характера | 209,43 | 87,23 | -122,20 |

Затраты на потребительский рынок по статье «работы и услуги производственного характера» составят 34,19 тыс. руб., пропорционально полезному отпуску электрической энергии на потребительский рынок.

- По статье «Затраты на оплату труда» предприятием планируются расходы в сумме 1405,13 тыс. руб. при численности 14 человек и среднемесячной заработной плате 8364 руб., согласно представленному штатному расписанию по участку электроснабжения предприятия на 2012 год.

В дополнительных материалах от 07.11.2012 №21-1482 (вх. №4262 от 07.11.2012) по статье «Затраты на оплату труда» предприятие рассчитало численность занятого персонала на обслуживании электрических сетей в количестве 8,3 человека. При этом расходы по данной статье составят 833,05 тыс. руб. при заработной плате 8364 рубля в месяц.

На потребительский рынок предлагается принять затраты на «оплату труда» пропорционально полезному отпуску электрической энергии в сумме 331,21 тыс. руб., численность принять в количестве 3,3 человека. Размер заработной платы принять на уровне предложения предприятия в размере 8364 рубля в месяц.

3. Соответственно, по статье «отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 % и 0,7 %, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ  и уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ФОТ, в сумме 255,75 тыс. руб. Корректировка по статье отчисления на страховые взносы относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составила 171,41 тыс.руб. (таб. 3).

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Затраты на оплату труда | 1 405,13 | 833,05 | -572,08 |
| Отчисления на социальные нужды | 427,16 | 255,75 | -171,41 |
| Справочно: |  |  |  |
| Численность ППП, чел | 14 | 8,3 | -5,7 |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 8364 | 8364 | 0 |

Затраты на потребительский рынок по статье «отчисления на страховые взносы» составят 101,68 тыс. руб.

4. По статье «Амортизация» предприятием планируются расходы в размере 50,62 тыс. руб. Предлагается данные расходы принять в полном объёме, согласно представленному отчёту по основным средствам, относящимся на обслуживание электросетевого хозяйства (таб. 4).

Таблица 4

Амортизация

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Амортизация | 50,62 | 50,62 | 0,00 |

Затраты по статье «амортизация» на потребительский рынок составят 19,84 тыс. руб., пропорционально полезному отпуску электрической энергии на потребительский рынок.

5. По статье «Прочие затраты» предприятием планируются расходы в сумме 97,02 тыс. руб. Предлагается данные расходы принять в полном объёме, согласно представленным договорам: на проведение медицинских осмотров работников от 20.0.2012 №14 и на аттестацию по промышленной безопасности от 12.10.2011 №ПБ-01/02/03-868 (акт сдачи-приёмки выполненных работ) (таб. 5).

Таблица 5

Прочие затраты

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прочие затраты | 97,02 | 97,02 | 0,00 |

Затраты на потребительский рынок по статье «прочие затраты» составят 38,03 тыс. руб., пропорционально полезному отпуску электрической энергии на потребительский рынок.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме 1323,67 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок расходы составят в сумме 524,97 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения по статьям затрат составила 865,69 тыс. руб.

Затраты из прибыли предприятием на 2012 год планируются в размере          408,71тыс. руб.

Предлагается принять в расчет НВВ на 2012 год прибыль в сумме 14,63 тыс. руб. Корректировка, в сторону снижения, составит 394,08 тыс. руб. и обусловлена следующими основаниями:

- по статье «прочие цели» включена рентабельность по передаче электроэнергии. Так как данные расходы не обоснованы, предлагается их полностью исключить (таб.6).

Таблица 6

Прочие цели

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прочие цели | 328,4 | 0,00 | -328,4 |

- по статье «налог на прибыль» расходы составят 65,68 тыс. руб. Предлагается исключить в виду отсутствия налогооблагаемой базы (таб. 7).

Таблица 7

Налог на прибыль

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Налог на прибыль | 65,68 | 0,00 | -65,68 |

- по статье «налог на имущество» расходы составят 14,63 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить, согласно представленной декларации (таб. 8).

Таблица 8

Налог на имущество

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Налог на имущество | 14,63 | 14,63 | 0,00 |

На потребительский рынок затраты приняты в сумме 5,73 тыс. руб., пропорционально полезному отпуску электрической энергии на потребительский рынок.

На 2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 1338,30 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 530,70 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения на 1 259,77 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, Правлению РЭК предлагается утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Сумма на 2012 год, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | На потребительский рынок |
| Затраты на передачу электрической энергии | 1323,67 | 524,97 |
| Прибыль | 14,63 | 5,73 |
| НВВ | 1338,30 | 530,70 |

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 1,185 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии на потребительский рынок 0,00 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 2088,00 тыс. кВтч предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «АСФАРМА» (г.Анжеро-Судженск) в следующем размере:

- Двухставочные

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 37 330,38 | 0,00 |

- Одноставочный

Одноставочный тариф

254,17 руб./МВт•ч

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО "АСФАРМА" (г. Анжеро-Судженск) на 2012 год – приложение № 1 к протоколу.

2) В связи с включением ООО «ЭнергоСеть» в «Реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование», согласно постановлению РЭК КО от 20.07.2012 № 210, предприятие обратилось в РЭК с предложением по установлению тарифа на услуги по передаче электрической энергии. Ранее затраты предприятия РЭК не рассматривал, поэтому у него отсутствуют данные по базовому периоду.

В собственности предприятия, согласно свидетельству о государственной регистрации права, находятся объекты:

1) Блок электрокабельный к РП-86, протяженность 1,70 км;

2) Трансформаторная подстанция ТП-32, общая площадь 23,3 кв. м;

3) Трансформаторная подстанция ТП-16, общая площадь 22,2 кв. м;

4) Кабельная трасса протяженностью 3,92 км.

ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) заявляет на 2012 год баланс электрической энергии, согласованный между филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети», смежными сетевыми организациями, общий объем получения электрической энергии 18 538,12 тыс. кВтч. Потери электрической энергии составляют 170,55 тыс. кВтч. (0,92 %). Полезный отпуск электроэнергии  – 18 367,57 тыс. кВтч. Заявленная мощность составляет 3,692 МВт/мес.

Осуществить анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года и текущий год не представляется возможным в связи с тем, что предприятие регулируется впервые.

Анализ основных технико-экономических показателей на расчетный период регулирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Анализ основных технико-экономических показателей

| Наименование показателя | Предложения предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Корректировка за 2012, +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии, тыс. кВтч. | 18 538,12 | 18 538,12 | 0,00 |
| Полезный отпуск, тыс. кВтч. | 18 367,57 | 18 367,57 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии, тыс. кВтч. | 170,55 | 170,55 | 0,00 |
| Заявленная мощность (МВт/мес.) | 3,692 | 3,692 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 10 081,68 | 6 194,96 | -3 886,72 |

На основе анализа представленных материалов и документов, обосновывающих расходы предприятия, предлагается провести корректировку в сторону снижения.

- По статье «Сырье, основные материалы» предприятием не планируются расходы. Между тем, выявлено, что предприятие в статье «Вспомогательные материалы» ошибочно указывает расходы на приобретение кабельной продукции, труб, уголка, которые им планируется направить на ремонтные работы. Предлагается затраты в сумме 190,90 тыс. руб. перенести из статьи «Вспомогательные материалы» в статью «Сырье, основные материалы». Расчет затрат на материалы произведен нормативным методом в расчете на год. Нормы трудоемкости и расхода материалов приняты по справочнику «Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетике» (табл. 2).

Таблица 2

Сырье, основные материалы

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Сырье, основные материалы | 0,00 | 190,90 | +190,90 |

2. По статье «Вспомогательные материалы» предлагается включить  затраты в сумме 0,34 тыс. руб., в связи с тем, что другая часть материалов учтена по статье «Сырье, основные материалы». Корректировка в сторону снижения составила 190,90 тыс. руб. (табл. 3).

Таблица 3

Вспомогательные материалы

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Вспомогательные материалы | 191,24 | 0,34 | -190,90 |

3. По статье «Работы и услуги производственного характера» предприятием планируются расходы в размере 1 446,92 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 822,63 тыс. руб., согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003 (утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003) и представленным договорам:

- договор возмездного оказания услуг от 20.08.2012 с ООО «НК Электроремонт» по прокладке кабеля от т. «А» до ТП-8 по ЛЭП 6 кВ;

- договор возмездного оказания услуг от 06.08.2012 с ООО «НК Электроремонт» по ремонту, ревизии, наладке высоковольтного оборудования подстанций (МВ, ТСН, ТН);

- договор от 02.07.2012 № 19/12-07 с ООО «Электромонтаж-4» по ремонту электрокабельной эстакады по ул. Промстроевская. Корректировка в сторону снижения на 624,29 тыс. руб. связана с перерасчетом заработной платы при выполнении ремонтных работ, исключением сметной прибыли и непредвиденных расходов (табл. 4).

Таблица 4

Работы и услуги производственного характера

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Работы и услуги производственного характера | 1 446,92 | 822,63 | -624,29 |

4. По статье «Энергия» предприятием планируются расходы в размере 222,658 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме, согласно представленным экономически обоснованным расчетам по договору с ООО «Металлэнергофинанс» от 01.06.2012 г. № 1782 (табл. 5).

Таблица 5

Энергия

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Энергия | 222,65 | 222,65 | 0,00 |

5. По статье «Затраты на оплату труда» предприятием планируются расходы в сумме 4 364,21 тыс. руб. при численности 19 человек и среднемесячной заработной плате 19 141,27 руб./мес., согласно штатному расписанию на 2012 год. Численность электротехнического персонала произведена с учетом методических указаний «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства», часть 3, (МДК5-01.2001). Величина расходов принята в сумме 2 526,48 тыс. руб., при численности персонала в количестве 11 человек, при средней заработной плате в размере 19 140,00 руб./мес. В расчете численности персонала учитывается ППП для обслуживания электросетевого хозяйства 6 единиц, а также численность АУП принята в доле, приходящейся на передачу электрической энергии, в количестве 5 единиц. Корректировка по статье относительно предложения предприятия в сторону снижения составила 1 837,73 тыс. руб.

6. Соответственно, по статье «Отчисления на страховые взносы» – расходы принимаются в размере 30,0 %, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №379-ФЗ и 2,3 % согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ФОТ в сумме 816,05 тыс. руб. Корректировка по статье отчисления на страховые взносы относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 593,59 тыс. руб. (табл. 6).

Таблица 6

Расчет фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Затраты на оплату труда | 4 364,21 | 2 526,48 | - 1 837,73 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 409,64 | 816,05 | -593,59 |
| Справочно: |  |  |  |
| Численность ППП, чел | 19 | 11 | -8 |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 19141,27 | 19 140,00 | -1,27 |

7. По статье «Амортизация основных средств» предприятием планируются расходы в размере 8,98 тыс. руб. Предлагается принять затраты в полном объеме, согласно представленному расчету. Начисление амортизации выполнено линейным способом, срок полезного использования принят согласно ОС (табл. 7).

Таблица 7

Амортизация основных средств

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Амортизация основных средств | 8,98 | 8,98 | 0,00 |

8. По статье «Прочие затраты» предприятием планируются расходы в размере 1 728,27 тыс. руб. Предлагается принять затраты в сумме 1 316,43 тыс. руб. (табл. 8).

Таблица 8

Прочие затраты

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложения предприятия на 2012 год | Утверждено на 2012 год | Размер корректировки, +/- |
| Прочие затраты всего, в том числе: | 1 728,27 | 1 316,43 | -411,84 |
| Охрана труда | 283,33 | 141,66 | -141,67 |
| Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | 1 444,94 | 1 174,77 | -270,17 |
| - прочие расходы | 825,07 | 554,90 | -270,17 |
| - арендная плата | 619,87 | 619,87 | 0,00 |

По статьям:

- «охрана труда» предприятие планирует 283,33 тыс. руб. Предлагается включить затраты на средства индивидуальной защиты и обучение персонала в сумме 141,66 тыс. руб., исходя из перерасчета численности ППП.  Корректировка по статье в сторону уменьшения 141,67 тыс. руб.;

- «арендная плата» предприятием планируются расходы в размере 619,87 тыс. руб. Предлагается согласиться с предложением предприятия, согласно договору аренды от 14.05.2012 № А-1, а также по договору от 01.01.2012 г б/н. Затраты приняты пропорционально прямым затратам по видам регулируемой деятельности (по передаче электрической энергии  составляет 65%);

- «прочие расходы» предприятие планирует 825,07 тыс. руб. Предлагается включить сумму в размере 554,90 тыс. руб., из них: расчёт нормативов технологических потерь (договор от 23.07.2012 № 03/ЭСо-2120), оказание услуг по подготовке материалов по расчету тарифов и проведению экспертизы материалов на 2012 год (договор от 28.08.2012 № АК 04-04/12), бухгалтерское обеспечение, информационные услуги, услуги связи, расходы на канцелярию и прочие расходы. Корректировка по статье в сторону уменьшения 270,17 тыс. руб.

Всего по статьям затрат предлагается принять расходы в сумме  5 904,46 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения по статьям затрат составила 3 467,45 тыс. руб.

В план предприятие предлагает включить прибыль в размере 709,77 тыс. руб.

Экономически обоснованной при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии принята прибыль в размере 290,50 тыс. руб. (табл. 9), в том числе:

•	прибыль на поощрение принять в сумме 210,00 тыс. руб., в размере месячного ФОТ, согласно положению об оплате труда, премировании и материального стимулирования работников обоснованных данных. Корректировка в сторону снижения составила 122,62тыс. руб.;

•	снижение прибыли на социальное развитие на 190,13 тыс. руб. по причине необоснованности представленных материалов;

•	прибыль на услуги банка принять в размере 28,00 тыс. руб., согласно договору обслуживания с ОАО «ФорБанк» № 051от 24.11.2011. Корректировка в сторону снижения на 17,07 тыс. руб. связана с перерасчетом ФОТ;

•	снижение  по налогу на прибыль на 89,45 тыс. руб. за счет корректировки налогооблагаемой базы.

Таблица 9

Прибыль

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы из прибыли | Предложение предприятия на 2012 г. | Утверждено на 2012 г. | Размер корректировки, +/- |
| Прибыль | 709,77 | 290,50 | -419,27 |

На 2012 год предлагается для утверждения сумма НВВ в размере 6 194,96 тыс. руб. Общая сумма корректировки НВВ в сторону снижения составила 3 886,72 тыс. руб.

Исходя из изложенного, учитывая результаты анализа и экономические интересы энергоснабжающей организации и потребителей, Правлению РЭК предлагается утвердить для предприятия следующий размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии:

| Показатели | Утверждено на 2012 год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Затраты на передачу электрической энергии | 5 904,46 |
| Прибыль | 290,50 |
| НВВ | 6 194,96 |

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования не проводился, так как предприятие регулируется впервые.

Исходя из заявленной мощности сетевого предприятия 3,692 МВт/мес., потерь при передаче электроэнергии 170,55 тыс. кВтч и сальдированного перетока электроэнергии 18 410,95 тыс. кВтч, предлагается утвердить индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов по межсетевому договору с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» для ООО «ЭнергоСеть» в следующем размере:

- Двухставочный тариф

| Двухставочный тариф |  |
| --- | --- |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВт·мес. | руб./МВт·ч |
| 139 828,46 | 10,43 |

- Одноставочный тариф

Одноставочный тариф

346,91 руб./МВт•ч

Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО «ЭнергоСеть» на 2012 год. – приложение № 2 к протоколу.

Изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 года № 480 вносится в связи с  установлением тарифов на услуги по передаче электрической энергии для впервые регулируемых организаций ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) и ООО «АСФАРМА» (г. Анжеро-Судженск).

Пунктом 1.1 приложение № 4 добавляется строками 42 и 43 следующего содержания:

| 42. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) | 139 828,46 | 10,43 | 346,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «АСФАРМА» (г. Анжеро-Судженск) | 37 330,38 | 0,00 | 254,17 |

Рассмотрев представленные материалы, Правлением РЭК

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2011 г. № 480 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области на 2012 год» внести следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение № 4 строками 42 и 43 следующего содержания:

| 42. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) | 139 828,46 | 10,43 | 346,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго – региональные электрические сети» - ООО «АСФАРМА» (г. Анжеро-Судженск) | 37 330,38 | 0,00 | 254,17 |

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ Э.Б. Гусельщиков

____________________ К.А. Десяткин

_____________________ П.Г. Незнанов

Секретарь заседания:

____________________ К.А. Приезжев

Приложение № 1 к протоколу

| Расшифровка необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии ООО "АСФАРМА" (г. Анжеро-Судженск) на 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Предложение предприятия на 2012 год | Утверждено РЭК КО на 2012 год |  | Корректировка |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. потребительский рынок |  |
|  | Объём поступления эл. энергии в сеть | тыс.кВтч | 5 330,14 | 5 330,14 |  | 0,00 |
|  | Объём полезного отпуска эл. энергии из сети | "-" | 5 330,14 | 5 330,14 | 2 088,00 | 0,00 |
|  | Потери эл. энергии в сети | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заявленная мощность сетевой организации | МВт/мес. | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 0,00 |
| 1. | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Вспомогательные материалы | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них на ремонт | "-" |  |  |  |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера | "-" | 209,43 | 87,23 | 34,19 | -122,20 |
|  | из них на ремонт | "-" |  |  |  |  |
| 4. | Топливо на технологические цели | "-" |  |  |  | 0,00 |
| 5. | Энергия | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Энергия на техн. цели | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Энергия на хозяйственные нужды | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Затраты на оплату труда | "-" | 1405,13 | 833,05 | 331,21 | -572,08 |
|  | из них на ремонт | "-" |  |  |  |  |
|  | Численность ППП, чел | чел. | 14 | 8,3 | 3,3 | -6 |
|  | Среднемесячная заработная плата 1 ППП, руб./мес | руб. | 8364 | 8364 | 8364 | 0 |
| 7. | Отчисления на страховые взносы (30,7%) | тыс. руб. | 427,16 | 255,75 | 101,68 | -171,41 |
|  | из них на ремонт | "-" |  |  |  |  |
| 8. | Амортизация основных средств | "-" | 50,62 | 50,62 | 19,84 | 0,00 |
| 9. | Прочие затраты всего , в том числе: | "-" | 97,02 | 97,02 | 38,03 | 0,00 |
| 9.1. | Средства на страхование | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Техническое обслуживание электрических сетей | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1. | Налог на землю | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.2. | Налог транспортный | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.3. | Прочие налоги и платежи | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5. | Другие затраты, относимые на с/с продукции,в т.ч. | "-" | 97,02 | 97,02 | 38,03 | 0,00 |
| 9.5.1. | Арендная плата | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.2. | Внереализационные расходы | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5.3. | Непроизводственные расходы | "-" | 97,02 | 97,02 | 38,03 | 0,00 |
| 10. | Итого затрат | тыс. руб. | 2189,36 | 1323,67 | 524,97 | -865,69 |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход | "-" |  |  |  |  |
| 12. | Избыток средств, полученный в предшествующем периоде регулирования | "-" |  |  |  |  |
| 13. | Итого расходов | тыс. руб. | 2189,36 | 1323,67 | 524,97 | -865,69 |
| 14. | Прибыль (убыток) всего, в том числе: | тыс. руб. | 408,71 | 14,63 | 5,73 | -394,08 |
|  | 1. Прибыль на развитие производства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: на кап. вложения | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Прибыль на поощрение | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Прибыль на социальное развитие | "-" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. Прочие цели | "-" | 328,40 | 0,00 | 0,00 | -328,40 |
|  | 5. Прибыль облагаемая налогом | "-" |  |  |  |  |
|  | 6. Налоги, сборы платежи, всего | "-" | 80,31 | 14,63 | 5,73 | -65,68 |
|  | в том числе: | "-" |  |  |  |  |
|  | - на прибыль | "-" | 65,68 | 0,00 | 0,00 | -65,68 |
|  | - на имущество | "-" | 14,63 | 14,63 | 5,73 | 0,00 |
|  | -плата за выбросы загрязняющих веществ | "-" |  |  |  |  |
|  | другие налоги и обязательные платежи | "-" |  |  |  |  |
| 15. | Всего НВВ | тыс. руб. | 2598,07 | 1338,30 | 530,70 | -1 259,77 |

Приложение № 2 к протоколу