УТВЕРЖДАЮ:

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 23

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.06.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – сотрудник ОАО «АЭЭ»;

Юрьев М.В. - сотрудник ОАО «АЭЭ».

Волков Д.Д. – заместитель генерального директора ОАО «СКЭК».

Матузов С.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства г.Кемерово.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 гг. |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 943 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на период 2015 – 2017 гг.» |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 гг.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (далее ОАО "СКЭК") представило инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения г. Кемерово на 2015-2019 гг. Программа согласована главой г. Кемерово Ермаковым В.К.

Кемеровский городской Совет народных депутатов своим Решением от 24.06.2011г. №36 утвердил генеральный план г. Кемерово и, в том числе, схему (карту) водоснабжения и водоотведения г. Кемерово. В течении 2015 г. ОАО "СКЭК" проведет актуализацию схем водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа разработана на основе Технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "СКЭК" по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Кемерово на 2015-2019 гг. Техническое задание разработано и утверждено Администрацией г. Кемерово постановлением от 26.02.2014г. №420 с внесением изменений от 27.05.2015г. №1288.

Представленная инвестиционная программа содержит следующие материалы:

- паспорт инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов. Все мероприятия инвестиционной программы учтены в Техническом задании на разработку инвестиционной программы ОАО "СКЭК" по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Кемерово на 2015-2019 гг., утвержденном постановлением администрации г. Кемерово от 26.02.2014г. №420 с внесением изменений от 27.05.2015г. №1288.

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы;

- источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- отчет об исполнении инвестиционной программы за 2006-2014 гг.

Общая величина представленной инвестиционной программы составила 1 820 200 тыс. руб., в том числе, в части водоснабжения 840 022 тыс. руб., а водоотведения – 980 178 тыс. руб. Программа рассчитана с учетом НДС.

Корректировка в сторону снижения объема финансирования инвестиционной программы на 80 936,55 тыс. руб. без НДС обусловлена тем, что предприятием источники финансирования инвестиционной программы на 2016-2019 гг. были определены с учетом среднего индекса роста на СМР за три последних года, что не соответствует прогнозным индексам цен, установленных в «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов», одобренного на заседании Правительства РФ 18 сентября 2014 года и опубликованного на сайте http://www.economy.gov.ru.

В связи с тем, что региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утверждает источники финансирования без НДС, то и в рассматриваемой инвестиционной программе предлагается не учитывать НДС.

Таким образом, экспертами предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы в размере 1 461 606 тыс. руб., в том числе, в части водоснабжения 675 166 тыс. руб., а водоотведения – 786 430 тыс. руб. без НДС.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Утвердить инвестиционную программу ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 гг. согласно предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 943 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на период 2015 – 2017 гг.».

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 18.12.2014 №943 для компании утверждена инвестиционная программа на 2015 – 2017 гг. общей стоимостью 16063 тыс. руб. без НДС, включая стоимость программы на 2015 год в размере 5179 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы на 2015 год являются амортизационные отчисления в размере 2919 тыс. руб. и прибыль – 2260 тыс. руб.

В связи с производственной необходимостью, обусловленной потребностью в выполнении работ по выносу существующей трансформаторной подстанции из аварийного здания путем строительства новой двухтрансформаторной подстанции 2КТПН-1600-6/0,4 кВ с увеличением существующей установленной мощности (с 2×1000 кВА на 2×1600 кВА) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, учитывая также, что площадь ТП не позволяет установить оборудование большей мощностью ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) обратилось в РЭК с просьбой внести изменения в утвержденную инвестиционную программу в рамках установленного на 2015 год объема финансирования программы.

Таблица 1.

Предложение по корректировке инвестиционной программы на 2015 год

| Наименование объекта | Объем финансирования на 2015 год без НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утвержденный РЭК план | Скорректиро- ванный объем |
| ВСЕГО | 5 179 | 5 179 |
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |
| Реконструкция ВЛЭП 6 кВ от ПС 36/6 "КПДС" до ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8 "ПФЗ" | 750 | 750 |
| Реконструкция: оборудование реклоузерами объектов электросетевого хозяйства ООО "Электросетьсервис" | 862 | 0 |
| Итого: | 1 614 | 751 |
| Передвижная электротехническая лаборатория на базе шасси ГАЗ-33081 специального исполнения | 3 065 | 0 |
| MRU-120 - измеритель параметров заземляющих устройств | 61 | 0 |
| MIC-2500 - измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции. | 44 | 0 |
| САТУРН-М1 - устройство для проверки автоматических выключателей (до 12 кА) | 72 | 0 |
| АИД-70 М - аппарат испытания диэлектриков. | 153 | 0 |
| LKZ-700 - комплект для поиска скрытых коммуникаций. | 38 | 0 |
| Бензиновая электростанция мощностью 6-6,5 кВт | 69 | 69 |
| Автономный бензиновый сварочный генератор | 65 | 65 |
| Итого: | 3 568 | 134 |
| Новое строительство |  |  |
| Строительство 2КТПН-1600-6/0,4 кВ, расположенной по адресу: г. Прокопьевск, ул. Гайдара 50а, территория ПФЗ | 0 | 4 295 |
| Итого: | 0 | 4 295 |

Таблица 2.

Справка о потребителях и их присоединенной мощности к существующей
ТП 6/0,4 кВ «ПФЗ» №7, о заявителях и их мощности согласно выданным ТУ

| Существующие потребители и присоединенная мощность |  | Увеличение количества потребителей и присоединенной мощности согласно выданным техническим условиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Автосельхозснаб» | 165 кВт | ЗАО «Автосельхозснаб» | 400 кВт |
| ОАО «Прокопьевское» | 40 кВт | ООО «Квант» | 500 кВт |
| ООО «ТриТекс» | 20 кВт | ООО «Винта» | 650 кВт (ΙΙ категория 500 кВт) |
| Закурнаева Г.А. | 500 кВт | ООО «Корвет» | 200 кВт |
| ВСЕГО | 725 кВт | ВСЕГО | 2 250 кВт |

В качестве технико-экономического обоснования необходимости выполнения мероприятия, не предусмотренного утвержденной РЭК на 2015 год инвестиционной программой ООО «Электросетьсервис»:

- пояснительная записка по корректировке инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» на 2015 год;

- формы инвестиционной программы, включая предложения по ее изменению, утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2010 №114 (№№1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; 7.1; 7.2; 8; 9);

- акты разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности;

- технические условия на технологическое присоединение;

- заявки на технологическое присоединение;

- технический отчет ООО «Кузбасская Проектная Организация» об обследовании технического состояния строительных конструкций помещения ТП 6/0,4 кВ «ПФЗ» №7;

- протокол технического совещания ООО «Электросетьсервис» от 17.12.2014 №8;

- коммерческое предложение ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-1600-6/0,4 кВ;

- коммерческое предложение ООО «Челябинский завод электрооборудования» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-1600-6/0,4 кВ;

- коммерческое предложение ООО «Металлпрогресс-сервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-1600-6/0,4 кВ;

- проектная документация ООО «Кузбасская Проектная Организация» на строительство 2КТПН-1600-6/0,4 кВ.

Изучив перечисленную выше документацию, учитывая ее объем и качество, эксперты предлагают внести изменения в утвержденную постановлением РЭК от 18.12.2014 №943 инвестиционную программу согласно предложению предприятия, т.к. согласно представленным компанией материалам существующая ТП №7 не может обеспечить электроэнергией новых заявителей в силу своего технического состояния (неудовлетворительное состояние строительных конструкций помещения ТП и недостаточная площадь ТП, не позволяющая увеличить установленную мощность ТП). При этом общий объем финансирования, а также источники финансирования измененной инвестиционной программы остаются неизменными:

Таблица 3.

Справка об источниках финансирования измененной
инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» на 2015 год

| Источник финансирования | План года 2015, млн. руб. |
| --- | --- |
| Прибыль, направляемая на инвестиции, без НДС: | 2,260 |
| Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС: | 2,919 |
| ИТОГО | 5,179 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 18.12.2014 № 943 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на период 2015 – 2017 гг.» согласно
предложениям докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________ А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания:

____________________ П.Г. Незнанов

Приложение № 1

к протоколу заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 23 от 02.06.2015

Инвестиционная программа ОАО "СКЭК" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
города Кемерово на 2015 - 2019 гг.

млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Предложение предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам, с НДС |  |  |  |  | Срок реализации, год | Источники финансирования, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | бюджет | ПДК | амортизация, учтенная в тарифе | прибыль, учтенная в тарифе | плата за подключение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 840,0 | 147,2 | 160,1 | 161,3 | 174,4 | 197,0 |  | 110,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 720,5 |  |  | 675,166 |
| 1.1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 738,6 | 124,2 | 133,5 | 144,6 | 157,8 | 178,5 |  | 8,6 | - | 4,0 | 5,5 | 720,5 |  |  | 593,173 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство второго ввода на 4-й Гидроузел по просп. Кузнецкому от ул. Автозаводской по просп. Кузнецкий, 260 Ду400, L=4,0 км. | 51,8 | 20,0 | 31,8 | - | - | - | 2015-2016 |  |  |  |  | 51,8 | мероприятие внесено в тех. задание, утвержденное адм. г. Кемерово (ТЗ), расчет стоимости строительства по укрупненным нормативам (УН), протокол технического совещания ОАО Кемвод и СКЭК (ПТС), схема | использованы индексы цен, не утвержденые МЭР РФ, финансирование учитывает НДС, финансирование учитывает НДС | 43,288 |
| 1.1.2. | Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная | 57,6 | 29,3 | 28,3 | - | - | - | 2015-2016 |  |  |  |  | 57,6 | ТЗ, сводный сметный расчет (ССР), пересчет ССР в цены 11.2014г. (пересчет ССР), схема |  | 48,233 |
| 1.1.3. | Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Белозерная до ул. Вельская Ду-100мм, L= 0,25км | 1,4 |  | 1,4 | - | - | - | 2016 |  |  |  |  | 1,4 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 1,157 |
| 1.1.4. | Проектирование и строительство водопровода Ду-500мм L=2.0 по ул. Гагарина от Пионерского бульвара до ул. Терешковой | 31,6 |  | 10,7 | 20,9 | - | - | 2016-2018 |  |  |  |  | 31,6 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 25,761 |
| 1.1.5. | Проектирование и строительство сетей восточного планировочного района. Водоводы Ду-200мм L=8,631км; Ду-300мм, L=5,7км; Ду-400мм, L=4,2км; Ду-500мм, L=1,24км. | 241,8 | 10,0 | 5,4 | 27,3 | 80,7 | 118,5 | 2015-2019 |  |  |  |  | 241,8 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 189,105 |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство водопровода Ду-150мм по ул. Варяжская от ул. Промшоссе до ул. Промпроезд L=0,3км | 1,8 | 0,5 | 1,3 | - | - | - | 2015-2016 |  |  |  |  | 1,8 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 1,492 |
| 1.1.7. | Проектирование и строительство закольцовки Ду-100мм по ул. Промшоссе от ул. Промпроезд L=0,3км до ул. 1-й Беломорской. | 1,6 | 0,5 | 1,1 | - | - | - | 2015-2016 |  |  |  |  | 1,6 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 1,314 |
| 1.1.8. | Проектирование и строительство ПНС и водовода Ду300 мм, L= 1,6 км. для перспективной застройки по ул. Тухачевского (от ул. Плодопитомник до ул. Рубиновая) | 22,7 |  | 3,8 | 13,9 | 5,1 | - | 2016-2018 |  |  |  |  | 22,7 | ТЗ, ССР, пересчет ССР, УН, ПТС, схема |  | 18,294 |
| 1.1.9. | Проектирование и строительство второго ввода на гидроузел "Рудник" от водовода Ду600 L= 3,6 км. на 3-й водоподъем с реконструкцией НФС-1 | 79,9 | 19,8 | 3,8 | 22,7 | 21,9 | 11,6 | 2015-2019 |  |  |  |  | 79,9 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 64,394 |
| 1.1.10. | Проектирование и строительство водопровода по ул. Инициативная от м.р. № 21 до ул. Рекордная Дy400мм, L= 1,5 км. | 19,4 | 8,0 | 11,4 | - | - | - | 2015-2016 |  |  |  |  | 19,4 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 16,212 |
| 1.1.11. | Проектирование и строительство уличного водовода по ул. Спасательная и ул. Рылеева Ду100 L=1,32км. | 8,6 |  |  | 1,2 | 3,7 | 3,7 | 2017-2019 | 8,6 |  |  |  |  | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 6,718 |
| 1.1.12. | Проектирование и строительство водопровода в микрорайоне №11Б Рудничного района Ду-225мм. L=3,0км. | 21,8 |  | 4,0 | 17,8 | - | - | 2016-2017 |  |  |  |  | 21,8 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 17,612 |
| 1.1.13. | Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Ю.Двужильного-13 Линия- 6-я Цветочная на водовод Ду280 мм (ПЭ 280), L=2,8 км. пос. Казачий, Плодопитомник | 26,2 |  | 2,1 | 10,4 | 13,7 | - | 2016-2018 |  |  |  |  | 26,2 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 20,894 |
| 1.1.14. | Проектирование и перекладка водопровода Ду150мм по ул. Базовая на участке от ул. Веры Волошиной до ул. Космическая на водопровод Ду300мм, L=0,6км. Микрорайон №3 Заводского района | 6,7 | 6,7 |  | - | - | - | 2015 |  |  |  |  | 6,7 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 5,678 |
| 1.1.15. | Проектирование и перекладка ввода на ПНС "Антипова" Ду-225мм L=0,42м от Бутовского водопровода | 3,0 | 3,0 |  | - | - | - | 2015 |  |  |  |  | 3,0 | ТЗ, УН, ПТС, схема |  | 2,542 |
| 1.1.16. | Строительство водопроводов диаметрами до Ду 100 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,65 км в год) | 79,4 | 13,7 | 14,7 | 15,8 | 17,0 | 18,3 | 2015-2019 |  |  |  |  | 79,4 | ТЗ, УН | использованы индексы цен, не утвержденые МЭР РФ, финансирование учитывает НДС | 63,868 |
| 1.1.17. | Строительство водопроводов диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,12 км в год) | 37,0 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 2015-2019 |  |  |  |  | 37,0 | ТЗ, УН |  | 29,751 |
| 1.1.18. | Строительство водопроводов диаметрами до Ду 250 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 0,9 км в год) | 36,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 2015-2019 |  |  |  |  | 36,8 | ТЗ, УН |  | 29,611 |
| 1.1.19. | Доработка ПСД и государственная экспертиза проекта "Окончание строительства блока фильтров Пугачевского водозабора 1-й этап" | 9,5 |  |  | - | - | 9,5 | 2019 |  | 0,0 | 4,0 | 5,5 |  | ТЗ, УН , ПТС |  | 7,251 |
| 1.2. | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 14,9 | 7,1 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 3,1 |  | 14,9 | - | - | - |  |  |  | 12,138 |
| 1.2.1. | Разработка ПСД и реконструкция фильтров НС-3 ж.р. Кедровка | 8,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 3,1 | 2015-2019 | 8,5 |  |  |  |  | ТЗ, ССР проекта-аналога, ССР и пересчет ССР ОАО "СКЭК", ПТС | использованы индексы цен, не утверждённые МЭР РФ, финансирование учитывает НДС | 6,715 |
| 1.2.2. | Разработка ПСД и строительство камер переключения на магистральных водоводах г. Кемерово | 6,4 | 6,4 |  | - | - | - | 2015 | 6,4 |  |  |  |  | ТЗ, ССР ОАО "СКЭК", ПТС |  | 5,424 |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | 86,6 | 15,9 | 25,6 | 15,6 | 14,0 | 15,5 |  | 86,6 | - | - | - |  |  | использованы индексы цен, не утвержденые МЭР РФ, финансирование учитывает НДС | 69,855 |
| 1.3.1. | Разработка ПСД по реконструкции сооружений НС-3 ж.р. Кедровка по перекачке промывных вод | 2,7 |  |  | 2,7 | - | - | 2017 | 2,7 |  |  |  |  | ТЗ, УН, ПТС |  | 2,143 |
| 1.3.2. | Разработка ПСД и строительство водопровода Д-100мм L=4,8км. от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский | 33,7 | 8,1 | 25,6 | - | - | - | 2015-2016 | 33,7 |  |  |  |  | ТЗ, УН, ПТС |  | 28,042 |
| 1.3.3. | Разработка ПСД и монтаж на НФС-2 АСУТП дозирования реагентов (оборудование УНИТОК) | 15,4 |  |  | 1,4 | 14,0 | - | 2017-2018 | 15,4 |  |  |  |  | ТЗ, УН, ПТС, проектная смета, смета СКЭК |  | 12,140 |
| 1.3.4. | Завершение реконструкции насосной станции гидроузла Зона «Б» (электроснабжение, АСУТП) | 11,5 |  |  | 11,5 | - | - | 2017 | 11,5 |  |  |  |  | ТЗ, ПТС, проектная смета, смета СКЭК |  | 9,317 |
| 1.3.5. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 23,3 | 7,8 |  | - | - | 15,5 | 2015, 2019 | 23,3 |  |  |  |  | ТЗ, смета, ПТС |  | 18,213 |
|  | Итого бюджет | 110,0 | 23,0 | 26,7 | 17,9 | 20,2 | 22,3 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |
|  | итого прибыль | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |
|  | итого ПДК | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | итого амортизация | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  | итого плата за подключение | 720,5 | 124,2 | 133,5 | 143,4 | 154,1 | 165,3 |  |  |  |  |  | 720,5 |  |  |  |
| 2. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 980,2 | 146,2 | 171,0 | 209,5 | 228,4 | 225,0 |  | 73,5 | 16,5 | 9,2 | 32,7 | 848,3 |  |  | 785,737 |
| 2.1. | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 848,3 | 146,2 | 157,1 | 168,7 | 181,4 | 195,0 | - | - | - | - | - | 848,3 |  |  | 681,241 |
| 2.1.1. | Проектирование и строительство главного канализационного коллектора Дy1500мм L=2,2км. по ул. 3-я Заречная от камеры (врезка с Рудничного района Ду-800мм и с Ленинского района Ду-1500мм) до КНС 2/6 | 268,1 | 28,0 | 48,4 | 54,3 | 69,5 | 68,0 | 2015-2019 |  |  |  |  | 268,1 | ТЗ, ПТС, ССР, пересчет ССР, схема | использованы индексы цен, не утвержденые МЭР РФ, финансирование учитывает НДС | 214,269 |
| 2.1.2. | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора с устройством КНС от пр. Восточного до б-ра Строителей Ду1000мм L=1,4км, и двух напорных коллекторов 2хДу800мм L=1,5км от КНС до ул. Терешковой, с устройством камер гашения. | 301,4 | 38,0 | 37,6 | 71,6 | 74,5 | 79,7 | 2015-2019 |  |  |  |  | 301,4 | ТЗ, ПТС, УН, схема |  | 240,709 |
| 2.1.3. | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от пр. Восточному до пр. Московского Ду400мм L=0,80км, Ду600мм L=0,93км, Ду700мм L=1,10км, Ду800мм L=2,25км. | 85,4 | 22,61 | 31,9 | 12,8 | 5,2 | 12,9 | 2015-2019 |  |  |  |  | 85,4 | ТЗ, ПТС, УН, схема |  | 69,134 |
| 2.1.4. | Строительство КНС и напорного коллектора в микрорайоне 11Б Рудничного района 2Ду-150мм L=1,5км. | 18,4 | 3,7 | - | 4,6 | 5,0 | 5,1 |  | 0,0 |  |  |  | 18,4 | ТЗ, ПТС, УН, схема |  | 14,679 |
| 2.1.5. | Проектирование и строительство коллектора по Б. Строителей Дy-600/800мм L=3,0км. | 47,4 | 31,8 | 15,6 | - | - | - | 2015-2016 |  |  |  |  | 47,4 | ТЗ, ПТС, УН, схема |  | 39,851 |
| 2.1.6. | Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность- 2,80 км в год) | 91,5 | 15,8 | 16,9 | 18,2 | 19,6 | 21,0 | 2015-2019 |  |  |  |  | 91,5 | ТЗ, УН |  | 73,548 |
| 2.1.7. | Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 200 до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность-1,1 км в год) | 36,1 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 2015-2019 |  |  |  |  | 36,1 | ТЗ, УН |  | 29,050 |
| 2.2. | Реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 38,9 | - | 1,0 | 13,9 | 14,9 | 9,2 |  | 38,9 | - | - | - |  |  |  | 30,733 |
| 2.2.1. | Разработка ПСД и реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования и решеток | 29,7 |  | 1,0 | 13,9 | 14,9 | - | 2016-2018 | 29,7 |  |  |  |  | ТЗ, ССР, пересчет ССР |  | 23,686 |
| 2.2.2. | Проектирование и перекладка участка самотечного коллектора Ду200 мм от аэропорта до ул. 1-я Линия на коллектор Ду400 мм L= 0,95 км. Пос. Казачий, Плодопитомник | 9,2 |  | - | - | - | 9,2 | 2019 | 9,2 |  |  |  |  | ТЗ, ПТС, УН |  | 7,047 |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | 93,0 | - | 13,0 | 27,0 | 32,1 | 20,8 |  | 34,6 | 16,5 | 9,2 | 32,7 |  |  |  | 73,764 |
| 2.3.1. | Разработка ПСД и строительство отделения реагентной дефосфатации сточных вод на ОСК ж.р. Кедровка | 25,2 |  | 9,8 | 11,5 | 3,8 | - | 2016-2018 |  | 3,8 | 4,9 | 16,5 | 0,0 | ТЗ, ПТС, ССР проекта | использованы индексы цен, не утвержденые МЭР РФ, финансирование учитывает НДС | 20,438 |
| 2.3.2. | Разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки с внедрением нитри-денитрификации на ОСК ж.р. Кедровка | 18,5 |  | - | - | 9,2 | 9,3 | 2018-2019 |  | 5,3 |  | 13,2 |  | ТЗ, ПТС, ССР, пересчет ССР |  | 14,367 |
| 2.3.3. | Разработка ПСД станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК ж.р. Кедровка | 7,3 |  | - | - | 7,3 | - | 2018 |  |  | 4,3 | 3,0 |  | ТЗ, ПТС, смета |  | 5,755 |
| 2.3.4. | Разработка ПСД сооружений биологической очистки ОСК-2 с внедрением технологии денитрификации, дефосфатации и доведением производительности до 100 тыс. м3/сут. | 7,4 |  | 3,2 | 4,2 | - | - | 2016-2017 |  | 7,4 |  |  |  | ТЗ, ПТС, смета на проектирование |  | 6,023 |
| 2.3.5. | Реконструкция отделения решёток на КНС ОСК-2 | 9,0 |  | - | 9,0 | - | - | 2017 | 9,0 |  |  |  |  | ТЗ, ПТС, ССР проекта, ССР СКЭК |  | 7,267 |
| 2.3.6. | Разработка ПСД и реконструкция РУ-10/6 кВ ГНС | 25,6 |  | - | 2,3 | 11,8 | 11,5 | 2017-2019 | 25,6 |  |  |  |  | ТЗ, ПТС, ССР , пересчет ССР |  | 19,913 |
|  | Итого бюджет | 73,6 | - | 1,0 | 25,2 | 26,7 | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого прибыль | 32,5 | - | 7,7 | 8,7 | 12,2 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого ПДК | 16,5 | - | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого амортизация | 9,2 | - | 2,0 | 2,9 | 4,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого плата за подключение | 848,4 | 146,2 | 157,1 | 168,8 | 181,4 | 194,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |