УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ В.Г. Смолего

ПРОТОКОЛ № 47-э

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.09.2015 г.												 г. Кемерово

Председательствующий – Смолего В.Г.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Присутствовали:

Члены Правления: Малюта Д.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Чурсина О.А., Дюков А.В.,

Кулебякина М.В. (присутствовала на 1 вопросе).

Бушуева О.В. – и.о. начальника контрольно – правового управления.

Тараскина Т.П. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | - О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| 2. | Об утверждении инвестиционной программы ГП КО «Агентство ОПЗУ в г. Кемерово» на 2016 год. |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015-2019 гг. |

Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик (Гусельщиков Э.Б.) доложил:

Пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 устанавливается что с 01.10.2015 размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может превышать 50 процентов величины указанных расходов.

Учитывая, что с 01.10.2017 данные расходы постановлением Правительства установлены в размере 0, предлагается установить поэтапное равное снижение величины указанных расходов в плате. На первом этапе с 01.10.2015 снизить расходы на 50 % и на втором этапе с 01.10.2017 также предусмотреть снижение на 50 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 18.12.2014 № 917 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» на территории Кемеровской области на 2015 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 30.12.2014 № 1106) следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания.

- «Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 919 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» на 2015 год» следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 920 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» на 2015 год» следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 921 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» на 2015 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.07.2015 № 250) следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 923 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «СибПСК» на 2015 год» следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 926 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2015 год» следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

- Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 927 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ТРСК Новокузнецкого района» на 2015 год» следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.».

8. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 928 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» в границах Кемеровской области на 2015 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.09.2015 № 312) следующие изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«Примечание:

С 1 октября 2015 г. размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.»

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении инвестиционной программы ГП КО «Агентство ОПЗУ в г. Кемерово» на 2016 год.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

В соответствии с согласованной администрацией Кемеровского района инвестиционной программой государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере электроснабжения на 2016 год, планирует мероприятия суммарным объемом финансирования 86,0 тыс. руб. без НДС, в том числе из амортизационных отчислений 0 руб. и из прибыли 86,0 тыс. руб.

В инвестиционную программу на 2016 год включено мероприятие по реконструкции мачтовой трансформаторной подстанции с трансформатором ТМ 100 кВА (Кемеровская область, Топкинский район, пос. Шишино, ул. М.Горького, 47) с заменой установленного трансформатора на трансформатор ТМГ 100 кВА - 1 шт.

В материалах обоснования мероприятий инвестиционной программы на 2016 год представлена пояснительная записка, прайс завода изготовителя. Кроме того, предприятием представлены заполненные формы инвестиционной программы.

Таким образом, представленная инвестиционная программа государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере теплоснабжения на 2016 год соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

На основании анализа обосновывающих материалов, учитывая, их объем и качество, экспертная группа предлагает принять расходы на финансирование инвестиционной программы на 2016 год на уровне предложения предприятия.

Таким образом, к утверждению предлагается инвестиционная программа суммарным объемом финансирования 86,0 тыс. руб. без НДС, в том числе из амортизационных отчислений 0 руб. и из прибыли 86,0 тыс. руб.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить инвестиционную программу ГП КО «Агентство ОПЗУ в г. Кемерово» на 2016 год согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему постановлению.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015-2019 гг.

Докладчик (Дюков А.В.) доложил:

Постановлением от 18 декабря 2014 года №940 региональной энергетической комиссией Кемеровской области утверждена инвестиционная программа ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на 2015 – 2019 гг., в том числе на 2015 год предусмотрен объем капитальных вложений в сумме 39732 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования программы на 2015 год являются амортизационные отчисления в размере 16 264 тыс. руб. и прибыль – 23 468 тыс. руб.

Компания обратилась в РЭК с просьбой внести изменения в утвержденную инвестиционную программу на 2015 год в рамках утвержденного объема финансирования. Изменения обусловлены необходимостью выполнения предписаний Ростехнадзора.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, предлагает внести изменения в соответствии с предложением предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления после слов «ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк)» дополнить словами «, ИНН 4217127144,».

2. Внести в 	приложения № 1, 3 к постановлению изменения, изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему протоколу.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК:

____________________Д.В. Малюта

____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов

____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов

Приложение 1

к протоколу № 47-э

заседания Правления РЭК

от 29.09.2015г.

Справка к инвестиционной программе государственного предприятия Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные участки в городе Кемерово», в сфере электроснабжения на  2016  год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Предложение предприятия |  |  |  | Подтверждающие документы | Замечания | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амортизация | прибыль | Местный бюджет |  |  |  |
| 1 Техническое перевооружение и реконструкция, энергосбережение и повышение энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена трансформатора ТМ 100 кВА на ТМГ 100 кВА на мачтовой трансформаторной подстанции (инв. № 100253) | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Топкинский район, пос. Шишино, ул.М.Горького, 47 | 86,0 | 0 | 86,0 | 0,00 | пояснительная записка, прайс завода изготовителя |  | 86,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 86,0 | 0 | 86,0 | 0,00 |  |  | 86,0 |

Приложение 2

к протоколу № 47-э

заседания Правления РЭК

от 29.09.2015г.

Справка о документальной обоснованности предлагаемой корректировки инвестиционной программы на 2015 год

| Наименование объекта | Объем финансирования без НДС, млн. руб. |  | Обосновывающие материалы (перечислить напротив каждого нового мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План РЭК | Скорректи- рованный объем |  |
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-1 | 0,000 | 8,123 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта РП № 1, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) РП-1; Локальная смета №4-9/15; Проект на выполнение работ по замене масляных выключателей по стороне 6кВ на вакуумные в РП-1; договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-9 | 0,000 | 6,069 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта РП № 9, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) РП-9 – 1 л.; Локальная смета № 4-7/15 – 7 л.; Проект на выполнение работ по замене масляных выключателей по стороне 6кВ на вакуумные в РП-9; договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-12 | 0,000 | 7,233 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка,Паспортная карта РП № 12, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) РП-12, Локальная смета №4-6/15, Проект на выполнение работ по замене масляных выключателей по стороне 6кВ на вакуумные в РП-12, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Замена масляных выключателей на вакуумные РП-92 | 0,000 | 0,655 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта РП № 92, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) РП-92, Локальная смета №4-8/15, Проект на выполнение работ по замене масляных выключателей по стороне 6кВ на вакуумные в РП-92, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция ПС №3 "Южная" с заменой силового трансформатора 16 МВА | 0,000 | 10,703 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта ПС №3, Паспортная карта трансформатора № 103864, ПС №3, Заключение Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области, Локальная смета №2-0115-ЭС/14, Локальная смета №4-16/15, Проект на выполнение работ по реконструкции ПС №3 "Южная" с заменой силового трансформатора ТМ16000кВА 35/6кВ на ТМ16000кВА 35/6кВ, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция РП-21 с установкой 2-х дополнительных высоковольтных ячеек | 0,000 | 1,018 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта РП № 21, Локальная смета №4-15/15, Проект на выполнение работ по реконструкции РП-21 с установкой дополнительного оборудования, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция ТП-139 с заменой силового трансформатора | 0,000 | 0,726 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта ТП-139, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) ТП-139, Акт №ЦК-139 замера напряжения и нагрузки на ТП-139, Локальная смета №4-12/15, Проект на выполнение работ по реконструкции ТП-139 с заменой трансформаторов ТМ-320кВА на ТМ-400кВА, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция ТП-211 с заменой силового трансформатора | 0,000 | 0,665 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта ТП-211, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) ТП-211, Акт №ЦК-211 замера напряжения и нагрузки на ТП-211, Локальная смета №4-13/15, Проект на выполнение работ по реконструкции ТП-211 с заменой трансформаторов ТМ-320кВА на ТМ-400кВА, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция ТП-411 с установкой резервного силового трансформатора | 0,000 | 0,507 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта ТП-411, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) ТП-411, Локальная смета №4-14/15, Проект на выполнение работ по реконструкции ТП-411 с заменой трансформатора ТМ-630кВА, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция ТП-472 с заменой силовых трансформаторов | 0,000 | 1,077 | Технико-экономическое обоснование, Паспорт закрытого трансформаторного пункта № 472, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) ТП-472, Акт №ЦК-211 замера напряжения и нагрузки на ТП-472, Локальная смета №4-11/15, Проект на выполнение работ по реконструкции ТП-472 с заменой трансформаторов 2ТМ-400кВА на 2ТМ-630кВА, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Реконструкция ТП-834 с заменой силовых трансформаторов | 0,000 | 1,082 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта ТП-834, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) ТП-834, Акт очередного технического осмотра здания (сооружения) ТП-834, Акт №ЦК-211 замера напряжения и нагрузки на ТП-834, Локальная смета №4-10/15, Проект на выполнение работ по реконструкции ТП-834 с заменой трансформаторов 2ТМ-400кВА на 2ТМ-630кВА, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №1 "Центральная" | 12,373 | 0,000 |  |
| Реконструкция ТП-94 (вынос встроенного ТП) | 7,822 | 0,000 |  |
| Реконструкция ТП-98 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 |  |
| Реконструкция ТП-107 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 |  |
| Реконструкция ТП-116 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 |  |
| Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |
| Оснащение РП-9 средствами телемеханики и связи | 0,000 | 1,413 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Паспортная карта РП № 9, Локальная смета №5-23э/15, Проект на выполнение работ по оснащению РП-9 средствами телемеханики и связи, Договор генерального подряда № ГЭС-255-15/СИ-28-15 от 20.07.2015, конкурсная документация к договору |
| Приобретение основных средств приборов и спец. техники |  |  |  |
| Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 | 0,000 | 0,080 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Договор поставки №ГЭС-275-15/СТД-25-15 от 31.03.15, конкурсная документация к договору |
| Трассоискатель АБРИС-24/8 | 0,000 | 0,158 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Договор поставки №ГЭС-277-15/СТД-27-15 от 31.03.15, конкурсная документация к договору |
| Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | 0,000 | 0,222 | Технико-экономическое обоснование, пояснительная записка, Договор поставки №№ГЭС-276-15/СТД-26-15 от 31.03.15, конкурсная документация к договору |
| ИТОГО | 39,732 | 39,732 |  |