Приложение № 1
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «17» ноября 2015 г. № 464

Производственная программа

ОАО «Энергетическая компания»

(г. Полысаево) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 2174352 | 2174352 | 2174352 | 2174352 | 2174352 |  | 2174352 |  |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 43085 | 43085 | 43085 | 43085 | 43085 |  | 43085 |  |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 71375 | 71375 | 71375 | 71375 | 71375 |  | 71375 |  |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 22610,5 | 22610,5 | 22610,5 | 22610,5 | 22610,5 |  | 22610,5 |  |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 48764,5 | 48764,5 | 48764,5 | 48764,5 | 48764,5 |  | 48764,5 |  |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 2059892 | 2059892 | 2059892 | 2059892 | 2059892 |  | 2059892 |  |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 548569,5 | 548569,5 | 548569,5 | 548569,5 | 548569,5 |  | 548569,5 |  |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |  | 26,63 |  |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1511322,5 | 1511322,5 | 1511322,5 | 1511322,5 | 1511322,5 |  | 1511322,5 |  |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1106322,5 | 1106322,5 | 1106322,5 | 1106322,5 | 1106322,5 |  | 1106322,5 |  |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 649800 | 649800 | 649800 | 649800 | 649800 |  | 649800 |  |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 456522,5 | 456522,5 | 456522,5 | 456522,5 | 456522,5 |  | 456522,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 |  | 405000 |  |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 943875 | 943875 | 943875 | 943875 |  | 943875 |  | 943875 |
| 2.2. | Хозяйствен-ные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 943875 | 943875 | 943875 | 943875 |  | 943875 |  | 943875 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 801375 | 801375 | 801375 | 801375 |  | 801375 |  | 801375 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 554000 | 554000 | 554000 | 554000 |  | 554000 |  | 554000 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 247375 | 247375 | 247375 | 247375 |  | 247375 |  | 247375 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 |  | 142500 |  | 142500 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 943875 | 943875 | 943875 | 943875 |  | 943875 |  | 943875 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |  | 29000 |  | 29000 |
| 3.2. | Хозяйствен-ные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |  | 29000 |  | 29000 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - |  | - |  | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 34851,10 | 36740,25 | 36740,25 | 38493,38 | 38493,38 | 40518,56 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 15734,40 | 16583,88 | 16583,88 | 16933,12 | 16933,12 | 17829,80 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 45,82 | 48,43 | 48,43 | 50,75 | 50,75 | 52,49 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 36,12 | 36,12 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,0 | 2,0 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,158 | 0,158 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,60 | 8,60 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 83,0 | 83,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 26,63 | 26,63 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,67 | 0,67 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,82 | 0,82 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 1482,30 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей | 225,90 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «17» ноября 2015 г. № 464

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «Энергетическая компания»

(г. Полысаево) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 27,21 | 28,69 | 28,69 | 30,05 | 30,05 | 31,64 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 23,06 | 24,31 | 24,31 | 25,47 | 25,47 | 26,81 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 19,67 | 20,73 | 20,73 | 21,17 | 21,17 | 22,29 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 16,67 | 17,57 | 17,57 | 17,94 | 17,94 | 18,89 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 1,86 | 1,97 | 1,97 | 2,07 | 2,07 | 2,14 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 1,58 | 1,67 | 1,67 | 1,75 | 1,75 | 1,81 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.