УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 40

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.09.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Выходцева А.В. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО.

Юрьев М.Ю. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Горский И.О. – заместитель начальника производственного отдела ООО «Водоканал» г. Новокузнецк.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы» |
| 2. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал», объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная напротив дома № 131, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс» |
| 3. | Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает дополнительно включить в объем финансирования утвержденной инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг.

Следует отметить, что ООО «Водоканал» предложило включить в инвестиционную программу затраты на выполнение мероприятия «Реализация I-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора» в ценах 2018 года. Эксперты для простоты последующих перерасчетов и недопущения возможных ошибок считают необходимым учесть затраты в ценах 2016 года.

(тыс. руб. без налога на прибыль и НДС)

| Вид регулируемой деятельности: водоснабжение | Заявитель | Предложение предприятия | Предложение экспертной группы | Корректировка в сторону снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация I-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора |  | 386 053,18 | 364 889,58 | 21 163,60 |
| в том числе | ООО ХК «Новолекс» | 682,978 | 645,53 | 37,44 |
| Строительство сетей водоснабжения диаметрами 2Ø225 мм |  | 3 371,64 | 2 667,90 | 703,74 |
| Всего за счет платы за подключение |  | 4 054,62 | 3 313,43 | 741,18 |

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

- Внести в Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы, утвержденный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«

| - 1 | - Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 259,77 | 73,07 | 92,43 | 94,27 | - 0 | - 0 | - 0 | - 14,57 | - 245,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.2. Пункт 1.1. изложить в новой редакции:

«

| - 1.1. | - Строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 245,20 | 73,07 | 83,77 | 88,36 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.3. Пункт 1.1 дополнить подпунктами 1.1.5 - 1.1.6.1 следующего содержания:

«

| - 1.1.5 | - Строительство сетей водоснабжения - 2Ду 225 мм до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя (протяженность каждой нитки трубопровода - 0,103 км) |  |  | 2,67 |  | 2,67 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 2,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.6 | - Реализация I-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора - (г. Новокузнецк, Центральный район, - ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на 50 тыс. м3/сут |  |  | 364,89 |  | 0,65 |  | 0 |  | 0 |  | 2016-2018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,65 |  |
| 1.1.6.1 |  | в том числе подключение ООО ХК «Новолекс» | 0,65 |  | 0,65 |  | 0 |  | 0 |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,65 |  |  |

».

1.4. Строку 14 пункта 1 изложить в новой редакции:

«

|  | - Итого затраты на подключение: | 245,20 | 73,07 | 83,77 | 88,36 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.5. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«

| - 2 | - Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 290,07 | 96,17 | 102,73 | 91,17 | - 0 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 268,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал», объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная напротив дома № 131, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс».

Докладчик Выходцева А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ООО «Водоканал», ИНН 4217166136, объекта капитального строительства, расположенного по адресу:  г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная напротив дома № 131, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс» к системе холодного водоснабжения с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 40,69 м3/сутки в размере 4141,79 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал», ИНН 4217166136, объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная напротив дома № 131, здание торгового комплекса заявителя ООО ХК «Новолекс», с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 40,69 м3/сутки в размере 4141,79 тыс. руб. (без НДС).

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об утверждении Административного регламента исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить предлагаемый Административный регламент исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 42/02 – 520 от 24.08.2016) за подписью зам. начальника управления Минюста России по Кемеровской области Л.И. Серебренниковой о том, что рассмотрен проект постановления по данному вопросу. Проект в предлагаемой редакции рекомендуется к принятию.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 3218 от 20.07.2016) за подписью зам. начальника департамента инвестиций стратегического развития Кемеровской области Е.В. Чуриной о том, что рассмотрен проект постановления по данному вопросу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 40 заседания правления

РЭК КО от 16.09.2016