УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Малюта Д.В.

ПРОТОКОЛ № 51

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2016 г.													  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Антоненко Е.И. - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения
и утилизации отходов РЭК КО;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Юрьев М.В. – начальник технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Федоров А.И. – заместитель начальника технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Михайлевич М.Е. – инженер отдела ценообразования в электроэнергетике ОАО «АЭЭ»;

Джосан Г.В. – начальник отдела экономического анализа ОАО «АЭЭ»;

Алексина М.В. – начальник отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Ляпустин Д.С. – инженер отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Сысалятин А.С. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Синченко Е.Н. – Первый заместитель главы Мариинского муниципального района;

Бобров В.Д. – Глава города Мариинска;

Портненко А.Д. – генеральный директор ООО «Электросетьсервис»;

Рулева Т.С. – главный экономист ООО «Электросетьсервис»;

Галицкий И.А. – генеральный директор ООО «ОЭСК»;

Макаренко Д.А. – исполнительный директор ООО «Металлэнергофинанс»;

Арсланова М.Г. – директор по экономике и финансам ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

Повестка дня:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016-2017 годы |
| 2. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016-2017 годы |
| 3. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «А-Энерго» на 2016-2017 годы |
| 4. | Об установлении ООО «А-Энерго» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016-2017 годы |
| 5. | Об установлении ООО «А-Энерго» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016-2017 годы |
| 6. | Об установлении ООО «А-Энерго» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016-2017 годы |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 – 2020 годы» |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2015 – 2019 гг.» |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015 – 2019 гг.» |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2015 – 2019 гг.» |
| 11. | Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2017-2019 годы |
| 12. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2017-2019 годы |
| 13. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2015 – 2019 гг.» |
| 14. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 – 2019 гг.» |
| 15. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 943 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на период 2015 – 2017 гг.» |
| 16. | Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Сибирь – городская котельная2» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы |
| 17. | О согласовании производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МКП «ЖКХ» (г. Топки) |

1. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016-2017 годы.

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016-2017 годы для предприятия согласно приложению                          № 1 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

2. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год.

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год для предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

3. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «А-Энерго» на 2016-2017 годы.

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «А-Энерго» на 2016-2017 годы согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

4. Об установлении ООО «А-Энерго» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016-2017 годы.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает установить ООО «А-Энерго», ИНН 4205331498, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.11.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

5. Об установлении ООО «А-Энерго» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинск, на 2016-2017 годы.

6. Об установлении ООО «А-Энерго» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016-2017 годы

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает

Установить ООО «А-Энерго», ИНН 4205331498, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 01.11.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Установить ООО «А-Энерго», ИНН 4205331498, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинск, на период с 01.11.2016 по 30.06.2017 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы                    ЗАО «Электросеть» (г.Междуреченск») на период 2016 - 2020 гг.».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1053 «Об утверждении инвестиционной программы                   ЗАО «Электросеть» (г. Междуреченск) на период 2016 - 2020 гг.», изложив их в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении инвестиционной программы                    ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 «Об утверждении инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово)» на период 2015-2019 гг.» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1050), изложив их в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы                    ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк)  на период 2015 - 2019 гг.».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 940 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.09.2015 № 329, от 31.12.2015 № 1038), изложив их в новой редакции согласно приложению, № 11 к настоящему протоколу

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 «Об утверждении инвестиционной программы                    ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2015 - 2019 гг.».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 948 «Об утверждении инвестиционной программы                                             ОАО «КузбассЭлектро» (г. Белово) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1046), изложив его в новой редакции согласно приложению № 12, к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

11. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2017-2019 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кузбассэнергосбыт» (г. Кемерово), ИНН 4205109214, на 2017-2019 годы, согласно приложению № 13, к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

12. Об утверждении инвестиционной программы ООО «Металлэнергофинанс» на 2017-2019 годы.

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Металлэнергофинанс», ИНН 4217039402, на 2017-2019 годы согласно приложению № 14, к настоящему протоколу

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

13. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 «Об утверждении инвестиционной программы                    ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2019 гг.».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 941 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ОЭСК» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1049), изложив его в новой редакции согласно приложению № 15, к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

14. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы                    ООО «Мысковская электросетевая организация» на период 2015 - 2019 гг.».

Докладчик Дюков А.В.

Огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 942 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Мысковская электросетевая организация» (г. Мыски) на период 2015 - 2019 гг.»                       (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.08.2015 № 280, от 31.12.2015 № 1048), изложив их в новой редакции согласно приложению № 16, к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

15. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 943 «Об утверждении инвестиционной программы                    ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2017 гг.».

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение, докладчик предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 943 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск) на период 2015 - 2017 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.06.2015 № 191, от 31.12.2015 № 1052), изложив его в новой редакции согласно приложению № 17, к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

16. Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Сибирь - ГК2» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы.

Докладчик Дюков А.В.огласив экспертное заключение, докладчик предлагает:

- Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Сибирь - ГК2», ИНН 4202040116, в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Сибирь - ГК2», ИНН 4202040116, в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

17. О согласовании производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов и об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МКП «ЖКХ» (г. Топки).

Докладчик Антоненко Е.И.

Огласив экспертное заключение докладчик предлагает:

1. Согласовать МКП «ЖКХ» (г. Топки), ИНН 4230005515, производственную программу в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на период с 01.12.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

2. Установить МКП «ЖКХ» (г. Топки), ИНН 4230005515, одноставочные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 01.12.2016 по 31.12.2016 согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложениях № 22, № 23 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

18. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Докладчик Незнанов П.Г. предлагает признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 20.12.2015 № 916 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Мариинска, на 2016 - 2018 годы»;

от 20.12.2015 № 917 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016 - 2018 годы»;

от 20.12.2015 № 918 «Об установлении ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2016 - 2018 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК.

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более,

на 2016-2017 годы

| Регулируемая организация | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- |
| ООО «А-Энерго», (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск) ИНН 4205331498 | 183,36 |

- *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 2 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, на 2016 год

тыс. т.

| Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижаемый запас |
| ООО «А-Энерго», г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск) ИНН 4205331498 | Бурый уголь | 6,877 | 5,918 | 0,960 |

Приложение № 3 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «А-Энерго» на 2016-2017 годы

| Регулируемая организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| ООО «А-Энерго», (по узлу теплоснабжения – г. Мариинск), ИНН 4205331498 | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 37 637,29 | 21,732 | 2 568, 14 |

Приложение № 4 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Тарифы на тепловую энергию (мощность) ООО «А-Энерго», реализуемую на потребительском рынке города Мариинска,

на период с 01.11.2016 по 30.06.2017

| Наименова- ние регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  |
| ООО «А-Энерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциация тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.11.2016 по 30.06.2017 | 2676,90 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч- ный руб./Гкал | с 01.11.2016 по 30.06.2017 | 3158,74 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 5 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на … год | Предложение экспертов на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  | 1 |  |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| -свыше 100,00 | шт. |  | 1 |  |
| Нормативная выработка | Гкал |  | 67 372,70 |  |
| Полезный отпуск | Гкал |  | 42 390,12 |  |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  | 32 890,82 |  |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  | 7 202,26 |  |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  | 2 297,04 |  |
| Отпуск иным потребителям в паре от 7 до 13кГс/см2 |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  |  |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  | 42 390,12 |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  | 3 250,35 |  |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  | 21 732,23 |  |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс.руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  | 183,36 |  |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  | 183,36 |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  | 0,46 |  |
| - уголь каменный |  |  |  |  |
| -уголь бурый |  |  | 0,46 |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  |  |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  | 401,10 |  |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  |  |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  | 410,10 |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  | 25 719,47 |  |
| -уголь каменный | т |  |  |  |
| -уголь бурый | т |  | 25 719,47 |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| -природный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -доменный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  | 1,60 |  |
| -при автомобильных перевозках | % |  | 0,20 |  |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  | 1,40 |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т |  | 26 130,99 |  |
| -уголь каменный | т |  |  |  |
| - уголь бурый | т |  | 26 130,99 |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  | 423,73 |  |
| -уголь каменный | руб./т |  |  |  |
| -уголь бурый | руб./т |  | 423,73 |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  |  |
| -природный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| -доменный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  | 11 072,48 |  |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  |  |
| -уголь бурый | тыс. руб |  | 11 072,48 |  |
| -мазут топочный | тыс. руб |  |  |  |
| -природный газ | тыс. руб |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. руб |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. руб |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  | 10 786,08 |  |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  | 7 750,72 |  |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. |  | 3 035,36 |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. |  | 21 858,56 |  |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч |  | 3 120,83 |  |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч |  | 1 807,34 |  |
| -по СН I | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч |  | 1 313,49 |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  | 3,64 |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  | 2,68 |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  | 4,96 |  |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | кВт |  |  |  |
| -по высокому напряжению | кВт |  |  |  |
| -по СН I | кВт |  |  |  |
| -по СН II | кВт |  |  |  |
| -по низкому напряжению | кВт |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт заявленной мощности, в.ч. | руб. |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Плата за передачу 1 кВт*ч электроэнергии | руб. |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. |  |  |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал |  | 46,32 |  |
| Стоимость электроэнергии | тыс.руб. |  | 11 358,58 |  |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  | 177,35 |  |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  | 5,88 |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  | 20,21 |  |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  | 34,31 |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т.ч | тыс. руб. |  | 3 785,85 |  |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  | 3 584,26 |  |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  | 201,59 |  |
| Общий расход реагентов, в т.ч.: | т |  |  |  |
| -соль техническая | т |  | 54,19 |  |
| -катионит КУ-2/8 | т |  |  |  |
| -сульфоуголь | т |  |  |  |
| -аминат К | т |  |  |  |
| -оксид натрия | т |  |  |  |
| Стоимость реагентов: |  |  |  |  |
| -соль техническая | руб./т |  | 2 711,86 |  |
| -катионит КУ-2/8 | руб./т |  |  |  |
| -сульфоуголь | руб./т |  |  |  |
| -аминат К | руб./т |  |  |  |
| Прочие реагенты | тыс.руб. |  | 44,35 |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс.руб. |  | 191,31 |  |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
ООО «А-Энерго» (г. Кемерово)

| Год регулируемого периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | с 01.11. по 31.12. | 2 676,90 |  |
| 2017 | с 01.01. по 30.06. | 2 676,90 | 0,00 |

Приложение № 6 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Тарифы ООО «А-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на период с 01.11.2016 по 30.06.2017

Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Период; Вид теплоносителя. вода; пар. ООО «А-Энерго»; Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС). Одноставочный руб./ м3; с 01.11.2016 по 30.06.2017; 21,31; x. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС). Одноставочный руб./ м3; с 01.11.2016 по 30.06.2017; 21,31; x. Население (тарифы указываются с НДС) *. Одноставочный руб./ м3; с 01.11.2016 по 30.06.2017; 25,15; x.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 7 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Тарифы ООО «А-Энерго» на горячую воду

в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска,

на период с 01.11.2016 по 30.06.2017

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./ м3 * (с НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./ м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./ м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./Гкал |
| ООО «А- Энерго» | с 01.11.2016 по 30.06.2017 | 222,25 | 188,35 | 21,31 | 2 676,90 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «А-Энерго», реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» октября 2016 № 219.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «А-Энерго», реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» октября 2016 № 220.

Приложение № 8 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на теплоноситель
ООО «А-Энерго» (г. Кемерово)

| Год регулируемого периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | с 01.11. по 31.12. | 21,31 |  |
| 2017 | с 01.01. по 30.06. | 21,31 | 0,00 |

- Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе горячего теплоснабжения ООО «А-Энерго» (г. Кемерово)

| Год регулируемого периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | с 01.11. по 31.12. | 188,35 |  |
| 2017 | с 01.01. по 30.06. | 188,35 | 0,00 |

Приложение № 9 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ЗАО «Электросеть»

на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Стадия реализ-ации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства | Остаточная стоимость строител-ьства | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого |
|  |  | С/П* | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | ВСЕГО по Кемеровской области | - | - | - | - | 715,303 | 642,528 | 23,008 | 11.023 км, 5 шт, 2,3 МВА | 20, 2293 км, 10 шт, 3.15 МВА | 10.752 км, 11 шт., 3,4МВА, 4500 т.у. | 50.75 МВА, 1 шт, 57,903 км, 10 каналов | 173.45 МВА, 1.61 км | 101.5173 км, 27 шт, 233,05 МВА, 10 каналов, 4500 т.у. | 110,178 | 111,640 | 111,876 | 113,642 | 114,322 | 561,559 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 592,119 | 525,279 | 17,169 | 13,445 км; 4 шт | 0,38 км; 2 шт | 50.25 МВА, 6 шт, 3,685 км | 50.25 МВА, 1 шт, 56,703 км | 84.643 км, 1 шт, 223.7 МВА | 84.643 км, 1 шт, 223.7 МВА, 10 каналов, 23 шт. | 96,752 | 76,232 | 57,083 | 98,520 | 114,322 | 442,909 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 555,588 | 488,748 | 17,169 | 13,445 км; | 0,38 км | 3,685 км; 6 шт. | 50.25 МВА, 1 шт, 56,703 км | 173.45 МВА, 1.61 км | 84.643 км, 1 шт., 223.7 МВА | 86,506 | 70,115 | 47,879 | 89,520 | 112,358 | 406,378 |
| 1.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Восточная-городская» | С/П | 50 МВА | 2012 | 2016 | 64,085 | 1,045 | 15,517 | 50 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 МВА | 1,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,045 |
| 1.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Куреинская» | С/П | 50 МВА | 2019 | 2021 | 50,146 | 50,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 МВА | 0,000 | 0,000 | 50 МВА | 0,000 | 0,000 | 5,146 | 10,000 | 35,000 | 50,146 |
| 1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Талдинская». | С/П | 80 МВА | 2015 | 2019 | 51,402 | 49,750 | 1,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80 МВА | 0,000 | 80 МВА | 1,652 | 8,000 | 29,310 | 10,788 | 0,000 | 49,750 |
| 1.1.4 | Реконструкция здания АБК пр. Строителей, 52 | С/П | 1 шт | 2014 | 2016 | 17,390 | 15,242 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 15,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,242 |
| 1.1.5 | Реконструкция ТП г. Междуреченска. | С | 0,250 МВА | 2020 | 2020 | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,250 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 17,000 |
| 1.1.6 | Реконструкция КЛ г. Междуреченска. | С | 7,113 км | 2019 | 2019 | 5,520 | 5,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,113 км | 0,000 | 7,113 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,520 | 0,000 | 5,520 |
| 1.1.7 | Реконструкция ВЛ г. Междуреченска. | С | 49,59 км. | 2020 | 2020 | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,59 км. | 49,59 км. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 11,000 |
| 1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Центральная-городская» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ) | С/П | 32 МВА | 2019 | 2022 | 59,190 | 59,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 МВА | 0,000 | 32 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 1.1.9 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 6-12Г | С/П | 6 км | 2016 | 2016 | 15,844 | 15,844 | 0,000 | 6 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 км | 15,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,844 |
| 1.1.10 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О. | С/П | 3,092 км | 2020 | 2020 | 10,979 | 10,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,092 км | 3,092 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,979 | 10,979 |
| 1.1.11 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 26- Юдина, 17 | С/П | 2х0,190 км | 2017 | 2017 | 1,315 | 1,315 | 0,000 | 0,000 | 2х0,190 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х 0,190 км | 0,000 | 1,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,315 |
| 1.1.12 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Центральная до ТП 17А | С/П | 2х0,7 км | 2013 | 2016 | 5,146 | 3,809 | 0,000 | 2х0,7 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,7 км | 3,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,809 |
| 1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.28, 216 | С/П | 3,54 км | 2017 | 2017 | 11,945 | 11,945 | 0,000 | 0,000 | 3,54 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,54 км | 0,000 | 11,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,945 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1.14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Клетьевая» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ). | С/П | 20МВА | 2017 | 2023 | 77,065 | 77,065 | 0,000 | 0,000 | 20МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20МВА | 0,000 | 10,000 | 3,000 | 15,000 | 16,707 | 44,707 |
| 1.1.15 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Тяговая» (РЗиА и замена выключателей 10 и 35 кВ) | С/П | 32МВА | 2017 | 2023 | 71,178 | 71,178 | 0,000 | 0,000 | 32МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32МВА | 0,000 | 0,000 | 10,423 | 0,000 | 0,000 | 10,423 |
| 1.1.16 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф 6-17 | С/П | 0.36 км | 2019 | 2023 | 18,489 | 18,489 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.36 км | 0,000 | 0.36 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
| 1.1.17 | Реконструкция ПС 220 кВ Ускатская | С/П | 7,855 км | 2016 | 2020 | 88,884 | 88,884 | 0,000 | 7,855 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,855 км | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 33,212 | 11,672 | 88,884 |
| 1.1.18 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/6 кВ «Распадская» | С/П | 1 шт | 2016 | 2016 | 2,457 | 2,457 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 2,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,457 |
| 1.1.19 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/6 кВ «Томусинская» | С/П | 1 шт | 2016 | 2016 | 2,457 | 2,457 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 2,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,457 |
| 1.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-72 | С/П | 1 шт | 2017 | 2017 | 1,594 | 1,594 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 1,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,594 |
| 1.1.21 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Междуреченская-Распадская-1,2 | С/П | 22.5 км | 2017 | 2017 | 32,261 | 32,261 | 0,000 | 0,000 | 22.5 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22.5 км | 0,000 | 32,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,261 |
| 1.1.22 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Междуреченская-Томусинская-1,2 | С/П | 3 км | 2017 | 2017 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 3 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 км | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | 0,000 | 0 | 0 | 12,480 | 12,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 система | 7,480 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,480 |
| 1.3.1 | Модернизация каналов связи и телемеханики в энергорайоне «Южный -1». | С/П | 1 система | 2016 | 2017 | 12,480 | 12,480 | 0,000 | 1 система | 1 система | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 система | 7,480 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,480 |
| 1.5. | Прочие | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 24,051 | 24,051 | 0,000 | 4 шт | 2 шт | 4 шт | 0,000 | 0,000 | 10 шт | 2,766 | 1,117 | 9,204 | 9,000 | 1,964 | 24,051 |
| 1.5.1 | Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа). | - | 3 шт. | 2020 | 2020 | 1,964 | 1,964 | 0,000 | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,964 | 1,964 |
| 1.5.2 | Установка термовакуумной дегазации УВМ-4/7 С | - | 1 шт | 2016 | 2016 | 2,766 | 2,766 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 2,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,766 |
| 1.5.3 | Снегоход с прицепом Yamaha VK 540 IV | - | 1 шт. | 2017 | 2017 | 0,571 | 0,571 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 |
| 1.5.4 | Автомобиль УАЗ -396254 | - | 2 шт. | 2017 | 2018 | 1,111 | 1,111 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 2 шт. | 0,000 | 0,546 | 0,565 | 0,000 | 0,000 | 1,111 |
| 1.5.5 | Передвижная техническая помощь с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 5350 ЕВРО-4 | - | 1 шт. | 2018 | 2018 | 3,555 | 3,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 3,555 | 0,000 | 0,000 | 3,555 |
| 1.5.6 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д (Ямобур на базе МТЗ-82) | - | 1 шт. | 2018 | 2018 | 2,722 | 2,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 2,722 | 0,000 | 0,000 | 2,722 |
| 1.5.7 | Трубоплетевозный автомобиль в составе тягача УСТ 54538 и прицепа- роспуска УСТ-94651D | - | 1 шт. | 2018 | 2018 | 2,362 | 2,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 2,362 | 0,000 | 0,000 | 2,362 |
| - | ПИР для строительства будущих лет | - | 0,000 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.8 | Проектные работы по реконструкции КЛ.ВЛ и ТП, ПС, прочие г. Междуреченска | П | 0,000 | 2019 | 2019 | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 |
| 2. | Новое строительство | - | 0,000 | - | - | 123,184 | 117,249 | 5,839 | 5,71 км; 1,55 МВА; 1122 т.у. | 3,15 МВА, 3,424 км., 3 шт; 1125 т.у. | 965 т.у., 6,667 км., 3,4 МВА; | 0.5МВА, 1,2 км; 1288т.у. | 0,000 | 4500 ту., 17,001 км., 8,2МВА | 13,426 | 35,408 | 54,793 | 15,122 | 0,000 | 118,749 |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 0,000 | - | - | 123,184 | 117,249 | 5,839 | 5,71 км; 1,55 МВА; 1122 т.у. | 3,15 МВА, 3,424 км., 3 шт; 1125 т.у. | 965 т.у., 6,667 км., 3,4 МВА; | 0.5МВА, 1,2 км; 1288 т.у. | 0,000 | 4500 ту., 17,001 км., 8,2МВА | 13,426 | 35,408 | 54,793 | 15,122 | 0,000 | 118,749 |
| 2.1.1 | Создание системы АИИС КУЭ ЧС. | С/П | 4500 т.у. | 2014 | 2019 | 34,818 | 28,979 | 5,839 | 1 122 т.у. | 1125 т.у. | 965 т.у. | 1288 т.у. | 0,000 | 4500 т.у. | 8,000 | 6,979 | 6,000 | 8,000 | 0,000 | 28,979 |
| 2.1.2 | Строительство ТП 6 кВ в районе дома пр.50 лет Комсомола, 28. | С/П | 0.5 МВА | 2019 | 2019 | 4,816 | 4,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.5 МВА | 0,000 | 0.5 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,816 | 0,000 | 4,816 |
| 2.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Восточная до ТП-44. | С/П | 1.2 км. | 2019 | 2019 | 2,306 | 2,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.2 км. | 0,000 | 1.2 км. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,306 | 0,000 | 2,306 |
| 2.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-100 до ТП-96 | С/П | 0.256 км | 2013 | 2016 | 0,945 | 0,849 | 0,000 | 0.256 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.256 км | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,849 |
| 2.1.5 | Строительство КТПН-400 в п. Назасс | С/П | 0,4 МВА | 2016 | 2016 | 0,994 | 0,994 | 0,000 | 0,4 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,4 МВА | 0,994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,994 |
| 2.1.6 | Строительство КТПН п.Теба (взамен ТП 1). | С/П | 0,4 МВА | 2016 | 2016 | 0,994 | 0,994 | 0,000 | 0,4 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,4 МВА | 0,994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,994 |
| 2.1.7 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 53- Лазо,40. | С/П | 2х0,07 км | 2016 | 2016 | 1,089 | 1,089 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 1,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,089 |
| 2.1.8 | Строительство реклоузера-выкуумного ф.510 | С/П | 3 шт. | 2017 | 2017 | 4,500 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 шт. | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 |
| 2.1.9 | Строительство реклоузера-вакуумного ф.212 | С/П | 2 шт. | 2017 | 2017 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 2.1.10 | Строительство 2БКТП (2 шт.) в г. Междуреченск | С/П | 0,5 МВА | 2017 | 2017 | 5,340 | 5,340 | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,000 | 5,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,340 |
| 2.1.11 | Строительство КТПН ул. Луначарского (взамен МТП 78). | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,594 | 1,594 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 1,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,594 |
| 2.1.12 | Строительство КТПН пер. Сыркашинский (взамен МТП 188). | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,594 | 1,594 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 1,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,594 |
| 2.1.13 | Строительство КТПН п Таежный (взамен ТП 61). | С/П | 0,25 МВА | 2017 | 2017 | 1,593 | 1,593 | 0,000 | 0,000 | 0,25 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25 МВА | 0,000 | 1,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,593 |
| 2.1.14 | Строительство КЛ 6 кВ ПС Восточная-ТП 14. | С/П | 0,302 км | 2017 | 2017 | 2,590 | 2,590 | 0,000 | 0,000 | 0,302 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 км | 0,000 | 2,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,590 |
| 2.1.15 | Строительство КЛ 10 кВ ф. 414 ТП 159-ТП 173. | С/П | 0,152 км | 2017 | 2017 | 1,227 | 1,227 | 0,000 | 0,000 | 0,175 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 км | 0,000 | 1,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,227 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.16 | Строительство КЛ 6кВ РП 5-ТП 51. | С/П | 0,36 км | 2017 | 2017 | 2,816 | 2,816 | 0,000 | 0,000 | 0,36 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,36 км | 0,000 | 2,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,816 |
| 2.1.17 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП81 - Пушкина, 27. | С/П | 0,25 км | 2017 | 2017 | 1,377 | 1,377 | 0,000 | 0,000 | 0,25 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25 км | 0,000 | 1,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,377 |
| 2.1.18 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП81 -Дзержинского, 8. | С/П | 0,17 км | 2017 | 2017 | 0,908 | 0,908 | 0,000 | 0,000 | 0,17 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,17 км | 0,000 | 0,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,908 |
| 2.1.19 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП81 – Вокзальная, 32. | С/П | 2 х 0,0743 км | 2017 | 2017 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,000 | 2 х 0,0743 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 х 0,0743 км | 0,000 | 0,379 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,379 |
| 2.1.20 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ ТП 6- Коммунистический, 2 | С/П | 2х0,180 км | 2017 | 2017 | 1,511 | 1,511 | 0,000 | 0,000 | 2х0,180 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х 0,180 км | 0,000 | 1,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,511 |
| 2.1.21 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 142-ТП 164. | С/П | 0,36 км | 2018 | 2018 | 2,227 | 2,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,36 км | 0,000 | 0,000 | 0,36 км | 0,000 | 0,000 | 2,227 | 0,000 | 0,000 | 2,227 |
| 2.1.22 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37-пр.Строителей, 30 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,08 км | 2018 | 2018 | 0,710 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,08 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,08 км | 0,000 | 0,000 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 0,710 |
| 2.1.23 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37- пр. Строителей, 38 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,250 км | 2018 | 2018 | 2,205 | 2,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,250 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,250 км | 0,000 | 0,000 | 2,205 | 0,000 | 0,000 | 2,205 |
| 2.1.24 | Строительство2 КЛ 0,4 кВ от ТП 37- ул.Весенняя,20 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,255 км | 2018 | 2018 | 2,257 | 2,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,255 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,255 км | 0,000 | 0,000 | 2,257 | 0,000 | 0,000 | 2,257 |
| 2.1.25 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 37 – ул. Весенняя, 22 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,22 км | 2018 | 2018 | 1,909 | 1,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,22 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,22 км | 0,000 | 0,000 | 1,909 | 0,000 | 0,000 | 1,909 |
| 2.1.26 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 37- Скорая помощь (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,195 км | 2018 | 2018 | 1,662 | 1,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,195 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,195 км | 0,000 | 0,000 | 1,662 | 0,000 | 0,000 | 1,662 |
| 2.1.27 | Строительство трех 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 29- ул. Весенняя, 16, пр. Строителей, 43, 45 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | три 2х0,133 км | 2018 | 2018 | 2,610 | 2,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | три 2х0,133 км | 0,000 | 0,000 | три 2х0,133 км | 0,000 | 0,000 | 2,610 | 0,000 | 0,000 | 2,610 |
| 2.1.28 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 29 - Весенняя 14 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,213 км | 2018 | 2018 | 1,675 | 1,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 х0,213 км | 0,000 | 0,000 | 2 х0,213 км | 0,000 | 0,000 | 1,675 | 0,000 | 0,000 | 1,675 |
| 2.1.29 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30- пр .Коммунистический, 35 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,08 км | 2018 | 2018 | 0,712 | 0,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,08 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,08 км | 0,000 | 0,000 | 0,712 | 0,000 | 0,000 | 0,712 |
| 2.1.30 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 – пр. Коммунистический, 39 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,150 км | 2018 | 2018 | 1,391 | 1,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,150 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,150 км | 0,000 | 0,000 | 1,391 | 0,000 | 0,000 | 1,391 |
| 2.1.31 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30- пр. Коммунистический 41 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,215 км | 2018 | 2018 | 1,986 | 1,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,215 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,215 км | 0,000 | 0,000 | 1,986 | 0,000 | 0,000 | 1,986 |
| 2.1.32 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.-д.. по ул. Весенняя, 12. (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,28 км | 2018 | 2018 | 2,671 | 2,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,28 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,28 км | 0,000 | 0,000 | 2,671 | 0,000 | 0,000 | 2,671 |
| 2.1.33 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.-д.. по пр. Коммунистический, 37 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,07 км | 2018 | 2018 | 0,545 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,545 |
| 2.1.34 | Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж. д. по ул. Космонавтов, 9 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,055 км | 2018 | 2018 | 0,446 | 0,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,055 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,055 км | 0,000 | 0,000 | 0,446 | 0,000 | 0,000 | 0,446 |
| 2.1.35 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 30 до ж.-д.. по ул. Космонавтов, 11 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,07 км | 2018 | 2018 | 0,626 | 0,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 0,626 | 0,000 | 0,000 | 0,626 |
| 2.1.36 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 -Космонавтов , 4 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,120 км | 2018 | 2018 | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,120 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,120 км | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 2.1.37 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 - Космонавтов, 8 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,065 км | 2018 | 2018 | 0,520 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,065 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,065 км | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,520 |
| 2.1.38 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32- Космонавтов , 10 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,07 км | 2018 | 2018 | 0,662 | 0,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 0,662 | 0,000 | 0,000 | 0,662 |
| 2.1.39 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32- пр. Коммунистический, 29 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,065 км | 2018 | 2018 | 0,598 | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,065 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,065 км | 0,000 | 0,000 | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,598 |
| 2.1.40 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 – пр. Коммунистический , 31 .(Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,055 км | 2018 | 2018 | 0,474 | 0,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,055 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,055 км | 0,000 | 0,000 | 0,474 | 0,000 | 0,000 | 0,474 |
| 2.1.41 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 32 – пр. Коммунистический, 33 (Замена ВЛ на КЛ). | С/П | 2х0,1 км | 2018 | 2018 | 0,855 | 0,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,1 км | 0,000 | 0,000 | 2х0,1 км | 0,000 | 0,000 | 0,855 | 0,000 | 0,000 | 0,855 |
| 2.1.42 | Строительство БКТПН в 24 квартале (взамен ТП 40) | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 2,670 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,8 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,8 МВА | 0,000 | 0,000 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 2,670 |
| 2.1.43 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 46) | С/П | 0,5 МВА | 2018 | 2018 | 2,670 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,000 | 0,000 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 2,670 |
| 2.1.44 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 47) | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 2,670 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,8 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,8 МВА | 0,000 | 0,000 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 2,670 |
| 2.1.45 | Строительство БКТПН в 13 квартале (взамен ТП 53) | С/П | 0,5 МВА | 2018 | 2018 | 2,670 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,000 | 0,000 | 2,670 | 0,000 | 0,000 | 2,670 |
| 2.1.46 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 127-ТП 139 (139-127). | С/П | 0,336 км | 2018 | 2018 | 2,729 | 2,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 км | 0,000 | 0,000 | 0,336 км | 0,000 | 0,000 | 2,729 | 0,000 | 0,000 | 2,729 |
| 2.1.47 | Строительство 2 КЛ 10 кВ ТП 145-ТП 177. | С/П | 2х0,450 км | 2018 | 2018 | 4,952 | 4,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 х 0,450 км | 0,000 | 0,000 | 2 х 0,450 км | 0,000 | 0,000 | 4,952 | 0,000 | 0,000 | 4,952 |
| 2.1.48 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 83-ТП 146. | С/П | 0,31 км | 2018 | 2018 | 2,591 | 2,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,31 км | 0,000 | 0,000 | 0,31 км | 0,000 | 0,000 | 2,591 | 0,000 | 0,000 | 2,591 |
| 2.1.49 | Строительство производственного здания модульного типа в п. Теба | С/П | 1 шт. | 2016 | 2016 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |

Источники финансирования инвестиционных программ ЗАО «Электросеть»

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

| № п/п | Источник финансирования | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства с НДС | 110,178 | 111,640 | 111,876 | 113,642 | 114,322 | 561,559 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0,000 | 41,385 | 44,939 | 46,436 | 47,012 | 170,956 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,000 | 41,385 | 44,939 | 46,436 | 47,012 | 179,772 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация | 93,371 | 53,225 | 49,871 | 49,871 | 49,871 | 296,209 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 44,909 | 44,909 | 49,871 | 49,871 | 49,871 | 239,431 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 48,462 | 8,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,778 |
| 1.3. | Возврат НДС | 16,807 | 17,030 | 17,066 | 17,335 | 17,439 | 85,578 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 110,178 | 111,640 | 111,876 | 113,642 | 114,322 | 561,658 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - | - | - | - |
|  | ДПМ | - | - | - | - | - | - |
|  | вне ДПМ | - | - | - | - | - | - |

Прогноз ввода/вывода объектов ЗАО «Электросеть» на 2016 - 2020 гг.

| № п/п | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | км/МВА/другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Всего | 510,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 91,572 | 91,572 | 82,102 | 85,946 | 67,493 | 95,561 | 422,674 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 510,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,195 | 80,195 | 52,096 | 39,507 | 54,678 | 95,561 | 322,037 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 395,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,512 | 71,512 | 46,912 | 32,185 | 54,678 | 93,897 | 299,184 |
| 1.1.4 | Реконструкция здания АБК пр. Строителей,. 52 | 14,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 МВА | 50 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,886 | 0,886 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,886 |
| 1.1.5 | Реконструкция ТП г. Междуреченска. | 14,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 МВА | 0,250 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,497 | 42,497 |
| 1.1.6 | Реконструкция КЛ г. Междуреченска. | 4,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80 МВА | 0,000 | 80 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,747 | 32,185 | 9,142 | 0,000 | 44,074 |
| 1.1.7 | Реконструкция ВЛ г. Междуреченска. | 9,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,519 | 12,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,519 |
| 1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Центральная-городская» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ) | 50,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 МВА | 32 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,407 | 14,407 |
| 1.1.9 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 6-12Г | 13,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 км | 0,000 | 6 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,678 | 0,000 | 4,678 |
| 1.1.10 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6-14-О. | 9,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,092 км | 3,092 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,322 | 9,322 |
| 1.1.11 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП 26- Юдина, 17 | 1,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,190 км | 2х0,190 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,475 | 8,475 | 16,950 |
| 1.1.12 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Центральная до ТП 17А | 4,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,7 км | 2х0,7 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,7 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,427 | 13,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,427 |
| 1.1.13 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.28, 216 | 10,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,54 км | 3,54 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,304 | 9,304 |
| 1.1.14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Клетьевая» (РЗиА и замена выключателей 6 и 35 кВ). | 65,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,114 |
| 1.1.15 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС Центральная до ТП 17А | 60,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32МВА | 32МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,228 | 3,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,228 |
| 1.1.16 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф 6-17 | 15,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.36 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.36 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,123 |
| 1.1.17 | Реконструкция ПС 220 кВ Ускатская | 75,325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.18 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/6 кВ «Распадская» | 2,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.19 | Реконструкция системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/6 кВ «Томусинская» | 2,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,237 | 0,000 | 4,237 |
| 1.1.20 | Реконструкция оборудования ТП-72 | 1,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,855 км | 7,855 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,855 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,288 | 37,288 | 0,000 | 0,000 | 28,146 | 9,892 | 75,326 |
| 1.1.21 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Междуреченская-Распадская-1,2 | 27,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 | 2,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 |
| 1.1.22 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Междуреченская-Томусинская-1,2 | 4,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 | 2,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,340 |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 10,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,237 |
| 1.5. | Прочие | 10,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,339 | 6,339 | 4,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,576 |
| 1.5.1 | Автомобиль УАЗ -390995 (фермер вагонного типа). | 10,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 система | 1 система | 1 система | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 система | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,339 | 6,339 | 4,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,576 |
| 1,5.2 | Снегоход с прицепом Yamaha VK 540 IV | 104,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,344 | 2,344 | 0,947 | 7,322 | 0,000 | 1,664 | 12,277 |
| 1.5.4 | Автомобиль УАЗ -396254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,664 | 1,664 |
| 1.5.5 | Передвижная техническая помощь с КМУ ИМ-50 на шасси КАМАЗ 5350 ЕВРО-4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,344 | 2,344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,344 |
| 1.5.6 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д (Ямобур на базе МТЗ-82) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,484 |
| 1.5.7 | Трубоплетевозный автомобиль в составе тягача УСТ 54538 и прицепа- роспуска УСТ-94651D | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,463 |
| 0 | ПИР для строительства будущих лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,013 | 0,000 | 0,000 | 3,013 |
| 1.5.8 | Проектные работы по реконструкции КЛ.ВЛ и ТП, ПС, прочие г. Междуреченска | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 1 шт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,307 | 0,000 | 0,000 | 2,307 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2. | Новое строительство | 104,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Строительство ТП 6 кВ в р-не дома пр. 50 лет Комсомола, 28. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,377 | 11,377 | 30,006 | 46,439 | 12,815 | 0,000 | 100,637 |
| 2,1 | Строительство КЛ-6кВ от ПС Восточная до ТП-44. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,377 | 11,377 | 30,006 | 46,439 | 12,815 | 0,000 | 100,637 |
| 2.1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-100 до ТП-96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1122 т.у. | 1122 т.у. | 1125 т.у. | 965 т.у. | 1288 т.у. | 0,000 | 3378 т.у. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,780 | 6,780 | 5,914 | 5,085 | 6,780 | 0,000 | 24,559 |
| 2.1.5 | Строительство КТПН-400 в п. Назасс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,4 МВА | 0,000 | 0,4 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,081 | 0,000 | 4,081 |
| 2.1.6 | Строительство КТПН п.Теба (взамен ТП 1). | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,4 МВА | 0,000 | 0,4 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,954 | 0,000 | 1,954 |
| 2.1.7 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ТП 53- Лазо,40. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,07 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,719 | 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,719 |
| 2.1.8 | Строительство реклоузера-выкуумного ф.510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 шт. | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,842 | 0,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,842 |
| 2.1.9 | Строительство реклоузера-вакуумного ф.212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. | 2 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,842 | 0,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,842 |
| 2.1.10 | Строительство 2БКТП (2 шт.) в г. Междуреченск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 МВА | 0,5 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,923 | 0,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,923 |
| 2.1.11 | Строительство КТПН ул. Луначарского (взамен МТП 78). | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,814 |
| 2.1.12 | Строительство КТПН пер. Сыркашинский (взамен МТП 188). | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,25МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,542 |

Приложение № 10 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ООО Холдингововая компания «СДС-Энерго»

и план их финансирования

| № пп | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяжен- ность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель-ства | Остаточная стоимость строитель-ства | Ввод мощностей |  |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого |
|  |  | С/П | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 2,786 | 20,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,679 | 59,130 | 65,718 | 70,260 | 62,417 | 56,332 | 313,857 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ № 34 | - | 12,73 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,198 |
| 1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ № 5 | - | 31,26 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,198 |
| 1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора на ТМ-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 20ст | - | 0,320 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,414 |
| 1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 кВ № 24 | - | 1,88 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,787 |
| 1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 30 | - | 2,05 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,787 |
| 1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ № 9 | - | 0,46 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,232 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1.7 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100/10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | - | 20,2 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 |
| 1.1.8 | Замена аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» | - | 20,2 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,598 |
| 1.1.9 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ № 5 | - | 31,26 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 |
| 1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-1 ТМ-560 6/0,4 кВ на новый ТМ - 630 6/0,4 кВ на ТП З СМ | - | 11,2 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 |
| 1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 на новый на ПС №42 | - | 30 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,193 |
| 1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 35/0,23 на новый на ПС № 19 | - | 20,2 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 |
| 1.1.13 | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов ТМН-6300 на ТДНС-10000 кВА на ПС № 34 | - | 12,6 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 30,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,821 |
| 1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТДНС-10000 35/6 на новый на ПС № 5 | - | 31,26 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,258 | 12,258 |
| 1.1.15 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ № 20 «Гидроузел» с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замена РЗиА 110 кВ на современную на базе микропроцессорной технике | С | 20,126 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,562 |
| 1.1.16 | Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт) | П |  | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,805 |
| 1.1.17 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт.) | С |  | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,660 |
| 1.1.18 | Приобретение и монтаж шкафов оперативного тока на ПС № 5, 8, 9, 11, 29, 33 | С |  | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,466 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,466 |
| 1.1.19 | Проектирование реконструкции ПС по замене масляных выключателей на вакуумные с устройством РЗиА на ПС 35/6 кВ №34 по стороне 35 кВ | П | 12,73 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 |
| 1.1.20 | Реконструкции ПС 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами РЗиА на по стороне 35 кВ | С | 12,6 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,633 | 0,000 | 0,000 | 13,633 |
| 1.1.21 | Проектирование реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 | П | 20,126 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 |
| 1.1.22 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 | С | 20,126 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 18,580 |
| 1.1.23 | Приобретение и монтаж приборов качества э/энергии на ПС 110 кВ Керамзитовая, №№ 20н, 37; ПС 35 кВ № 6, 10, 34, 42 | С | 0 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 1,033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1.24 | Реконструкции ПС по замене масляных выключателей на вакуумные с устройством РЗиА на ПС 35/6 кВ № 34 по стороне 35 кВ | С | 12,73 | 2018 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,599 | 0,000 | 11,599 |
| 1.1.25 | Выполнение работ по реконструкции ПС 35/6 кВ № 6 с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах собственных нужд, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ | С | 20,2 | 2018 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,395 | 0,000 | 20,395 |
| 1.1.26 | Выполнение работ по реконструкции ПС 6/0,4 кВ №32 с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные | С | 4,0 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,839 | 24,839 |
| 1.1.27 | Приобретение и монтаж вакуумных выключателей, шкафов оперативного тока и релейной защиты ПС № 11 | С | 1,63 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,090 | 9,090 |
|  | Итого: | - | 0 |  |  | 0,000 | 0,000 | 2,786 | 20,893 | 0,000 |  |  | 23,679 | 33,784 | 63,313 | 33,246 | 31,994 | 46,186 | 208,523 |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проектные и изыскательские работы на выполнение работ по АСДУ | П | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,506 |
| 1.2.2 | Проектирование по монтажу оборудования на ПС № 6, 10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 для создания автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями | П | 0 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,399 | 0,000 | 0,000 | 4,399 |
| 1.2.3 | Закупка оборудования и монтаж сис-темы АСДУ на ПС № 6, 10, 15, 29, 31,34 | С | 0 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,372 | 0,000 | 0,000 | 17,372 |
| 1.2.4 | Закупка оборудования и монтаж системы АСДУ на ПС № 1, № 3, № 4, № 6, № 11, № 13, № 14, № 20, № 25, № 35, № 37, № 41, № 42 | С | 0 | 2018 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,930 | 0,000 | 28,930 |
|  | Итого | - | 0 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,506 | 0,000 | 21,771 | 28,930 | 0,000 | 54,207 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выполнение работ по устройству телемеханики и связи на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | С | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,967 |
| 1.3.2 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ № 3, ПС 6/0,4 кВ № 11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ № 16, ПС № 20ст, ПС 6/0,4 кВ № 25, ПС 6/0,4 кВ № 29, ПС 6/0,4 кВ № 30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 | С | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,673 |
| 1.3.3 | Проектирование пожарной сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 | П | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 1.3.4 | Монтаж охранной сигнализации на ПС № 22, 24, 32,36,9 | С | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,286 |
| 1.3.5 | Создание автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями | С | 0 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,917 | 0,000 | 0,000 | 11,917 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.3.6 | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях | С | 0 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,312 |
|  | Итого: | - | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,858 | 0,286 | 12,229 | 0,000 | 0,000 | 30,373 |
| 1.6 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники | - | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1 | Замена старого ГАЗ-66 на автомобиль на базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская «Садко» (сверлильный, заточной станок, сварочный аппарат, генератор, верстак) | - | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,843 |
| 1.6.2 | Замена автомобиля УАЗ 31622 на новый | - | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,670 |
| 1.6.3 | Замена автомобиля УАЗ 3163 на новый | - | 0 | 2018 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 | 0,000 | 0,603 |
| 1.6.4 | Замена старого автомобиля ГАЗ-66 на новый на базе шасси «ГАЗ» 33081 с бурильнокрановой установкой | - | 0 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,392 | 3,392 |
| 1.6.5 | Замена старого автобуса на новый | - | 0 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,456 | 3,456 |
| 1.6.6 | Замена старого автомобиля бортового КАМАЗ-5320 на новый | - | 0 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,171 | 3,171 |
| 1.6.7 | Приобретение измерительного комплекса Ретом-30 кА | - | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 |
| 1.6.8 | Замена прибора АИД-70М (аппарат для испытания диэлектриков) на новый | - | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 |
| 1.6.9 | Приобретение прибора РЕТ-МОМ | - | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,357 |
| 1.6.10 | Приобретение прибора РЕТ-ВАХ (блок измерительно-трансформаторный) | - | 0 | 2015 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 1.6.11 | Оборудование для хим. лаборатории УИМ-90МЦ | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 |
| 1.6.12 | Приобретение прибора микроомметра Виток | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 |
| 1.6.13 | Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом измерительных кабелей | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 |
| 1.6.14 | Приобретение ИБП на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
| 1.6.15 | Приобретение установки регенерации масла УРМ-1000 в утепленном автоконтейнере | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,362 |
| 1.6.16 | Замена старой маслоколонки на новую | - | 0 | 2017 | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 |
| 1.6.17 | Приобретение многофункционального устройства | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,507 | 0,000 | 0,000 | 0,507 |
| 1.6.18 | Приобретением blade-серверов | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,714 | 0,000 | 0,000 | 0,714 |
| 1.6.19 | Приобретение системы хранения баз данных | - | 0 | 2016 | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,589 | 0,000 | 0,000 | 1,589 |
| 1.6.20 | Приобретение установки УРМ - 1000 (с контейнером) -40 - +50 | - | 0 | 2018 | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 | 0,000 | 0,890 |
| 1.6.21 | Приобретение прибора течеискатель элегаза | - | 0 | 2019 | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,126 |
|  | Итого: | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,982 | 2,119 | 3,014 | 1,493 | 10,145 | 20,753 |

| Источники финансирования инвестиционных программ ООО Холдингововая компания «СДС-Энерго», млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого |
| 1 | Собственные средства с НДС | 59,130 | 65,718 | 70,260 | 62,417 | 56,332 | 313,857 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 33,836 | 39,380 | 34,919 | 34,962 | 29,221 | 172,318 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 33,836 | 39,380 | 34,919 | 34,962 | 29,221 | 172,318 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация | 16,274 | 16,313 | 24,623 | 17,934 | 18,518 | 93,662 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16,274 | 16,313 | 24,623 | 17,934 | 18,518 | 93,662 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Возврат НДС | 9,020 | 10,025 | 10,718 | 9,521 | 8,593 | 47,877 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 59,130 | 65,718 | 70,260 | 62,417 | 56,332 | 313,857 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ДПМ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | вне ДПМ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прогноз ввода/вывода объектов ООО Холдингововая компания «СДС-Энерго»

| № п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км/МВА/мВТ |  |  |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. | км/МВА/другое |  |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| По Прокопьевску и Прокопьевскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №34 | 0,063 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 МВА | 0,168 | 0,063 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 МВА | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 |
| 2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ № 5 | 0,063 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 МВА | 0,168 | 0,063 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 МВА | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 |
| 3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора на ТМ-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 20ст | 0,320 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 МВА | 0,351 | 0,4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 МВА | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,702 |
| 4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на ПС № 6/0,4 кВ № 24 | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 0,667 | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 |
| 5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ №30 | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 0,667 | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 |
| 6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ № 9 | 0,180 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 МВА | 0,197 | 0,16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 МВА | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,394 |
| 7 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100/10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 МВА | 0,172 | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 МВА | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,344 |
| 8 | Замена аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,098 |
| 9 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ № 20 «Гидроузел» с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замена РЗиА 110 кВ на современную на базе микропроцессорной технике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,566 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ № 5 | 0 | 0,05 МВА | 0 | 0 | 0 | 0,05 МВА | 0,165 | 0 | 0,063 МВА | 0 | 0 | 0 | 0,063 МВА | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 |
| 11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-1 ТМ-560 6/0,4 кВ на новый ТМ - 630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ | 0 | 0,56 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0 | 0,63 МВА | 0 | 0 | 0 | 0,63 МВА | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 |
| 12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 на новый на ПС № 42 | 0 | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0,1 МВА | 0,000 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 |
| 13 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 35/0,23 на новый на ПС №19 | 0 | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 0 | 0,1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0,1 МВА | 0,000 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,306 |
| 14 | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов ТМН-6300 на ТДНС-10000 кВА на ПС № 34 | 0 | 12,6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,107 | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 0 | 20 МВА | 0,000 | 26,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,107 |
| 15 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт.) | 0 | 9,6 км | 0 | 0 | 0 | 9,6 км | 21,736 | 0 | 9,6 км | 0 | 0 | 0 | 9,6 км | 0,000 | 22,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,104 |
| 16 | Приобретение и монтаж шкафов оперативного тока на ПС № 5, 8, 9, 11, 29, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,782 |
| 17 | Реконструкции ПС 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами РЗиА по стороне 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 12,133 | 0,000 | 0,000 | 12,133 |
| 18 | Приобретение и монтаж приборов качества электроэнергии на ПС 110 кВ Керамзитовая, №№ 20н, 37; ПС 35 кВ № 6, 10, 34, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 |
| 19 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 16,165 | 0,000 | 0,000 | 16,165 |
| 20 | Реконструкции ПС по замене масляных выключателей на вакуумные с устройством РЗиА на ПС 35/6 кВ № 34 по стороне 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,741 | 0,000 | 10,741 |
| 21 | Выполнение работ по реконструкции ПС 35/6 кВ №6 с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные, заменой стреляющих предохранителей на трансформаторах собственных нужд, заменой РЗиА по сторонам напряжения 35 и 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,733 | 0,000 | 17,733 |
| 22 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора наТДНС-10000 35/6 на новый на ПС № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 МВА | 15 МВА | 10,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 МВА | 10 МВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,388 | 10,388 |
| 23 | Выполнение работ по реконструкции ПС 6/0,4 кВ №32 с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,626 | 21,626 |

Приложение № 11 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

| Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строи-тельства | Год оконча- ния строитель- ства | Полная стоимость строитель-ства (с НДС) | Остаточная стоимость строитель ства (с НДС) | Ввод мощностей |  |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО |
|  |  | С/П | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | ВСЕГО | - | - | - | - | 363,106 | 363,106 | - | - | - | - | - | - | 46,875 | 59,959 | 64,488 | 88,159 | 103,686 | 363,106 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 323,311 | 323,311 | - | - | - | - | - | - | 46,127 | 47,686 | 64,488 | 80,722 | 90,783 | 329,80 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 124,943 | 124,943 | - | - | - | - | - | - | 44,460 | 24,289 | 38,449 | 15,125 | 9,125 | 131,448 |
| 1.1.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-1 | С | 16,000 | 2015 | 2015 | 9,580 | 9,580 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,580 |
| 1.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-9 | С | 12,000 | 2015 | 2015 | 7,160 | 7,160 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,160 |
| 1.1.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-12 | С | 14,000 | 2015 | 2015 | 8,530 | 8,530 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,530 |
| 1.1.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-92 | С | 1,000 | 2015 | 2015 | 0,770 | 0,770 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,770 |
| 1.1.5 | Реконструкция ПС № 3 «Южная» с заменой силового трансформатора 16 МВА | С | 16,000 | 2015 | 2015 | 12,630 | 12,630 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,630 |
| 1.1.6 | Реконструкция РП-21 с установкой 2-х дополнительных высоковольтных ячеек | С | 2,000 | 2015 | 2015 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 1.1.7 | Реконструкция ТП-139 с заменой силового трансформатора | С | 0,080 | 2015 | 2015 | 0,860 | 0,860 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,860 |
| 1.1.8 | Реконструкция ТП-211 с заменой силового трансформатора | С | 0,310 | 2015 | 2015 | 0,790 | 0,790 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 |
| 1.1.9 | Реконструкция ТП-411 с установкой резервного силового трансформатора | С | 0,630 | 2015 | 2015 | 0,600 | 0,600 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 1.1.10 | Реконструкция ТП-472 с заменой силовых трансформаторов | С | 0,460 | 2015 | 2015 | 1,070 | 1,070 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,070 |
| 1.1.11 | Реконструкция ТП-834 с заменой силовых трансформаторов | С | 0,460 | 2015 | 2015 | 1,270 | 1,270 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,270 |
| 1.1.12 | Реконструкция Ф 16-БЖД, сооружения электроэнергетики» от подстанции № 3 в сторону опоры № 1 | С/П | 3,781 | 2016 | 2016 | 8,838 | 8,838 | 0,000 | 3,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,781 | 0,000 | 8,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,838 |
| 1.1.13 | Реконструкция линии электропередачи «Фидер 20-САДЫ» от подстанции № 4 в сторону мачтовой трансформаторной подстанции № 501, трансформаторной подстанции № 513, комплектной трансформаторной подстанции № 568 | С/П | 6,296 | 2017 | 2017 | 12,435 | 12,435 | 0,000 | 0,000 | 6,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,430 | 0,000 | 0,000 | 12,435 |
| 1.1.14 | Реконструкция КЛ0- кВ от ТЭЦ «КМК» до ЦРП-1, переход реки Аба ( кабельная эстакада) | С/П | 0,060 | 2016 | 2016 | 1,462 | 1,462 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 1,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,462 |
| 1.1.15 | Реконструкция «6 КВ Ф.16-469, назначение: Сооружения электроэнергетики» от распределительного пункта № 18 в сторону трансформаторных подстанций №№ 469, 474 | С/П | 2,150 | 2017 | 2017 | 5,351 | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,000 | 0,000 | 5,350 | 0,000 | 0,000 | 5,351 |
| 1.1.16 | Реконструкция КЛ06 кВ ф. 11-РП-2-2 от ПС №1 «Центральная» до пересечения Металлургов | С/П | 2х1,9 | 2016 | 2016 | 11,631 | 11,631 | 0,000 | 2х1,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х1,9 | 0,000 | 11,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,631 |
| 1.1.17 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 11-РП-2-2 от пр.Металлургов до РП-2 | С/П | 2х0,97 | 2017 | 2017 | 6,510 | 6,510 | 0,000 | 0,000 | 2х0,97 | 0,000 | 0,000 | 2х0,97 | 0,000 | 0,000 | 6,510 | 0,000 | 0,000 | 6,510 |
| 1.1.18 | Реконструкция «6 КВ Ф.36-РП-6-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону распределительного пункта № 6 | С/П | 2х1,713 | 2017 | 2017 | 6,541 | 6,541 | 0,000 | 0,000 | 2х1,72 | 0,000 | 0,000 | 2х1,72 | 0,000 | 0,000 | 6,541 | 0,000 | 0,000 | 6,541 |
| 1.1.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 7-РП-27-1 кабель 1, ф. 7-РП-27-1 кабель 2 от ПС № 1 Центральная до РП-27 | С/П | 2х0,58 | 2016 | 2016 | 2,358 | 2,358 | 0,000 | 2х0,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,58 | 0,000 | 2,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,358 |
| 1.1.20 | Реконструкция «6 КВ Ф.34-486, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону трансформаторных подстанций № 486, 487, 496, 497 | С/П | 1,451 | 2018 | 2018 | 4,710 | 4,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,460 | 0,000 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 4,710 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1.21 | Реконструкция «6 КВ Ф.1-РП-17-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции «Опорная № 19» в сторону распределительного пункта № 17 | С/П | 4,190 | 2017 | 2017 | 7,618 | 7,618 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 7,618 | 0,000 | 0,000 | 7,618 |
| 1.1.22 | Реконструкция «ф. 10-20-РП-92 от п/ст 110/35/10 «Ильинская городская 2» до РП092, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону распределительного пункта № 92, линии электропередачи «Фидер 10-3-РП-92» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону распределительного пункта № 92 | С/П | 5,400 | 2018 | 2018 | 10,415 | 10,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,415 | 0,000 | 10,415 |
| 1.1.23 | Реконструкция линии электропередачи кабельно-воздушная «Фидер 6-20-Г» от подстанции «Ширпотреб» в сторону распределительного пункта № 3 | С/П | 2х2,4 | 2019 | 2019 | 9,125 | 9,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х3,0 | 2х3,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,125 | 9,125 |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,700 | 196,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,397 | 26,048 | 65,596 | 81,659 | 196,700 |
| 1.2.1 | Замена силовых трансформаторов ПС №2 «Н.Островская» | С/П | 32,000 | 2019 | 2019 | 27,005 | 27,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,005 | 27,005 |
| 1.2.2 | Реконструкция ТП-300 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,451 | 0,451 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,451 |
| 1.2.3 | Реконструкция ТП-403 | С/П | 0,100 | 2019 | 2019 | 1,419 | 1,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,419 | 1,419 |
| 1.2.4 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 «Южная» | С/П | 32,000 | 2018 | 2018 | 27,016 | 27,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,016 | 0,000 | 27,016 |
| 1.2.5 | Замена силовых трансформаторов ПС №6 «В.Островская» | С/П | 32,000 | 2019 | 2019 | 27,028 | 27,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,028 | 27,028 |
| 1.2.6 | Реконструкция ПС № 6 «Н.Островская» с заменой силового трансформатора 16МВА | С/П | 16,000 | 2016 | 2016 | 9,161 | 9,161 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 9,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,161 |
| 1.2.7 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 «Южная» | С/П | 32,000 | 2018 | 2018 | 12,374 | 12,374 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,374 | 0,000 | 12,374 |
| 1.2.8 | Реконструкция ТП-414 | С | 0,630 | 2017 | 2017 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.9 | Реконструкция ТП-353 | С/П | 0,400 | 2017 | 2017 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.10 | Реконструкция ТП-306 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,437 | 0,437 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,437 |
| 1.2.11 | Реконструкция ТП-372 | С/П | 0,320 | 2018 | 2018 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.12 | Реконструкция ТП-374 | С/П | 0,400 | 2018 | 2018 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.13 | Реконструкция ТП-34 | С/П | 0,400 | 2018 | 2018 | 6,671 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 6,671 |
| 1.2.14 | Реконструкция ТП-89 | С/П | 0,400 | 2019 | 2019 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.15 | Реконструкция ТП-112 | С/П | 0,320 | 2019 | 2019 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.16 | Реконструкция ТП-231 | С/П | 0,400 | 2019 | 2019 | 6,671 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 6,671 |
| 1.2.17 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0,180 | 2017 | 2017 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.18 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0,180 | 2017 | 2017 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.19 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0,250 | 2018 | 2018 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 6,512 |
| 1.2.20 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | С/П | 0,180 | 2019 | 2019 | 6,512 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.21 | Реконструкция ТП-310 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,250 | 2016 | 2016 | 0,434 | 0,434 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,434 |
| 1.2.22 | Реконструкция ТП-348 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,497 | 0,497 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,497 |
| 1.2.23 | Реконструкция ТП-367 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,894 | 0,894 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,894 |
| 1.2.24 | Реконструкция ТП-388 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,250 | 2016 | 2016 | 0,891 | 0,891 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,891 |
| 1.2.25 | Реконструкция ТП-187 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,381 | 0,381 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,381 |
| 1.2.26 | Реконструкция ТП-186 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,372 | 0,372 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,372 |
| 1.2.27 | Реконструкция ТП-680 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,372 | 0,372 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,372 |
| 1.2.28 | Реконструкция ТП-701 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,630 | 2016 | 2016 | 0,506 | 0,506 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,506 |
| 1.2.29 | Реконструкция ТП-435 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |
| 1.2.30 | Реконструкция ТП-450 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,525 | 0,525 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,525 |
| 1.2.31 | Реконструкция ТП-456 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,525 | 0,525 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,525 |
| 1.2.32 | Реконструкция ТП-468 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,525 | 0,525 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,525 |
| 1.2.33 | Реконструкция ТП-470 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,630 | 2016 | 2016 | 0,665 | 0,665 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 |
| 1.2.34 | Реконструкция ТП-480 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,525 | 0,525 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,525 |
| 1.2.35 | Реконструкция ТП-499 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,630 | 2016 | 2016 | 0,665 | 0,665 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 |
| 1.2.36 | Реконструкция РП-6 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 0,630 | 2016 | 2016 | 0,803 | 0,803 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,803 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.2.37 | Реконструкция РП-35 с установкой резервного силового трансформатора | С/П | 1,000 | 2016 | 2016 | 1,248 | 1,248 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,248 |
| 1.2.38 | Реконструкция ТП72 с заменой силового трансформатора | С/П | 0,400 | 2016 | 2016 | 0,606 | 0,606 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,606 |
| 1.2.39 | Реконструкция ТП-284 с заменой силовых трансформаторов | С/П | 1,260 | 2016 | 2016 | 1,063 | 1,063 | 0,000 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,460 | 0,000 | 1,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,063 |
| 1.2.40 | Реконструкция РУ-0,4кВ ЦРП-2 | С/П | 3,000 | 2016 | 2016 | 1,304 | 1,304 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,304 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 |
| 1.3.1 | Оснащение РП-9 средствами телемеханики и связи | С | 0,000 | 2015 | 2015 | 1,667 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,667 |
| 2 | Новое строительство | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,874 | 30,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,102 | 0,000 | 7,437 | 12,903 | 24,442 |
| 2.2 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 «Новая» до РП-44 в Центральном районе. СМР | С/П | 0,000 | 2018 | 2018 | 7,437 | 7,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,68 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,437 | 0,000 | 7,437 |
| 2.3 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ТП-132 до ТП-43 и от ТП-43 до ТП-42. | С/П | 0,395 | 2016 | 2016 | 1,001 | 1,001 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | 1,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,001 |
| 2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №1 «Центральная» до ТП-209. | С/П | 1,840 | 2016 | 2016 | 3,101 | 3,101 | 0,000 | 1,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,840 | 0,000 | 3,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,101 |
| 2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 «Береговая» до РП-19 | С/П | 0,000 | 2019 | 2019 | 12,903 | 12,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4х0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,903 | 12,903 |
| 3. | АИИСКУЭ | - | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 6,635 | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,635 |
| 3.1 | Монтаж АИИСКУЭ | С | 171,000 | 2016 | 2016 | 6,635 | 6,635 | 0,000 | 171,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171,000 | 0,000 | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,635 |
| 4 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,294 | 2,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,758 | 1,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,294 |
| 4.1 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 | - | 2,000 | 2015 | 2015 | 0,112 | 0,112 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 |
| 4.2 | Трассоискатель АБРИС-24/8 | - | 3,000 | 2015 | 2015 | 0,336 | 0,336 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 |
| 4.3 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | - | 1,000 | 2015 | 2015 | 0,310 | 0,310 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |
| 4.4 | ПКЭ Ресурс-UF2MB-3П15-5, ГОСТ Р 52319-2005, 51522-99 | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,266 | 0,266 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,266 |
| 4.5 | Комплект поисковый КИП-2Т | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,116 | 0,116 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 |
| 4.6 | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,028 | 0,028 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 4.7 | Рефлектометр портативный РЕЙС-105М1, ГОСТ ТУ ШМИЯ.411299.002 | - | 2,000 | 2016 | 2016 | 0,119 | 0,119 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |
| 4.8 | Обогреватель Эколайн эл. 30R P=3000 Вт 380В | - | 12,000 | 2016 | 2016 | 0,083 | 0,083 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |
| 4.9 | Обогреватель Эколайн эл. 20R P=2000 Вт 220В | - | 6,000 | 2016 | 2016 | 0,068 | 0,068 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 4.10 | Тепловая завеса Тропик М06 6 кВт с пультом | - | 3,000 | 2016 | 2016 | 0,038 | 0,038 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 4.11 | Генератор сварочный DY6500LXW 5,5 кВт | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,099 | 0,099 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 |
| 4.12 | Установка для аргоновой сварки УДГУ-350/СЭ | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,191 | 0,191 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,191 |
| 4.13 | Трансформатор ОЛС-2,5-10/0,23 | - | 2,000 | 2016 | 2016 | 0,152 | 0,152 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,152 |
| 4.14 | Трансформатор ТПОЛ-10 200/5 | - | 6,000 | 2016 | 2016 | 0,117 | 0,117 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |
| 4.15 | Приемник ИП-3 | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 4.16 | Кабеледефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ | - | 1,000 | 2016 | 2016 | 0,215 | 0,215 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 |
|  | ИТОГО по передаче электрической энергии | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 363,106 | 363,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,885 | 59,959 | 64,488 | 88,159 | 103,686 | 363,106 |
|  | ВСЕГО по программе | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 363,106 | 363,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,885 | 59,959 | 64,488 | 88,159 | 103,686 | 363,106 |

| Источники финансирования инвестиционной программы ООО «Горэлектросеть» (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО |
| 1 | Собственные средства с НДС | 46,884 | 59,959 | 64,488 | 88,089 | 103,686 | 363,106 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 23,468 | 34,778 | 38,935 | 56,181 | 68,604 | 221,966 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 23,468 | 34,778 | 38,935 | 56,181 | 68,604 | 221,966 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация | 16,264 | 16,035 | 15,716 | 18,471 | 19,266 | 85,752 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 16,264 | 16,035 | 15,716 | 18,471 | 19,266 | 85,752 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Возврат НДС | 7,152 | 9,146 | 9,837 | 13,437 | 15,816 | 55,388 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 46,884 | 59,959 | 64,488 | 88,089 | 103,686 | 363,106 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - | - | - | - |
|  | ДПМ | - | - | - | - | - | - |
|  | вне ДПМ | - | - | - | - | - | - |

Прогноз ввода/вывода  объектов основных средств ООО «Горэлектросеть» в натуральном и стоимостном выражении

| № п/п | Наименование объекта | Первона-чальная стоимость строи-тельства (с НДС) | Ввод мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План года 2015 | План года 2016 |  |  |  | План года 2017 |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | ИТОГО |
|  |  | млн. рублей | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч /км/МВА |  |  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |  | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч /км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  |  |  | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. |  | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО | 363,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,884 | 59,959 | 64,488 | 88,089 | 103,686 | 363,106 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 329,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,127 | 47,686 | 64,488 | 80,722 | 90,783 | 329,80 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 131,448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,460 | 24,289 | 38,455 | 15,125 | 9,125 | 131,448 |
| 1.1.1 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-1 | 9,580 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 9,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,580 |
| 1.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-9 | 7,160 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 7,16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,160 |
| 1.1.3 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-12 | 8,530 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 8,53 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,530 |
| 1.1.4 | Замена масляных выключателей на вакуумные РП-92 | 0,770 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,770 |
| 1.1.5 | Реконструкция ПС №3 «Южная» с заменой силового трансформатора 16 МВА | 12,630 | 32 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,000 | 12,63 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,630 |
| 1.1.6 | Реконструкция РП-21 с установкой 2-х дополнительных высоковольтных ячеек | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 1.1.7 | Реконструкция ТП-139 с заменой силового трансформатора | 0,860 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,86 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,860 |
| 1.1.8 | Реконструкция ТП-211 с заменой силового трансформатора | 0,790 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,79 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 |
| 1.1.9 | Реконструкция ТП-411 с установкой резервного силового трансформатора | 0,600 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 1.1.10 | Реконструкция ТП-472 с заменой силовых трансформаторов | 1,070 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 1,07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,070 |
| 1.1.11 | Реконструкция ТП-834 с заменой силовых трансформаторов | 1,270 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 1,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,270 |
| 1.1.12 | Реконструкция Ф 16-БЖД, сооружения электроэнергетики» от подстанции № 3 в сторону опоры № 1 | 8,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,781 | 0,00 | 8,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,676 |
| 1.1.13 | Реконструкция линии электропередачи Фидер 20-САДЫ» от подстанции № 4 в сторону мачтовой трансформаторной подстанции № 501, трансформаторной подстанции № 513, комплектной трансформаторной подстанции № 568 | 12,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,296 | 0,00 | 0,000 | 12,435 | 0,000 | 0,000 | 24,870 |
| 1.1.14 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТЭЦ «КМК» до ЦРП-1, переход реки Аба (кабельная эстакада) | 1,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,00 | 1,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,924 |
| 1.1.15 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 11-РП-2-2 от ПС № 1 «Центральная» до пр. Металлургов | 11,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2*1,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2*1,9 | 0,00 | 11,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,262 |
| 1.1.16 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 11-РП-2-2 от пр.Металлургов до РП-2 | 6,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,97 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х0,97 | 0,00 | 0,00 | 6,510 | 0,00 | 0,00 | 6,510 |
| 1.1.17 | Реконструкция «6 КВ Ф.36-РП-6-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону распределительного пункта № 6 | 6,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х1,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х1,713 | 0,00 | 0,000 | 6,541 | 0,000 | 0,000 | 13,081 |
| 1.1.18 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7-РП-27-1 кабель 1, ф. 7-РП-27-1 кабель 2 от ПС №1 «Центральная» до РП-27 | 2,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2*0,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2*0,58 | 0,00 | 2,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,716 |
| 1.1.19 | Реконструкция «6 КВ Ф.16-469, назначение: Сооружения электроэнергетики» от распределительного пункта № 18 в сторону трансформаторных подстанций № 469, 474 | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,150 | 0,00 | 0,000 | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 10,702 |
| 1.1.20 | Реконструкция «6 КВ Ф.1-РП-17-1, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции «Опор-ная № 19» в сторону распределительного пункта № 17 | 7,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,190 | 0,00 | 0,000 | 7,618 | 0,000 | 0,000 | 15,236 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.21 | Реконструкция «6 КВ Ф.34-486, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции № 2 в сторону трансформаторных подстанций № 486, 487, 496, 497 | 4,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,451 | 0,000 | 1,451 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 4,710 | 0,000 | 9,420 |
| 1.1.22 | Реконструкция «ф. 10-20-РП-92 от п/ст 110/35/10 «Ильинская городская 2» до РП-92, назначение: Сооружения электроэнергетики» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону распределительного пункта № 92, линии электропередачи «Фидер 10-3-РП-92» от подстанции 110/35/10 кВ «Ильинская городская 2» в сторону распределительного пункта № 92 | 10,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 5,400 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 10,415 | 0,000 | 20,831 |
| 1.1.23 | Реконструкция линии электропередачи кабельно-воздушная «Фидер 6-20-Г» от подстанции «Ширпотреб» в сторону распределительного пункта № 3 | 9,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2х2,4 | 2х2,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,125 | 9,125 |
| 1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | 196,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,442 | 26,040 | 65,596 | 81,659 | 305,230 |
| 1.2.1 | Реконструкция ПС №6 «Н.Островская» с заменой силового трансформатора | 9,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 9,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,322 |
| 1.2.2 | Реконструкция ТП-300 с установкой резервного силового трансформатора | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,902 |
| 1.2.3 | Реконструкция ТП-306 с установкой резервного силового трансформатора | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 |
| 1.2.4 | Реконструкция ТП-353 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 13,024 |
| 1.2.5 | Реконструкция РУ-0,4кВ ЦРП-2 | 1,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,608 |
| 1.2.6 | Реконструкция ТП-120 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 13,024 |
| 1.2.7 | Реконструкция ТП-127 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 13,024 |
| 1.2.8 | Замена силовых трансформаторов ПС №3 «Южная» | 27,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,016 | 0,000 | 54,032 |
| 1.2.9 | Замена масляных выключателей на вакуумные по стороне 6 кВ на ПС №3 «Южная» | 12,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,374 | 0,000 | 24,747 |
| 1.2.10 | Реконструкция ТП-372 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 13,024 |
| 1.2.11 | Реконструкция ТП-374 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 13,024 |
| 1.2.12 | Реконструкция ТП-34 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 13,342 |
| 1.2.13 | Реконструкция ТП-132 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 13,024 |
| 1.2.14 | Замена силовых трансформаторов ПС № 2 «Н.Островская» | 27,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,005 | 27,005 |
| 1.2.15 | Замена силовых трансформаторов ПС № 6 «В.Островская» | 27,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,028 | 27,028 |
| 1.2.16 | Реконструкция ТП-89 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.17 | Реконструкция ТП-112 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,32 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.18 | Реконструкция ТП-231 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,4 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 6,671 |
| 1.2.19 | Реконструкция ТП-377 (вынос встроенного ТП) | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,18 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 6,512 |
| 1.2.20 | Реконструкция ТП-403 | 1,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,1 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,419 | 1,419 |
| 1.2.21 | Реконструкция ТП-310 с установкой резервного силового трансформатора | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,868 |
| 1.2.22 | Реконструкция ТП-348 с установкой резервного силового трансформатора | 0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,993 |
| 1.2.23 | Реконструкция ТП-367 с установкой резервного силового трансформатора | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,787 |
| 1.2.24 | Реконструкция ТП-388 с установкой резервного силового трансформатора | 0,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,782 |
| 1.2.25 | Реконструкция ТП-187 с установкой резервного силового трансформатора | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,761 |
| 1.2.26 | Реконструкция ТП-186 с установкой резервного силового трансформатора | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,744 |
| 1.2.27 | Реконструкция ТП-680 с установкой резервного силового трансформатора | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,744 |
| 1.2.28 | Реконструкция ТП-701 с установкой резервного силового трансформатора | 0,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,011 |
| 1.2.29 | Реконструкция ТП-435 с установкой резервного силового трансформатора | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 1.2.30 | Реконструкция ТП-450 с установкой резервного силового трансформатора | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 |
| 1.2.31 | Реконструкция ТП-456 с установкой резервного силового трансформатора | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 |
| 1.2.32 | Реконструкция ТП-468 с установкой резервного силового трансформатора | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 |
| 1.2.33 | Реконструкция ТП-470 с установкой резервного силового трансформатора | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,330 |
| 1.2.34 | Реконструкция ТП-480 с установкой резервного силового трансформатора | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 |
| 1.2.35 | Реконструкция ТП-499 с установкой резервного силового трансформатора | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,330 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.36 | Реконструкция РП-6 с установкой резервного силового трансформатора | 0,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,605 |
| 1.2.37 | Реконструкция РП-35 с установкой резервного силового трансформатора | 1,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,495 |
| 1.2.38 | Реконструкция ТП-72 с заменой силового трансформатора | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,213 |
| 1.2.39 | Реконструкция ТП-284 с заменой силовых трансформаторов | 1,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,460 | 0,000 | 1,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,126 |
| 1.2.40 | Реконструкция ТП-414 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 6,512 | 0,000 | 0,000 | 6,512 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,670 |
| 1.3.1 | Оснащение РП-9 средствами телемеханики и связи | 1,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,670 |
| 2. | Новое строительство | 30,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,204 |
| 2.2 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №5 35/6 «Новая» до РП-44 в Центральном районе. СМР | 7,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,437 | 0,000 | 14,874 |
| 2.3 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ТП-132 до ТП-43 и от ТП-43 до ТП-42. | 12,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,903 | 12,903 |
| 2.4 | Прокладка резервного кабеля 6 кВ от ПС №1 «Центральная» до ТП-209. | 1,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,840 | 0,000 | 1,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,001 |
| 2.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/35/6 «Береговая» до РП-19 | 3,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,101 |
| 3. | АИИСКУЭ | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,635 |
| 3.1 | Монтаж АИИСКУЭ | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171,000 | 0,000 | 6,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,635 |
| 4 | Приобретение основных средств приборов и спец. техники | 2,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,294 |
| 4.1 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 |
| 4.2 | Трассоискатель АБРИС-24/8 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,336 |
| 4.3 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |
| 4.4 | ПКЭ Ресурс-UF2MB-3П15-5, ГОСТ Р 52319-2005, 51522-99 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,266 |
| 4.5 | Комплект поисковый КИП-2Т | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 |
| 4.6 | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| 4.7 | Рефлектометр портативный РЕЙС-105М1, ГОСТ ТУ ШМИЯ.411299.002 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,00 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |
| 4.8 | Обогреватель Эколайн эл. 30R P=3000 Вт 380В | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,00 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |
| 4.9 | Обогреватель Эколайн эл. 20R P=2000 Вт 220В | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,00 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |
| 4.10 | Тепловая завеса Тропик М-6 6 кВт с пультом | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,00 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 4.11 | Генератор сварочный DY6500LXW 5,5 кВт | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 |
| 4.12 | Установка для аргоновой сварки УДГУ-350/СЭ | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,191 |
| 4.13 | ТрансформаторОЛС-2,5-10/0,23 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,00 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,152 |
| 4.14 | Трансформатор ТПОЛ-10 200/5 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,00 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |
| 4.15 | Приемник ИП-3 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
| 4.16 | Кабеледефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 |
|  | ИТОГО по передаче электрической энергии | 363,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,885 | 59,959 | 64,488 | 88,159 | 103,686 | 363,106 |
|  | ВСЕГО по программе | 363,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,885 | 59,959 | 64,488 | 88,159 | 103,686 | 363,106 |

Приложение № 12 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Источники финансирования инвестиционных программ ОАО «КузбассЭлектро» (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей.

| № п/п | Источник финансирования | План 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства с НДС | 23,775 | 33,842 | 34,501 | 35,585 | 37,110 | 164,813 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6,238 | 14,207 | 11,880 | 14,828 | 15,566 | 62,719 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 6,238 | 14,207 | 11,880 | 14,828 | 15,566 | 62,719 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация | 13,910 | 14,473 | 17,358 | 15,329 | 15,883 | 76,953 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе без НДС | 13,910 | 14,473 | 17,358 | 15,329 | 15,883 | 76,953 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Возврат НДС | 3,627 | 5,162 | 5,263 | 5,428 | 5,661 | 25,141 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 23,775 | 33,842 | 34,501 | 35,585 | 37,110 | 164,813 |

Приложение № 13 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

- Инвестиционная программа ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем-ные показа-тели | План финансирования программы на 2017 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования на 2017 год, тыс. руб. |  | План финанси-рования на 2018 год, тыс. руб. | План финанси-рования на 2019 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | прибыль | амортиза-ционные отчисления |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и установка сплит-системы в серверные Беловского и Орджоникидзевского ПУ | 2 шт. | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение и установка сплит-системы в серверную Ленинск-Кузнецкого ПУ | 1 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка сплит-системы в серверные ЦОП г. Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский ПУ, Новокузнецкий участок | 3 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2 | IT - бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение многофункциональных устройств (МФУ) и цветных принтеров | 21 шт. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2.2. | Приобретение серверного оборудования | 3 шт. | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 2.3. | Модернизация локальной и корпоративной сети в ЮМО | 1 шт. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 2.4. | Приобретение комплекса печати в г. Белово | 1 шт. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 4 363,91 | 3 636,09 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2.5. | Модернизация телефонной сети в СМО | 18 шт. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 384,27 | 615,73 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2.6. | Организация центра обработки данных (ЦОД) | 1 шт. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 460,67 | 1 539,33 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.7. | Приобретение ноутбуков | 50 шт. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 346,07 | 153,93 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.8. | Модернизация видеоконференц-связи (ВКС) в МРО | 1 сист. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Создание системы защиты персональных данных | 1 сист. | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Модернизация системы контроля и управления доступом в здание г. Кемерово | 1 сист. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 384,27 | 615,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Приобретение персональных компьютеров | 160 шт. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 844,94 | 2 155,06 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3 | Антитеррористическая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация системы видеонаблюдения Анжерского участка (г. Анжеро-Судженск, ул. им.50 летия ВЛКСМ, 2) | 1 сист. | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Анжерского участка (г. Анжеро-Судженск, ул. им.50 летия ВЛКСМ, 2) | 1 сист. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Создание системы видеонаблюдения в кассах СМО (г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4) | 1 сист. | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Создание системы видеонаблюдения в Промышлен-новском участке (пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4) | 1 сист. | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Модернизация охранно-пожарной сигнализации в Промышленновском участке (пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4) | 1 сист. | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Модернизация охранно-пожарной сигнализации Мысковский ПУ (г. Мыски, ул. Лермонтова, 4) | 1 сист. | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Модернизация системы видеонаблюдения в г. Белово | 1 сист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.8. | Модернизация системы видеонаблюдения в г. Прокопьевске (ул. Волынова, 11Б, пом. 2) | 1 сист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.9. | Модернизация системы видеонаблюдения в г. Топки (г. Топки, ул. Октябрьская, 2) | 1 сист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.10. | Модернизация системы видеонаблюдения в г. Новокузнецке (ул. Горьковская, 35) | 1 сист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 3.11. | Создание системы видеонаблюдения в г. Новокузнецке (ул. Орджоникидзе, 18-а) | 1 сист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.12. | Создание системы видео-наблюдения на Гурьевском ПУ | 1 сист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4 | Приобретение и установка электрического водо-подогревателя системы отопления ЦОП (пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 92) | 1 шт. | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение и установка электрического водо-подогревателя системы отопления Ижморского участка | 1 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обследование здания (г. Юрга, ул. Московская,10) | 295 м3 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6.2. | Проект на реконструкцию помещений Заводского участка (г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 35) | 157,4 м2 | 577,00 | 0,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6.3. | Обследование здания Заводского участка (г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 35) | 535 м3 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Проект на электроснабжение Новокузнецкого участка (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,18-а) | 1 объект | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 620,00 | 0,00 |
| 6.5. | Реконструкция теплотрассы и обследование здания Междуреченского ПУ (г. Междуреченск, пр. Строителей, 41-а) | 1029 м3 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 176,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.6. | Обследование здания Тисульского участка (пгт. Тисуль, ул. Трухницкого,1) | 264 м3 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 85,00 | 0,00 |
| 6.7. | Обследование здания Ижморского участка (ул. Стадионная, 2-а) | 793 м3 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.8. | Обследование здания ЦОП ( пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 92) | 1275 м3 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.9. | Реконструкция здания (г. Анжеро-Судженск, ул. им.50 летия ВЛКСМ, 2) | 5360 м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.9. | Реконструкция системы отопления ЦОП (г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 11-Б) | 79 м.п. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10. | Обследование здания ЦОП (г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 11Б) | 301 м3 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 65,00 | 0,00 |
| 6.11. | Обследование и проект на реконструкцию помещений Беловского участка (г. Белово, ул. Суворова, 2) | 5391 м3 | 809,00 | 0,00 | 440,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 809,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 6.12. | Проект на наружное электроснабжение Беловского участка (г. Белово, ул. Суворова, 2) | 1 объект | 459,00 | 0,00 | 230,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 650,00 | 0,00 |
| 6.13. | Обследование здания Гурьевского ПУ (г. Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 4) | 444 м3 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 85,00 | 0,00 |
| 6.14. | Обследование здания Краснобродского участка (пгт. Краснобродский, ул. Гагарина, 15) | 154 м3 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 35,00 | 0,00 |
| 6.15. | Обследование здания Промышленновского участка (пгт. Промышленная, Механическая ул., 4) | 545 м3 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 65,00 | 0,00 |
| 6.16. | Реконструкция узла системы отопления (г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/4) | 1 шт. | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 391,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.17. | Обследование здания (г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/4) | 32387 м3 | 975,00 | 0,00 | 400,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.18. | Реконструкция кровли и помещений | 3160 м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 5 000,00 |
|  | ИТОГО |  | 48 287,00 | 0,00 | 2 525,00 | 1 948,00 | 43 814,00 | 15 784,12 | 32 502,88 | 48 335,00 | 48 450,00 |

Приложение № 14 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

| Инвестиционная программа ООО «Металлэнергофинанс» на 2017 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем-ные показа-тели | План финансирования программы на 2017 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования программы на 2017 год, тыс. руб. |  | План финанси-рования на 2018 год, тыс. руб. | План финанси-рования на 2019 год, тыс. руб. |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по кварталам |  |  |  | прибыль | амортиза-ционные отчисления |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | Автомобиль Hyundai Elantra | 1 шт. | 962,00 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 106,69 | 855,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Автомобиль Hyundai Elantra | 1 шт. | 962,00 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 106,69 | 855,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Автомобиль Nissan X-trail | 1 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 |
| 4 | Мини-АТС Panasonic КХ-ТЕМ824RU | 1 шт. | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МФУ Sharp AR6020NR A3 | 1 шт. | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Сервер HP Proliant DL180 | 1 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  | 2 052,00 | 0,00 | 1 924,00 | 128,00 | 0,00 | 341,38 | 1 710,62 | 1 663,00 | 365,00 |

Приложение № 15 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Источники финансирования инвестиционных программ ООО «ОЭСК»
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

| № п/п | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства с НДС | 20,612 | 29,665 | 21,064 | 21,879 | 22,186 | 115,406 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции без НДС: | 11,350 | 16,120 | 12,302 | 11,800 | 11,840 | 63,412 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе без НДС | 11,350 | 16,120 | 12,302 | 11,800 | 11,840 | 63,412 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация без НДС | 6,118 | 9,020 | 5,549 | 6,742 | 6,962 | 34,390 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе, без НДС | 6,118 | 9,020 | 5,549 | 6,742 | 6,962 | 34,390 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Возврат НДС | 3,144 | 4,525 | 3,213 | 3,338 | 3,384 | 17,604 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 20,612 | 29,665 | 21,064 | 21,879 | 22,186 | 115,406 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - | - | - | - |
|  | ДПМ | - | - | - | - | - | - |
|  | вне ДПМ | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 16 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2015-2019 годы

| №№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяжен- ность сетей | год начала сроитель-ства | год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | ИТОГО |
|  |  | МВт/Гкал/ч /км/МВА |  |  | млн. руб. | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт /Гкал/ч/ км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО | - | - | - | 71,246 | - | - | - | - | - | 10,951 | 14,422 | 14,807 | 15,250 | 15,816 | 71,246 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | 56,334 | - | - | - | - | - | 10,951 | 11,180 | 8,537 | 13,546 | 12,120 | 56,334 |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | 56,334 | - | - | - | - | - | 10,951 | 11,180 | 8,537 | 13,546 | 12,120 | 56,334 |
| 1 | Замена силовых трансформаторов | 20 шт. | 2015 | 2019 | 5,033 | 4 шт. | 4 шт. | 0 шт. | 7 шт. | 5 шт. | 0,823 | 1,241 | 0,000 | 1,987 | 0,983 | 5,033 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные | 24 шт. | 2015 | 2019 | 7,213 | 7 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 7 шт. | 5 шт. | 2,005 | 0,903 | 0,771 | 2,207 | 1,327 | 7,213 |
| 3 | Монтаж автоматического реклоузера | 10 шт. | 2015 | 2019 | 7,723 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1,375 | 1,445 | 2,307 | 1,324 | 1,271 | 7,723 |
| 4 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | 18 шт. | 2015 | 2019 | 1,558 | 4 шт. | 4 шт. | 0 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 0,354 | 0,372 | 0,000 | 0,424 | 0,408 | 1,558 |
| 5 | Замена оборудования в РП 4 | 7 шт. | 2015 | 2015 | 5,963 | 7 шт. | - | - | - | - | 5,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,963 |
| 6 | Проектно-изыскательские работы |  | 2015 | 2019 | 2,254 | - | - | - | - | - | 0,431 | 0,291 | 0,478 | 0,458 | 0,596 | 2,254 |
| 7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | 1,67 км | 2018 | 2019 | 3,398 | - | - | - | 0,686 | 0,984 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,395 | 2,003 | 3,398 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | 2,43 км | 2016 | 2016 | 2,077 | - | 2,43 км | - | - | - | 0,000 | 2,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,077 |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37,251 | 5 км | 2018 | 2018 | 2,584 | - | - | - | 5 км | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,584 | 0,000 | 2,584 |
| 10 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП № 205 | 0,7 км | 2018 | 2018 | 2,229 | - | - | - | 0,7 км | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,229 | 0,000 | 2,229 |
| 11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | 0,2 км | 2018 | 2018 | 0,877 | - | - | - | 0,2 км | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,877 | 0,000 | 0,877 |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68, 231 | 6,3 км | 2019 | 2019 | 3,124 | - | - | - | - | 6,3 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,124 | 3,124 |
| 13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | 1,1 км | 2019 | 2019 | 2,144 | - | - | - | - | 1,1 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,144 | 2,144 |
| 14 | Модернизация АИИС КУЭ | 552 шт. | 2016 | 2017 | 9,636 | - | 277 шт. | 275 шт. | - | - | 0,000 | 4,751 | 4,885 | 0,000 |  | 9,636 |
| 15 | Приобретение офисного оборудования | 19 шт. | 2016 | 2019 | 0,520 | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 0,000 | 0,1 | 0,096 | 0,060 | 0,264 | 0,520 |
| 2. | Новое строительство | - | - | - | 14,912 | - | - | - | - | - | 0,000 | 3,242 | 6,27 | 1,704 | 3,696 | 14,912 |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | 14,912 | - | - | - | - | - | 0,000 | 3,242 | 6,27 | 1,704 | 3,696 | 14,912 |
| 1 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | 1,73 км/ 100кВА | 2016 | 2016 | 1,908 | - | 1,73 км/ 100кВА | - | - | - | 0,000 | 1,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,908 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | 0,925 км/ 100кВА | 2016 | 2016 | 1,334 | - | 0,925 км/ 100кВА | - | - | - | 0,000 | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 |
| 3 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | 1,8 км/ 100 кВА | 2017 | 2017 | 2,025 | - | - | 1,8 км/100 кВА | - | - | 0,000 | 0,000 | 2,025 | 0,000 | 0,000 | 2,025 |
| 4 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | 1,75 км/ 100кВА | 2017 | 2017 | 2,03 | - | - | 1,75 км/ 100кВА | - | - | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 2,03 |
| 5 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | 1,21 км/ 100кВА | 2017 | 2017 | 1,339 | - | - | 1,21 км/ 100кВА | - | - | 0,000 | 0,000 | 1,339 | 0,000 | 0,000 | 1,339 |
| 6 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | 0,5 км/ 63кВА | 2017 | 2017 | 0,876 | - | - | 0,5 км/ 63кВА | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,000 | 0,876 |
| 7 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | 1,59 км/ 100кВА | 2018 | 2018 | 1,704 | - | - | - | 1,59 км/ 100кВА | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,704 | 0,000 | 1,704 |
| 8 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | 0,7 км/ 63кВА | 2019 | 2019 | 0,896 | - | - | - | - | 0,7 км/ 63кВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,896 | 0,896 |
| 9 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | 0,3 км/ 100кВА | 2019 | 2019 | 0,709 | - | - | - | - | 0,3 км/ 100кВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,709 | 0,709 |
| 10 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | 1,94 км/ 100кВА | 2019 | 2019 | 2,091 | - | - | - | - | 1,94 км/ 100кВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,091 | 2,091 |

Источники финансирования инвестиционной программы

ООО «Мысковская электросетевая организация»

на 2015-2019 годы, млн. рублей

| № п/п | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства с НДС | 10,951 | 14,422 | 14,807 | 15,250 | 15,816 | 71,246 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 7,081 | 9,047 | 8,268 | 10,500 | 10,900 | 45,796 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 7,081 | 9,047 | 8,268 | 10,500 | 10,900 | 45,796 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация | 2,200 | 3,175 | 4,280 | 2,424 | 2,503 | 14,582 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 2,200 | 3,175 | 4,280 | 2,424 | 2,503 | 14,582 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Возврат НДС | 1,670 | 2,200 | 2,259 | 2,326 | 2,413 | 10,868 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 10,951 | 14,422 | 14,807 | 15,250 | 15,816 | 71,246 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - | - | - | - |
|  | ДПМ | - | - | - | - | - | - |
|  | вне ДПМ | - | - | - | - | - | - |

Прогноз ввода/вывода объектов для ООО «Мысковская электросетевая организация» на 2015-2019 годы

| № п/п | Наименование проекта | Первона-чальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года |  |  |  |  |  | План 2018 года |  | План 2019 года |  | Итого |
|  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | в натуральных показателях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена силовых трансформаторов | 0,000 | 4 шт. | 4 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 шт. | 5 шт. | 20 шт. | 0,823 | 1,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,987 |  | 0,983 |  | 5,033 |  |
| 2 | Замена вакуумных выключателей | 0,000 | 7 шт. | 3 шт. | 0,000 | 1 шт. | 1 шт. | 0,000 | 2 шт. | 7 шт. | 5 шт. | 24 шт. | 2,005 | 0,903 | 0,000 | 0,385 | 0,386 | 0,000 | 0,771 | 2,207 |  | 1,327 |  | 7,213 |  |
| 3 | Монтаж автоматического реклоузера | 0,000 | 2 шт. | 2 шт. | 0,000 | 1 шт. | 1 шт. | 0,000 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 10 шт. | 1,375 | 1,445 | 0,000 | 1,154 | 1,153 | 0,000 | 2,307 | 1,324 |  | 1,271 |  | 7,723 |  |
| 4 | Замена оборудования в ТП (ячейки ЩО-70) | 0,000 | 4 шт. | 4 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 шт. | 5 шт. | 18 шт. | 0,354 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,424 |  | 0,408 |  | 1,558 |  |
| 5 | Замена оборудования в РП 4 | 0,000 | 7 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 шт. | 5,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,963 |  |
| 6 | Проектно-изыскательские работы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,291 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,478 | 0,458 |  | 0,596 |  | 2,254 |  |
| 7 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6-1Г | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 км | 0,984 км | 1,67 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,395 |  | 2,003 |  | 3,398 |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 34,35 | 0,000 | 0,000 | 2,43 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,43 км | 0,000 | 2,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,077 |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 37, 251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 км | 0,000 | 5 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,584 |  | 0,000 |  | 2,584 |  |
| 10 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП 3 до ТП №205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,7 км | 0,000 | 0,7 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,229 |  | 0,000 |  | 2,229 |  |
| 11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП №58 до ТП №59 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,2 км | 0,000 | 0,2 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,877 |  | 0,000 |  | 0,877 |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 68,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,3 км | 6,3 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3,124 |  | 3,124 |  |
| 13 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП 223 до КТПн № 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,1 км | 1,1 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,144 |  | 2,144 |  |
| 14 | АИИС КУЭ | 0,000 | 0,000 | 277 шт. | 0,000 | 0,000 | 150 шт. | 125 шт. | 275 шт. | 0,000 | 0,000 | 552 шт. | 0,000 | 4,751 | 0,000 | 0,000 | 2,664 | 2,221 | 4,885 | 0,000 |  | 0,000 |  | 9,636 |  |
| 15 | Приобретение офисного оборудования | 0,000 | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 19 шт. | 0,000 | 0,100 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,060 |  | 0,264 |  | 0,520 |  |
| 16 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 160 и КТПм 160 | 0,000 | 0,000 | 1,73 км / 100кВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,73 км | 0,000 | 1,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,908 |  |
| 17 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 161 и КТПм 161 | 0,000 | 0,000 | 0,925 км / 100кВА | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,925 км | 0,000 | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,334 |  |
| 18 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 165 и КТПм 165 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,8 км/ 100кВА | 0,000 | 0,000 | 1,8 км/ 100кВА | 0,000 | 0,000 | 1,8 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,025 | 0,000 | 0,000 | 2,025 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,025 |  |
| 19 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 133 и КТПм 133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,75 км/ 100кВА | 0,000 | 1,75 км /100кВА | 0,000 | 0,000 | 1,75 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 2,030 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,030 |  |
| 20 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 138 и КТПм 138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,21 км/ 100кВА | 0,000 | 1,21 км/ 100 кВА | 0,000 | 0,000 | 1,21 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,339 | 0,000 | 1,339 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,339 |  |
| 21 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 170 и КТПм 170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 км / 63кВА | 0,5 км / 63кВА | 0,000 | 0,000 | 0,5 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,876 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,876 |  |
| 22 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 156 и КТПм 156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,59 км/ 100кВА | 0,000 | 1,59 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,705 |  | 0,000 |  | 1,705 |  |
| 23 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 130 и КТПм 130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,7 км/ 163 кВА | 0,7 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,896 |  | 0,896 |  |
| 24 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 157 и КТПм 157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,3 км/ 100кВА | 0,3 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,709 |  | 0,709 |  |
| 25 | Строительство ВЛ-6/0,4 кВ от КТПм 132 и КТПм 132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,94 км/ 100кВА | 1,94 км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,091 |  | 2,091 |  |
|  | ИТОГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,951 | 14,422 | 0,574 | 3,564 | 7,572 | 2,221 | 14,807 | 15,250 |  | 15,816 |  | 71,246 |  |

».

Приложение № 17 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Источники финансирования инвестиционных программ ООО «Электросетьсервис» (г. Прокопьевск), млн. рублей.

| № п/п | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства с НДС | 6,112 | 6,318 | 6,525 | 18,955 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, без НДС: | 2,260 | 1,574 | 3,638 | 7,472 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2,260 | 1,574 | 3,638 | 7,472 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Амортизация без НДС: | 2,919 | 3,780 | 1,892 | 8,591 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 2,919 | 3,780 | 1,892 | 8,591 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,932 | 0,964 | 0,995 | 2,891 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ВСЕГО источников финансирования с НДС | 6,112 | 6,318 | 6,525 | 18,955 |

Приложение № 18 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Сибирь - ГК2»

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная №2 | Гурьевский район, г.Салаир, ул. Молодеж-ная, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 2 | Котельная №5 | Гурьевский район, г.Салаир, ул. Ушакова,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Сибирь-Городская котельная 2»

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоностителя к материальной характеристике тепловой сети, м3./м2 |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная №2 | Гурьевский район, г.Салаир, ул. Молодежная, 8 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7825,2 | 7825,2 | 7825,2 | 7825,2 |
| 2 | Котельная №5 | Гурьевский район, г.Салаир, ул. Ушакова,11 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 469 | 469 | 469 | 469 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |

Приложение № 19 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Сибирь-Городская котельная2»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская-городская котельная2» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652780, Кемеровская область, г. Салаир, ул. Молодежная,86 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2019 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный энергетик ООО «Сибирь-ГК2» Земцов Андрей Валентинович, Экономист Ломова Юлия Вадимовна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8(38463) 4-06-89,, (факс)4-0б-89, электронная почта sib.gk@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (РЭК КО) |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650000, Кемерово г., Н. Островского ул., 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК КО Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Гурьевского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы Гурьевского района Якушев Д. С. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 06.10.2016 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Якушев Дмитрий Сергеевич 8(38463) 5-03-34 |

Инвестиционная программа ООО «Сибирь-Городская котельная2» (г.Салаир) в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профинансировано к 2017г | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансирования |  | В т.ч. за счет платы за подключение |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или0 поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена частотного преобразователя АВВ-330 подпиточного насоса на С-200 30кВт | Увеличение срока службы электродвигателей, экономия электроэнергии | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | мощность | Тыс/кВтч | 1452 | 1089 | 2017 | 2017 | 97,801 | 0,00 | 97,801 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.2. | Замена экономайзера ЭП-330 котла №2 на ЭБ1-330 | Закипание внутритрубного пространства экономайзера | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | износ | % | 100 | 0 | 2017 | 2017 | 1737,02 | 0,00 | 1737,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.2.3 | Замена деаэратора ДА-50/25 на деаэрационную колонку КДА-50 | Полный износ | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2018 | 476,473 | 0,00 | 0,00 |  | 476,473 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |
| 3.2.4 | Замена частотного преобразователя АВВ-550 питательного насоса С-200 55кВт | Увеличение срока службы электродвигателей, экономия электроэнергии | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | мощность | Тыс/кВтч | 159,72 | 127,776 | 2018 | 2018 | 166,901 | 0,00 | 0,00 | 166,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.2.5 | Замена дутьевого электроагрегата (с ходовой частью) ВДН-10-1500об.мин 30кВт | Износ рабочего колеса | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2018 | 197,900 | 0,00 | 0,00 | 197,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.2.6 | Замена электронасосного агрегата питательного насоса №3 ЦНСГ60-138 55кВт/3000 | Износ рабочего колеса | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2018 | 142,982 | 0,00 | 0,00 | 142,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.2.7 | Монтаж вытяжного вентилятора на галереи №1 ВДН 6,3-1500/5,5кВт | Уменьшение запыленности, повышение пожарной безопасности | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | мощность | Тыс/кВтч | 0 | 0,0055 | 2019 | 2019 | 122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 122,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.2.8 | Замена частотного преобразователя ACS сетевого насоса на С-200 250кВт | Увеличение срока службы электродвигателей, экономия электроэнергии | Котельная №2 ул.Молодежная,8 | мощность | Тыс/кВтч | 871,2 | 696,96 | 2019 | 2019 | 716,901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 716,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.2.9 | Приобретение и установка конвейерных весов ВК-1-650-1 | Взвешивание угля | Котельная №2, ул.Молодежная,8 | Контроль за потреблением угля | тн | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 353,550 | 0,00 | 353,55 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012,038 | 0,00 | 2188,37 | 984,256 |  | 839,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012,038 | 0,00 | 2188,37 | 984,256 |  | 839,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Сибирь-Городская котельная2» (г.Салаир) в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВтч/м3 | 1452,00 | 1089,0 | 1089,0 | 1089,0 | 1089,0 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Характер мероприятия инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 80 | 81 | 79 | 77 | 76 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 7946 | 7946 | 7946 | 7946 | 7946 |
|  |  | куб.м для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятия инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |

Финансовый план ООО «Сибирь - Городская котельная2» (г.Салаир) в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 4012,04 | 0,0 | 4012,04 | 2188,37 | 984,26 | 839,41 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | прибыль направленная на инвестиции | 4012,04 | 0,0 | 4012,04 | 2188,37 | 984,26 | 839,41 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. Аренда имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 4012,04 | 0,0 | 4012,04 | 2188,37 | 984,26 | 839,41 |

Приложение № 20 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Производственная программа

МКП «ЖКХ» (г. Топки)

в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

на период с 01.12.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Планируемые объемы захоронения твердых коммунальных отходов, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование показателя | Еди- ницы изме-рения | с 01.12.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов всего, в том числе: | м3 | 5715,21 |
| 1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 3799,94 |
| 1.2. | - прочим потребителям | м3 | 1915,27 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.2.1. | - бюджетным организациям | м3 | 292,54 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 213,35 |

Приложение № 21 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

Одноставочные тарифы МКП «ЖКХ» (г. Топки)

на захоронение твердых коммунальных отходов

на период с 01.12.2016 по 31.12.2016

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2016 по 31.12.2016 |
| 1. | Потребители в жилищном секторе (с НДС)* | 44,05 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 37,33 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 22 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

| МКП "ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Топки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | МКП ЖКХ 2013 (ОКК ранее обслуживающая полигон) | МКП ЖКХ факт 2015 год | МКП ЖКХ факт 1 полугодие 2016 год | МКП ЖКХ 2016 |  |  | Обоснование отклонений |
|  |  |  | Утверждено ДЦ КО |  |  | предложение организации (год) | предложение регулирующего органа (год) | предложение регулирующего органа в пересчете на период с 01.12.2016 по 31.12.2016 (1 месяц) |  |
|  | Является ли организация плательщиком НДС |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 1 | Общий объём, в том числе: | м3 | 68 582,55 | 36 165,60 | 21 075,19 | 46 242,00 | 68 582,55 | 5 715,21 | объемы учтены исходя из ранее утвержденных значений в пересчете на соответствующий период |
| 1.1 | население | м3 | 45 599,32 | 32 644,20 | 18 958,59 | 32 644,20 | 45 599,32 | 3 799,94 |  |
| 1.2 | бюджетные организации | м3 | 3 510,52 | 106,40 | 114,00 | 106,40 | 3 510,52 | 292,54 |  |
| 1.3 | прочие | м3 | 19 472,71 | 3 415,00 | 2 002,60 | 13 491,40 | 19 472,71 | 1 622,73 |  |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 2 571,87 | 4 589,55 | 1 954,35 | 7 506,85 | 2 350,26 | 195,86 |  |
| 1.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 86,53 |  |  | отклонено по причине отсутствия обоснования несения расходов |
| 1.1.1 | тариф на электроэнергию | руб./кВт | 2,57 |  |  | 3,41 |  |  |  |
| 1.1.2 | количество потребленной электроэнергии, включая потери по всем уровням напряжения | тыс.кВт | 5,84 |  |  | 25,38 |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 683,18 | 1 181,39 | 507,12 | 1 104,30 | 929,94 | 77,50 | в соответствии со штатным расписанием исходя из принятых в расчет ставок |
| 2.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 10 542,90 | 19 689,83 | 15 367,27 | 15 337,50 | 15 499,05 | 15 499,05 |  |
| 2.2.2 | численность производственного персонала | чел. | 5,40 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | учтено 4ед. персонала в том числе рабочего по благоустройству и сторожа в нерабочее время полигона и 1ед. машиниста бульдозера |
| 2.3 | Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 206,32 | 356,78 | 152,95 | 333,50 | 280,84 | 23,40 | в соответствии с действующим законодательством 30,2% от принятого ФОТ |
| 2.5 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 268,61 | 897,70 | 224,40 |  |  |  |  |
| 2.6 | Амортизация | тыс. руб. | 121,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 727,11 | 394,24 | 709,08 | 5 457,56 | 185,59 | 15,47 |  |
| 2.7.1 | Увлажнение ТБО | тыс. руб. | 29,58 | 3,20 | 7,75 | 53,77 | 53,77 | 4,48 |  |
| 2.7.2 | Изоляция уплотненных ТБО | тыс. руб. |  | 333,03 | 601,28 | 4 447,35 |  |  | отклонено в связи с включением в расходы приобретение бульдозера, ЗП и отчислений машиниста бульдозера, ГСМ, для выполнения данной операции |
| 2.7.3 | Аренда земельного участка | тыс. руб. | 611,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | Водоснабжение | тыс. руб. | 14,3 | 0,62 | 0,32 | 28,41 | 28,41 | 2,37 |  |
| 2.7.5 | Отопление (уголь) | тыс. руб. | 12,26 | 12,61 | 7,66 | 14,70 | 14,70 | 1,23 |  |
| 2.7.6 | Содержание площадки полигона и подъездного пути к полигону | тыс. руб. | 49,12 |  | 68,05 | 180,82 |  |  | не принято в расчет по причине включения приобретения бульдозера Т-170 в тариф и содержание площадки подъездного пути своими силами |
| 2.7.7 | Охрана труда | тыс. руб. | 10,85 |  |  | 92,07 | 40,66 | 3,39 | учтено исходя из расчета: спецодежды и мыла на 4ед. в т.ч. рабочего по благоустройству, сторожа и 1ед. бульдозериста, молока на 1ед. бульдозериста, медосмотра на 5ед. по предложению предприятия в пересчете на принятую численность |
| 2.7.8 | Разработка проекта нормативов | тыс. руб. |  |  |  | 590,00 |  |  | отклонено по причине отсутствия обоснования несения расходов |
| 2.7.10 | Услуги связи | тыс. руб. |  | 0,11 | 0,22 | 0,46 | 0,44 | 0,04 | исходя из факта 1 полугодия 2016 года в пересчете на соответствующий период |
| 2.7.11 | Охрана (тревожная кнопка) | тыс. руб. |  | 44,67 | 23,80 | 49,98 | 47,61 | 3,97 | учтено исходя из представленного договора на оказание услуги по использованию тревожной кнопки |
| 2.8 | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 1 238,34 | 249,84 | 375,63 | 261,41 | 21,78 |  |
| 2.8.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. |  | 514,20 | 81,66 | 250,10 | 200,77 | 16,73 | в соответствии со штатным расписанием исходя из принятых в расчет ставок |
| 2.8.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. | #ДЕЛ/0! | 21 425,00 | 22 683,33 | 20 841,67 | 16 731,00 | 16 731,00 |  |
| 2.8.1.2 | численность цехового персонала | чел. |  | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | учтена 1ед. мастера |
| 2.8.2 | страховые взносы от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. |  | 155,29 | 24,30 | 75,53 | 60,63 | 5,05 | в соответствии с действующим законодательством 30,2% от принятого ФОТ |
| 2.8.3 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 180,00 | 39,40 |  |  |  |  |
| 2.8.4 | Аренда основных средств | тыс. руб. |  | 200,90 | 34,40 |  |  |  |  |
| 2.8.5 | Электроэнергия | тыс. руб. |  | 7,20 | 1,72 |  |  |  |  |
| 2.8.6 | Прочие | тыс. руб. |  | 180,75 | 68,36 | 50,00 |  |  | отклонено в связи с отсутствием подтверждения |
| 2.9 | Общеэксплуатационные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 89,84 | 196,20 | 65,60 | 149,33 | 105,29 | 8,77 |  |
| 2.9.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 54,41 | 125,30 | 42,66 | 98,10 | 65,41 | 5,45 | исходя из численности и средней заработной платы принятой в расчет |
| 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 15 113,89 | 23 203,70 | 23 700,00 | 27 250,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | по факту 1 полугодия 2016 года |
| 2.9.1.2 | численность АУП | чел. | 0,30 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,23 | исходя из представленных данных распределена численность АУП по штатному расписанию по фактическим доходам 2015 года в соответствии с учетной политикой |
| 2.9.2 | страховые взносы от заработной платы АУП | тыс. руб. | 16,43 | 37,84 | 12,88 | 29,63 | 19,75 | 1,65 | в соответствии с действующим законодательством 30,2% от принятого ФОТ |
| 2.9.3 | Прочие | тыс. руб. | 19,00 | 33,06 | 10,06 | 21,60 | 20,12 | 1,68 | исходя из факта по распределению 1п-я 2016 года в пересчете на соответствующий период |
| 2.10. | Налоги, сборы, платежи - всего, их них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 2,41 |  |
| 2.10.3 | транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 4,50 | 0,38 | из расчета приобретения в текущем году |
| 2.10.4 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 24,41 | 2,03 | из расчета приобретения в текущем году |
| 2.11. | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 460,73 | 324,90 | 45,36 |  | 558,29 | 46,52 | учтено из расчета нормы на выполнение рабочей операции 14,5л/ч и фактически отработанное количество м/ч за период 2015г.-1п-е 2016г. в пересчете на плановый период с учетом стоимости ДТ на текущую дату 33руб./л без НДС |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 36,73 | 31,20 | 70,61 | 209,92 | 17,49 |  |
| 3.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  | 162,34 | 13,53 | учтено исходя из предложения предприятия по приобретению б/у бульдозера с учетом доставки с разбивкой общей суммы на 7 лет |
| 3.2 | Прибыль на поощрение, прочие цели | тыс. руб. |  | 36,73 | 31,20 | 68,86 | 7,00 | 0,58 | учтено на уровне прибыли на соцразвитие |
| 3.3 | Налог на прибыль от капитальных вложений | тыс. руб. |  |  |  |  | 40,58 | 3,38 | рассчитано в соответствии с действующим законодательством 20% от налогооблагаемой базы |
| 3.4 | Налог на прибыль от почих целей | тыс. руб. |  |  |  | 1,75 |  |  | отклонено т.к. прибыль на прочие цели не принята в расчет |
| 6 | НВВ без НДС | тыс. руб. | 2 571,87 | 4 626,28 | 1 985,55 | 7 577,46 | 2 560,18 | 213,35 |  |
| 8 | Тариф | руб./м3 | 37,50 | 127,92 | 94,21 | 163,87 | 37,33 | 37,33 | 99,5% |
| 14 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 737,59 | 1 820,89 | 549,78 | 1 202,40 | 995,35 | 82,95 |  |
| 15 | Численность персонала, всего | чел. | 5,70 | 7,45 | 5,80 | 6,30 | 5,23 | 5,23 |  |
| 16 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 783,48 | 20 368 | 15 798 | 15 905 | 15 859,70 | 15 859,70 |  |

Приложение № 23 к протоколу

заседания Правления РЭК КО

от 31.10.2016 № 51

| Оценка доступности показателей производственной программы МКП "ЖКХ" (г. Топки) на услуги захоронения твердых коммунальных отходов, предлагаемых к утверждению на период с 01.12.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Критерий физической доступности услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации услуги, м3 |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение | Условие доступности | Признать услугу |
|  | на период с 01.12.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012г. (факт) | 2013г. (факт) | 2014г. (факт) | среднее значение изменения объемов | 2015г. (факт) | с 01.12.2016 по 31.12.2016 (предложение ОКК) | изменение объемов с 01.12.2016 по 31.12.2016 /2015г. |  |  |  |
| захоронение твердых коммунальных отходов | - | - | - |  | - | 5 715 |  |  |  |  |
| изменение объемов захоронения |  |  |  |  |  |  | 100,0% | 1,0 | ≥ 1 | доступной |