РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2017 г. № 325

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949

«Об утверждении инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2015 - 2019 гг.»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Внести в инвестиционную программу ООО Холдинговая компания                     «СДС-Энерго», утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 949 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1050, от 31.10.2016 № 222) следующие изменения, изложить ее в новой редакции согласно приложениям № 1 - 10 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области	                           Д.В. Малюта

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «31» октября 2017 г. № 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечни инвестиционных проектов 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания «СДС-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Итого (план) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2015 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | 36,836 | 201,553 | нд | 171,706 | нд | 59,130 | 0,000 | 0,000 | 59,130 | 0,000 | 65,718 | 0,000 | 0,000 | 65,718 | 0,000 | 70,260 | 0,000 | 0,000 | 70,260 | 0,000 | 82,499 | 0,000 | 0,000 | 82,499 | 0,000 | 56,332 | 0,000 | 0,000 | 56,332 | 0,000 | 333,938 | 0,000 | 0,000 | 333,938 | 0,000 |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощ-ностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по произ-водству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов элек-тросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоеди-нения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления техно-логического присоединения объекта по производству электри-ческой энергии, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологи-ческого присоединения, всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в т.ч: | Г | нд | нд | 36,354 | 197,797 | нд | 167,917 | нд | 55,148 | 0,000 | 0,000 | 55,148 | 0,000 | 63,599 | 0,000 | 0,000 | 63,599 | 0,000 | 67,246 | 0,000 | 0,000 | 67,246 | 0,000 | 81,725 | 0,000 | 0,000 | 81,725 | 0,000 | 46,187 | 0,000 | 0,000 | 46,187 | 0,000 | 313,904 | 0,000 | 0,000 | 313,904 | 0,000 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч: | Г | нд | нд | 36,354 | 197,797 | нд | 167,917 | нд | 54,343 | 0,000 | 0,000 | 54,343 | 0,000 | 37,939 | 0,000 | 0,000 | 37,939 | 0,000 | 67,246 | 0,000 | 0,000 | 67,246 | 0,000 | 81,725 | 0,000 | 0,000 | 81,725 | 0,000 | 46,187 | 0,000 | 0,000 | 46,187 | 0,000 | 287,439 | 0,000 | 0,000 | 287,439 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч: | Г | нд | нд | 18,361 | 98,314 | нд | 65,012 | нд | 32,979 | 0,000 | 0,000 | 32,979 | 0,000 | 37,653 | 0,000 | 0,000 | 37,653 | 0,000 | 33,246 | 0,000 | 0,000 | 33,246 | 0,000 | 59,189 | 0,000 | 0,000 | 59,189 | 0,000 | 46,187 | 0,000 | 0,000 | 46,187 | 0,000 | 59,189 | 0,000 | 0,000 | 59,189 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №34 | Е_1.1.1 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №5 | Е_1.1.2 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора на «ТМ»-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ №20ст | Е_1.1.3 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,414 | 0,000 | 0,000 | 0,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,414 | 0,000 | 0,000 | 0,414 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 кВ №24 | Е_1.1.4 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ №30 | Е_1.1.5 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 «ТМ2-180 6/0,4 кВ на новый ТМ-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 | Е_1.1.6 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100/10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.1.7 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Замена аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.1.8 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,598 | 0,000 | 0,000 | 3,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,598 | 0,000 | 0,000 | 3,598 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9 | Замена отработавшего срок эксплу-атации трансформатора «ТСН»-1 «ТМ»-50 6/0,23 кВ на новый ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 | Е_1.1.9 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-1 «ТМ»-560 6/0,4 кВ на новый ТМ - 630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ | Е_1.1.12 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100 6/0,4 на новый на ПС №42 | Е_1.1.13 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | 0,000 |
| 1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100 35/0,23 на новый на ПС №19 | Е_1.1.14 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 | 0,000 | 0,000 | 0,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 | 0,000 | 0,000 | 0,363 | 0,000 |
| 1.2.1.1.13 | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов «ТМН»-6300 на «ТДНС»-10000 кВА на ПС №34 | Е_1.1.15 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,821 | 0,000 | 0,000 | 30,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,821 | 0,000 | 0,000 | 30,821 | 0,000 |
| 1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатациитрансформатора «ТДНС»-10000 35/6 на новый на ПС №5 | Е_1.1.17 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,258 | 0,000 | 0,000 | 12,258 | 0,000 | 12,258 | 0,000 | 0,000 | 12,258 | 0,000 |
| 1.2.1.1.15 | Выполнение работ по реконструк-ции ПС 110/6 кВ №20 «Гидроузел» с заменой отделителей и коротко-замыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замена «РЗиА» 110 кВ на современ-ную на базе микропроцессорной технике | Е_1.1.18 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 26,562 | 0,000 | 0,000 | 26,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,562 | 0,000 | 0,000 | 26,562 | 0,000 |
| 1.2.1.1.16 | Приобретение и монтаж шкафов оперативного тока на ПС №№ 5, 8, 9, 11, 29, 33 | G_1.1.19 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,466 | 0,000 | 0,000 | 4,466 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,466 | 0,000 | 0,000 | 4,466 | 0,000 |
| 1.2.1.1.17 | Проектирование реконструкции ПС по замене масляных выклю-чателей на вакуумные с устрой-ством РЗиА на ПС 35/6 кВ №34 по стороне 35 кВ | Е_1.1.22 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,686 | 0,000 |
| 1.2.1.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами «РЗиА» по стороне 35 кВ | Е_1.1.24 | 2016 | 2017 | 3,013 | 13,570 | фев.14 | 14,317 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,633 | 0,000 | 0,000 | 13,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,633 | 0,000 | 0,000 | 13,633 | 0,000 |
| 1.2.1.1.19 | Проектирование реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 | G_1.1.21 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,000 |
| 1.2.1.1.20 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 | G_1.1.22 | 2017 | 2017 | 3,478 | 18,258 | сен.16 | 19,079 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,580 | 0,000 | 0,000 | 18,580 | 0,000 |
| 1.2.1.1.21 | Приобретение и монтаж приборов качества электроэнергии на ПС 110 кВ «Керамзитовая», №№ 20н, 37; ПС 35 кВ №№ 6, 10, 34, 42 | G_1.1.23 | 2017 | 2017 | 0,232 | 0,973 | мар.16 | 1,033 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,033 | 0,000 | 0,000 | 1,033 | 0,000 |
| 1.2.1.1.22 | Выполнение работ по реконструкции ПС 6/0,4 кВ №32 с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные | Е_1.1.26 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,839 | 0,000 | 0,000 | 24,839 | 0,000 | 24,839 | 0,000 | 0,000 | 24,839 | 0,000 |
| 1.2.1.1.23 | Приобретение и монтаж вакуумных выключателей, шкафов оперативного тока и релейной защиты ПС № 11 | Е_1.1.27 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,090 | 0,000 | 0,000 | 9,090 | 0,000 | 9,090 | 0,000 | 0,000 | 9,090 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018) | Н_1.2.1.1.3 | 2016 | 2018 | 6,518 | 36,871 | мар.17 | 0,719 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,857 | 0,000 | 0,000 | 37,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,857 | 0 | 0 | 37,857 | 0,000 |
| 1.2.1.1.25 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018) | Н_1.2.1.1.4 | 2017 | 2018 | 1,302 | 7,599 | мар.17 | 7,912 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,420 | 0,000 | 0,000 | 7,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,420 | 0 | 0 | 7,420 | 0,000 |
| 1.2.1.1.26 | Реконструкция ОРУ - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018) | Н_1.2.1.1.5 | 2017 | 2018 | 2,255 | 12,681 | мар.17 | 13,222 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,845 | 0,000 | 0,000 | 12,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,845 | 0 | 0 | 12,845 | 0,000 |
| 1.2.1.1.27 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств РЗиА по стороне 35, 6 кВ (проект -2018) | Н_1.2.1.1.6 | 2018 | 2019 | 1,563 | 8,362 | мар.17 | 8,730 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,066 | 0,000 | 0,000 | 1,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,066 | 0 | 0 | 1,066 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17,993 | 99,483 | нд | 102,905 | нд | 21,364 | 0,000 | 0,000 | 21,364 | 0,000 | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 22,536 | 0,000 | 0,000 | 22,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,536 | 0,000 | 0,000 | 22,536 | 0,000 |
| 1.2.1.2.1 | Проектные и изыскательские работы на выполнение работ по АСДУ | Е_1.2.1 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 3,506 | 0,000 | 0,000 | 3,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,506 | 0,000 | 0,000 | 3,506 | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Проектирование по монтажу оборудования на ПС №6, 10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 для создания автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями | G_1.2.2 | 2017 | 2017 | нд | 4,399 | апр.14 | 4,399 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,399 | 0,000 | 0,000 | 4,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,399 | 0,000 | 0,000 | 4,399 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3 | Закупка оборудования и монтаж системы АСДУ на ПС №№ 6,10,15,29,31,34 | G_1.2.3 | 2017 | 2017 | 2,276 | 17,372 | сен.16 | 17,372 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,372 | 0,000 | 0,000 | 17,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,372 | 0,000 | 0,000 | 17,372 | 0,000 |
| 1.2.1.2.4 | Выполнение работ по устройству телемеханики и связи на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.3.1 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 12,967 | 0,000 | 0,000 | 12,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,967 | 0,000 | 0,000 | 12,967 | 0,000 |
| 1.2.1.2.5 | Монтаж пожарной сигнализации на «ПС» 110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ №3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ №16,«ПС №20ст, ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 | Е_1.3.2 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 4,673 | 0,000 | 0,000 | 4,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,673 | 0,000 | 0,000 | 4,673 | 0,000 |
| 1.2.1.2.6 | Проектирование пожарной сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 | Е_1.3.3 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,000 |
| 1.2.1.2.7 | Монтаж охранной сигнализации на ПС №22, 24, 32,36,9 | G_1.3.4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,000 |
| 1.2.1.2.8 | Создание автоматизированной системы технологического управ-ления центра управления сетями | F_1.3.4 | 2017 | 2019 | 2,329 | 11,828 | сен.16 | 12,481 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,917 | 0,000 |
| 1.2.1.2.9 | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях | G_1.3.6 | 2017 | 2017 | нд | 0,312 | мар.16 | 0,312 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 |
| 1.2.1.2.10 | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018 г., ПНР, ввод - 2019); | Н_1.2.1.2.2 | 2017 | 2019 | 6,362 | 23,363 | мар.17 | 24,276 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,656 | 0,000 | 0,000 | 21,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,656 | 0,000 | 0,000 | 21,656 | 0,000 |
| 1.2.1.2.11 | Создание систем телемеханики на ПС №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект - 2018 год., ввод – 2019 год) | Н_1.2.1.2.3 | 2018 | 2019 | 7,026 | 42,209 | мар.17 | 44,066 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,880 | 0,000 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч: | Г | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | 0,000 | нд | 0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,465 | 0,000 | 0,000 | 26,465 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч: | Г | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | 0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,465 | 0,000 | 0,000 | 26,465 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1 | Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоу-зеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт) | Е_1.1.19 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,805 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с техноло-гией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт.) | Е_1.1.20 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 | 0,000 | 25,660 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реали-зация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электро-энергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, пред-усмотренные схемой и программой развития «Единой энергетической системы России», всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в .том числе.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0,482 | 2,810 | нд | 2,810 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,810 | 0,000 | 0,000 | 2,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,810 | 0,000 | 0,000 | 2,810 | 0,000 |
| 1.4.1 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации ТП - 137 (инв. № 00-1284) Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) | Н_1.4.1 | 2017 | 2017 | 0,097 | 0,566 | май.17 | 0,566 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,000 |
| 1.4.2 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 169 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017.; СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) | Н_1.4.2 | 2017 | 2017 | 0,130 | 0,794 | май.17 | 0,794 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 |
| 1.4.3 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации ТП - 284 (инв. № 00-1286), Чебулин-ский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017 г..; СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) | Н_1.4.3 | 2017 | 2017 | 0,127 | 0,715 | май.17 | 0,715 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,715 | 0,000 | 0,000 | 0,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,715 | 0,000 | 0,000 | 0,715 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1.4.4 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации ТП-300 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017г..; СМР, ПНР - октябрь 2017 г.) | Н_1.4.4 | 2017 | 2017 | 0,128 | 0,735 | май.17 | 0,735 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,735 | 0,000 | 0,000 | 0,735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,735 | 0,000 | 0,000 | 0,735 | 0,000 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0,000 | 0,946 | нд | 0,978 | нд | 3,982 | 0,000 | 0,000 | 3,982 | 0000 | 2,119 | 0,000 | 0,000 | 2,119 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,774 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,000 | 10,145 | 0,000 | 0,000 | 10,145 | 0,000 | 17,224 | 0,000 | 0,000 | 17,224 | 0,000 |
| 1.6.1 | Замена старого «ГАЗ»-66 на автомобиль на базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская «Садко» (сверлильный, заточной станок, сварочный аппарат, генератор, верстак) | Е_1.6.1 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,843 | 0,000 | 0,000 | 1,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,843 | 0,000 | 0,000 | 1,843 | 0,000 |
| 1.6.2 | Замена автомобиля «УАЗ» 31622 на новый | Е_1.6.23 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,670 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 0,000 |
| 1.6.3 | Замена старого автомобиля «ГАЗ»-66 на новый на базе шасси «ГАЗ» 33081 с бурильнокрановой установкой | Е_1.6.7 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,392 | 0,000 | 0,000 | 3,392 | 0,000 | 3,392 | 0,000 | 0,000 | 3,392 | 0,000 |
| 1.6.4 | Замена старого автобуса на новый | Е_1.6.8 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,456 | 0,000 | 0,000 | 3,456 | 0,000 | 3,456 | 0,000 | 0,000 | 3,456 | 0,000 |
| 1.6.5 | Замена старого автомобиля бортового «КАМАЗ»-5320 на новый | Е_1.6.9 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,171 | 0,000 | 0,000 | 3,171 | 0,000 | 3,171 | 0,000 | 0,000 | 3,171 | 0,000 |
| 1.6.6 | Приобретение измерительного комплекса «Ретом»-30 кА | Е_1.6.10 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 |
| 1.6.7 | Замена прибора «АИД»-70М (аппарат для испытания диэлектриков) на новый | Е_1.6.11 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 |
| 1.6.8 | Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» | Е_1.6.12 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | 0,000 |
| 1.6.9 | Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» (блок измерительно-трансформаторный) | Е_1.6.13 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,000 |
| 1.6.10 | Оборудование для хим. лаборатории «УИМ»-90МЦ | Е_1.6.14 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,000 |
| 1.6.11 | Приобретение прибора микроомметра «Виток» | Е_1.6.18 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,000 |
| 1.6.12 | Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом измерительных кабелей | F_1.6.14 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,000 |
| 1.6.13 | Приобретение ИБП на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | G_1.6.14 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,000 |
| 1.6.14 | Приобретение установки регенерации масла «УРМ»-1000 в утепленном автоконтейнере | G_1.6.15 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 1,362 | 0,000 | 0,000 | 1,362 | 0,000 | 0,000 | 1,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,362 | 0,000 | 0,000 | 1,362 | 0,000 |
| 1.6.15 | Замена старой маслоколонки на новую | Е_1.6.20 | 2017 | 2017 | нд | 0,204 | сен.16 | 0,204 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,204 | 0,000 |
| 1.6.16 | Приобретение прибора течеискатель элегаза | Е_1.6.24 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
| 1.6.17 | Серверное оборудование (контро-ллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копирование)) (приобретение, ввод - 2018) | Н_1.6.3 | 2018 | 2018 | нд | 0,742 | мар.17 | 0,774 | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,000 | 0,000 | 0,774 | 0,000 |

| # Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # к постановлению региональной # энергетической комиссии # Кемеровской области # от «31» октября 2017 г.№ 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Перечни инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ООО Холдинговая Компания «СДС-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  | План на 01.01.2015 |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | Итого (план) |
|  |  |  |  | План | План |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательс кие работы |  | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  | оборудование | прочие затраты |  | в базисном уровне цен |  | в прогнозных ценах соответствующих лет |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  | Утвержденный план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | 31,220 |  | 177,610 | 10,482 |  | 68,844 |  | 98,284 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 50,110 |  | 55,693 |  | 59,556 |  | 69,914 |  | 47,739 | 283,012 |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 30,808 |  | 174,386 | 10,388 |  | 68,021 |  | 95,977 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 46,736 |  | 53,897 |  | 56,987 |  | 69,258 |  | 39,142 | 266,020 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перево-оружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 30,808 |  | 174,386 | 10,388 |  | 68,021 |  | 95,977 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 46,053 |  | 32,152 |  | 56,987 |  | 69,258 |  | 39,142 | 243,592 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 15,560 |  | 87,178 | 3,269 |  | 30,430 |  | 53,478 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 27,948 |  | 31,909 |  | 28,174 |  | 50,159 |  | 39,142 | 177,333 |
| 1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №34 | Е_1.1.1 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,168 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,168 |
| 1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №5 | Е_1.1.2 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,168 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,168 |
| 1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора на «ТМ»-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ №20ст | Е_1.1.3 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,351 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,351 |
| 1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «Т»-3 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 кВ №24 | Е_1.1.4 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,667 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,667 |
| 1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «Т»-1 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ №30 | Е_1.1.5 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,667 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,667 |
| 1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «Т»-2 «ТМ»-180 6/0,4 кВ на новый «ТМ»-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 | Е_1.1.6 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,197 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,197 |
| 1.2.1.1.7 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100/10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.1.7 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,172 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,172 |
| 1.2.1.1.8 | Замена аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.1.8 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 3,049 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 3,049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 1.2.1.1.9 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-1 «ТМ»-50 6/0,23 кВ на новый «ТМ»-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ № 5 | Е_1.1.9 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,167 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,167 |
| 1.2.1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-1 «ТМ»-560 6/0,4 кВ на новый «ТМ» - 630 6/0,4 кВ на ТП ЗСМ | Е_1.1.12 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,365 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,365 |
| 1.2.1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100 6/0,4 на новый на ПС № 42 | Е_1.1.13 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,164 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,164 |
| 1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100 35/0,23 на новый на ПС № 19 | Е_1.1.14 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,308 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,308 |
| 1.2.1.1.13 | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов «ТМН»-6300 на «ТДНС»-10000 кВА на ПС № 34 | Е_1.1.15 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 26,119 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 26,119 |
| 1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТДНС»-10000 35/6 на ПС № 5 | Е_1.1.17 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10,388 | 10,388 |
| 1.2.1.1.15 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ № 20 «Гидроузел» с заменой отдели- телей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замена РЗиА 110 кВ на современную на базе микропроцессорной техники | Е_1.1.18 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 22,510 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 22,510 |
| 1.2.1.1.16 | Приобретение и монтаж шкафов оперативного токана ПС № 5, 8, 9, 11, 29, 33 | G_1.1.19 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 3,785 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 3,785 |
| 1.2.1.1.17 | Проектирование реконструкции «ПС» по за-мене масляных выключателей на вакуум-ные с устройством РЗиА на ПС 35/6 кВ №34 по стороне 35 кВ | Е_1.1.22 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,581 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,581 |
| 1.2.1.1.18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами РЗиА по стороне 35 кВ | Е_1.1.24 | 2016 | 2017 | 2,553 |  | 12,133 | 0,580 |  | 9,331 |  | 2,222 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,553 |  | 0,000 |  | 0,000 | 11,553 |
| 1.2.1.1.19 | Проектирование реконструкции ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 | G_1.1.21 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.20 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 | G_1.1.22 | 2017 | 2017 | 2,948 |  | 16,169 | 0,423 |  | 5,298 |  | 10,448 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,420 |  | 15,746 |  | 0,000 |  | 0,000 | 16,166 |
| 1.2.1.1.21 | Приобретение и монтаж приборов качес-тва электроэнергии на ПС 110 кВ «Керамзито-вая», № 20н, 37; ПС 35 кВ № 6, 10, 34, 42 | G_1.1.23 | 2017 | 2017 | 0,197 |  | 0,875 | 0,000 |  | 0,092 |  | 0,784 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,875 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,875 |
| 1.2.1.1.22 | Выполнение работ по реконструкции ПС 6/0,4 кВ № 32 с заменой масляных выклю-чателей 6 кВ на вакуумные | Е_1.1.26 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 21,050 | 21,050 |
| 1.2.1.1.23 | Приобретение и монтаж вакуумных выключателей, шкафов оперативного тока и ре-лейной защиты ПС №11 | Е_1.1.27 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,703 | 7,703 |
| 1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.3 | 2016 | 2018 | 5,524 |  | 32,692 | 0,609 |  | 9,156 |  | 22,926 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 32,082 |  | 0,000 | 32,082 |
| 1.2.1.1.25 | Реконструкция ОРУ-35 кВ по замене масля-ных выключателей 35 кВ на вакуумные на «ПС» 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.4 | 2017 | 2018 | 1,104 |  | 6,705 | 0,417 |  | 2,020 |  | 4,268 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,288 |  | 0,000 | 6,288 |
| 1.2.1.1.26 | Реконструкция «ОРУ»-35 кВ по замене масля-ных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017, СМР, ПНР, ввод - 2018) | Н_1.2.1.1.5 | 2017 | 2018 | 1,911 |  | 11,205 | 0,320 |  | 3,282 |  | 7,603 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10,886 |  | 0,000 | 10,886 |
| 1.2.1.1.27 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части за-мены устройств РЗиА по стороне 35, 6 кВ (проект -2018) | Н_1.2.1.1.6 | 2018 | 2019 | 1,324 |  | 7,398 | 0,920 |  | 1,251 |  | 5,227 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,903 |  | 0,000 | 0,903 |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооруже-ние трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в т.ч.: | Г | нд | нд | 15,248 |  | 87,208 | 7,119 |  | 37,591 |  | 42,499 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 18,105 |  | 0,242 |  | 28,813 |  | 19,098 |  | 0,000 | 66,259 |
| 1.2.1.2.1 | Проектные и изыскательские работы на выполнение работ по «АСДУ» | Е_1.2.1 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 2,971 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 2,971 |
| 1.2.1.2.2 | Проектирование по монтажу оборудования на ПС № 6,10, 15, 29, 34, 31, 4, 11, 13, 17, 19, 25,32,37 для создания автоматизированной системы техно-логического управления центра управления сетями | G_1.2.2 | 2017 | 2017 | нд |  | 3,728 | 3,728 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,728 |  | 0,000 |  | 0,000 | 3,728 |
| 1.2.1.2.3 | Закупка оборудования и монтаж системы «АСДУ» на ПС № 6, 10, 15, 29, 31, 34 | G_1.2.3 | 2017 | 2017 | 1,929 |  | 14,722 | 0,000 |  | 11,431 |  | 3,291 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 14,722 |  | 0,000 |  | 0,000 | 14,722 |
| 1.2.1.2.4 | Выполнение работ по устройству телемеха-ники и связи на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.3.1 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 10,989 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 10,989 |
| 1.2.1.2.5 | Монтаж пожарной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ №3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ №16, ПС №20ст, ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 | Е_1.3.2 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 3,960 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 3,960 |
| 1.2.1.2.6 | Проектирование пожарной сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 | Е_1.3.3 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,185 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,185 |
| 1.2.1.2.7 | Монтаж охранной сигнализации на ПС № 22, 24, 32,36,9 | G_1.3.4 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,242 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,242 |
| 1.2.1.2.8 | Создание автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями | F_1.3.4 | 2017 | 2019 | 1,974 |  | 10,577 | 0,424 |  | 1,600 |  | 8,553 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10,099 |  | 0,000 |  | 0,000 | 10,099 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 1.2.1.2.9 | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях | G_1.3.6 | 2017 | 2017 | нд |  | 0,264 | 0,000 |  | 0,264 |  | 0,000 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,264 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,264 |
| 1.2.1.2.10 | Создание систем телемеханики подстанций № 1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018, ПНР, ввод - 2019); | Н_1.2.1.2.2 | 2017 | 2019 | 5,392 |  | 20,573 | 2,220 |  | 7,588 |  | 10,765 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 18,353 |  | 0,000 | 18,353 |
| 1.2.1.2.11 | Создание систем телемеханики на ПС №№ 2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (от-дельно по каждому объекту – подстанции) (проект -2018 г., ввод - 2019г.) | Н_1.2.1.2.3 | 2018 | 2019 | 5,954 |  | 37,344 | 0,746 |  | 16,709 |  | 19,890 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,746 |  | 0,000 | 0,746 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в т.ч: | Г | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,682 |  | 21,746 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 22,428 |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,682 |  | 21,746 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 22,428 |
| 1.2.2.1.1 | Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт) | Е_1.1.19 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,682 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,682 |
| 1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт.) | Е_1.1.20 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 21,746 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 21,746 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевоору-жение линий электропередачи, всего, в том числе.: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электри-ческой энергии (мощности), всего, в том числе.: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе.: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития «Единой энергетической системы России», всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в т.ч.: | Г | нд | нд | 0,412 |  | 2,396 | 0,094 |  | 0,824 |  | 1,478 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,396 |  | 0,000 |  | 0,000 | 2,396 |
| 1.4.1 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок экс-плуатации ТП - 137 (инв. № 00-1284), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.1 | 2017 | 2017 | 0,083 |  | 0,483 | 0,023 |  | 0,167 |  | 0,293 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,483 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,483 |
| 1.4.2 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 169 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.2 | 2017 | 2017 | 0,111 |  | 0,676 | 0,023 |  | 0,258 |  | 0,395 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,676 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,676 |
| 1.4.3 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 284 (инв. № 00-1286), Чебулинский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.3 | 2017 | 2017 | 0,108 |  | 0,610 | 0,023 |  | 0,191 |  | 0,395 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,610 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,610 |
| 1.4.4 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации ТП - 300 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.4 | 2017 | 2017 | 0,109 |  | 0,626 | 0,023 |  | 0,208 |  | 0,395 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,626 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,626 |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего,в том числе: | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0,000 |  | 0,829 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,829 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 3,375 |  | 1,796 |  | 0,173 |  | 0,656 |  | 8,597 | 14,597 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 1.6.1 | Замена старого «ГАЗ»-66 на автомобиль на базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская «Садко» (сверлильный, заточной станок, сварочный аппарат, генератор, верстак) | Е_1.6.1 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 1,562 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1,562 |
| 1.6.2 | Замена автомобиля «УАЗ» 31622 на новый | Е_1.6.23 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,568 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,568 |
| 1.6.3 | Замена старого автомобиля «ГАЗ»-66 на новый на базе шасси «ГАЗ» 33081 с бурильнокрановой установкой | Е_1.6.7 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,875 | 2,875 |
| 1.6.4 | Замена старого автобуса на новый | Е_1.6.8 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,929 | 2,929 |
| 1.6.5 | Замена старого автомобиля бортового «КАМАЗ»-5320 на новый | Е_1.6.9 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,687 | 2,687 |
| 1.6.6 | Приобретение измерительного комплекса «Ретом»-30 кА | Е_1.6.10 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,740 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,740 |
| 1.6.7 | Замена прибора «АИД»-70М (аппарат для испытания диэлектриков) на новый | Е_1.6.11 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,158 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,158 |
| 1.6.8 | Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» | Е_1.6.12 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,303 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,303 |
| 1.6.9 | Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» (блок измерительно-трансформаторный) | Е_1.6.13 | 2015 | 2015 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,045 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,045 |
| 1.6.10 | Оборудование для хим. лаборатории «УИМ»-90МЦ | Е_1.6.14 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,203 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,203 |
| 1.6.11 | Приобретение прибора микроомметра «Виток» | Е_1.6.18 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,071 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,071 |
| 1.6.12 | Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом измерительных кабелей | F_1.6.14 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,309 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,309 |
| 1.6.13 | Приобретение ИБП на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | G_1.6.14 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,058 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,058 |
| 1.6.14 | Приобретение установки регенерации масла «УРМ»-1000 в утепленном автоконтейнере | G_1.6.15 | 2016 | 2016 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 1,154 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1,154 |
| 1.6.15 | Замена старой маслоколонки на новую | Е_1.6.20 | 2017 | 2017 | нд |  | 0,173 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,173 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,173 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,173 |
| 1.6.16 | Приобретение прибора течеискатель элегаза | Е_1.6.24 | 2019 | 2019 | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,107 | 0,107 |
| 1.6.17 | Серверное оборудование (контроллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копи-рование)) (приобретение, ввод - 2018 г.) | Н_1.6.3 | 2018 | 2018 | нд |  | 0,656 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,656 | 0,000 |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,656 |  | 0,000 | 0,656 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от «31» октября 2017 г. № 325 |  |  |  |  |  |  |
| Перечни инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания «СДС-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законо дательства Рос сийской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|  |  |  |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, SТПпотр | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, P6з_тр |  | Показатель замены выключателей, В6з | Показатель замены выключателей, В35з | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, ∆ПОдист | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ∆Пsaidi |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ∆Пsaifi | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, Nсд_тпр | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, Nнссд_тпр | Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, Фтз | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, Фит | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, Фнэ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Кемеровская область РФ |  | нд | нд | нд |  | 27 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 29,493 | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергоприни-мающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергоприни-мающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопри-нимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электричес-ким сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления сущес-твующей электрической сети) в целях осущест-вления технологического присоединения объек-та по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов элек-тросетевого хозяйства для усиления электри-ческой сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производ-ству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов элек-тросетевого хозяйства для усиления электри-ческой сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производ-ству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.1 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присое-динения энергопринимающих устройств потре-бителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присо-единения, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в т.ч.: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд |  | 27 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 29,289 | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд |  | 27 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 29,289 | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд |  | 27 | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкции ПС 35/6 кВ N 34 по замене мас-ляных выключателей на вакуумные с устройст-вами «РЗиА» на по стороне 35 кВ (проект -2016г., СМР, ПНР, ввод-2017г.) |  | E_1.1.24 | нд | нд |  | нд | 2 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 (проект -2016г., СМР, ПНР, ввод-2017г.) |  | G_1.1.22 | нд | нд |  | 27 | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.3 | Приобретение и монтаж приборов качества э/энергии на ПС 110 кВ «Керамзитовая», №№20н, 37; ПС 35 кВ N 6, 10, 34, 42 (СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | G_1.1.23 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 29,289 | нд |
| 1.2.1.2.1 | Закупка оборудования и монтаж системы «АСДУ» на ПС N 6, 10, 15, 29, 31, 34 (СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | G_1.2.3 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 17,372 | нд |
| 1.2.1.2.2 | Создание автоматизированной системы техно-логического управления центра управления сетями (проект-2015 г., СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | F_1.3.4 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 11,917 | нд |
| 1.2.1.2.3 | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях (проект, СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | G_1.3.6 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0,312 | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое пе-ревооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перс-пективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития «Единой энер-гетической системы России», всего, в т.ч.: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | нд | 1,36 |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.1 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 137 (инв. № 00-1284), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.1 | нд | 0,16 |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.2 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 169 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.2 | нд | 0,40 |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.3 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 284 (инв. № 00-1286), Чебулинский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.3 | нд | 0,40 |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.4 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 300 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.4 | нд | 0,40 |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0,204 | нд |
| 1.6.1 | Замена старой маслоколонки на новую |  | E_1.6.20 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | 0,204 | нд |

Приложение № 4

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 325

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2018 год

Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания «СДС-Энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законо дательства Рос-сийской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики |
|  |  |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, SТПпотр | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, P6з_тр | Показатель замены выключателей, В6з | Показатель замены выключателей, В35з | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, ∆ПОдист | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ∆Пsaidi | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ∆Пsaifi | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, Nсд_тпр | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, Nнссд_тпр | Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, Фтз | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, Фит | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации меро приятий, направ ленных на реали зацию инвестици онных проектов, связанных с дея тельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, Фнэ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Кемеровская область РФ | нд | нд | нд | 21 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23,310 | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт вкл., всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хо-зяйства (за исключением усиления существующей элек-трической сети) в целях осуществления технологи-ческого присоединения объекта по производству элек-трической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хо-зяйства для усиления электрической сети в целях осу-ществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросете-вого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объек-та по производству электрической энергии всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяй-ства (за исключением усиления существующей электри-ческой сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяй-ства для усиления электрической сети в целях осущес-твления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросете-вого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объек-та по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.1 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросете-вого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяй-ства для усиления электрической сети в целях осущест-вления технологического присоединения, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросете-вого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-жение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 21 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22,540 | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-жение трансформаторных и иных подстанций, распре-делительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 21 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22,540 | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 21 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция «ПС» 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) ( проект -2016г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | H_1.2.1.1.3 | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выклю-чателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | H_1.2.1.1.4 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.3 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выклю-чателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017г., СМР, ПНР, ввод-2018г.) | H_1.2.1.1.5 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция «ПС» 35/6 кВ № 6 в части замены устройств «РЗиА» по стороне 35, 6 кВ (проект -2018г.) | H_1.2.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансфор-маторных и иных подстанций, распределительных пунк-тов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22,540 | нд |
| 1.2.1.2.1 | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР-2018 г., ПНР, ввод-2019 г.) | H_1.2.1.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21,660 | нд |
| 1.2.1.2.2 | Создание систем телемеханики на ПС №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод-2019г.) | H_1.2.1.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,880 | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перево-оружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в т.ч: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перево-оружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,770 | нд |
| 1.6.1 | Серверное оборудование (контроллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копирование)) (при-обретение, ввод 2018г) | H_1.6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,770 | нд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от «31» октября 2017 г. № 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План ввода основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания «СДС-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы инвестиционных проектов |  |  |  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта |  | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  | Нематерильные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нематери-альные активы |  | основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | млн рублей (без НДС) |  | МВ×А6) |  | Мвар6) |  | км ЛЭП6) |  | МВт6) |  | Другое6) |  | млн рублей (без НДС) |  | млн рублей (без НДС) |  |  | МВ×А6) |  |  | Мвар6) |  | км ЛЭП6) |  | МВт6) |  | шт |  | млн рублей (без НДС) |  | млн рублей (без НДС) |  |  | МВ×А6) |  | Мвар6) |  | км ЛЭП6) |  | МВт6) |  | шт |  | млн рублей (без НДС) |  | млн рублей (без НДС) |  | МВ×А6) |  | Мвар6) |  | км ЛЭП6) |  | МВт6) |  | шт |  | млн рублей (без НДС) |  | млн рублей (без НДС) |  | МВ×А6) |  | Мвар6) |  | км ЛЭП6) |  | МВт6) |  | шт |  | млн рублей (без НДС) |  | млн рублей (без НДС) |  | МВ×А6) |  | Мвар6) |  | км ЛЭП6) |  | МВт6) |  | Другое6) |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |
| 1 |  |  |  | Кемеровская область |  | нд |  | 288,969 |  |  | нд |  | 46,272 |  | 2,786 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6 |  | нд |  | 54,692 |  |  | 20,893 |  |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | 5 |  | нд |  | 58,906 |  |  | 1,360 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 36 |  | нд |  | 71,832 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 39 |  | нд |  | 47,739 |  | 10,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 4 |  | нд |  | 279,440 |  | 35,039 |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | 90 |  |
| 1.1 |  |  |  | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.1 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощ-ностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.1.3 |  |  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяй-ства, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.2.1 |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяй-ства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.2.2 |  |  |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству элек-трической энергии всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осу-ществления техноло-гического присо-единения объекта попроизводству электрической энергии, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электри-ческой сети в целях осуществления технологи-ческого присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.2 |  |  |  | Наименование объекта по произ-водству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.2 |  |  |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологи-ческого присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.2 |  |  |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.3.2 |  |  |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электри-ческой сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энерго-принимающих устройств потре-бителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в т.ч: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.4.1 |  |  |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления техноло-гического присоединения,всего, в т.ч: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.1.4.2 |  |  |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электри-ческой сети в целях осу-ществления технологичес-кого присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2 |  |  |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | Г |  | 271,976 |  |  | нд |  | 42,897 |  | 2,786 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 52,896 |  |  | 20,893 |  |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 56,338 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 35 |  | нд |  | 71,175 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 36 |  | нд |  | 39,142 |  | 10,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 262,448 |  | 33,679 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 71 |  |
| 1.2.1 |  |  |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансфор-маторных и иных подстан-ций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г |  | 250,231 |  |  | нд |  | 42,897 |  | 2,786 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 31,150 |  |  | 20,893 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 56,338 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 35 |  | нд |  | 71,175 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 36 |  | нд |  | 39,142 |  | 10,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 240,702 |  | 33,679 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.2.1.1 |  |  |  | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в т.ч.: |  | Г |  | 185,175 |  |  | нд |  | 27,948 |  | 2,786 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 30,908 |  |  | 20,893 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 29,177 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 29 |  | нд |  | 50,602 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 26 |  | нд |  | 39,142 |  | 10,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 177,777 |  | 33,679 |  | нд |  | нд |  | нд |  | 55 |  |
| 1.2.1.1.1 |  |  |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ № 34 |  | Е_1.1.1 |  | 0,168 |  |  | нд |  | 0,168 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,168 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |
| 1.2.1.1.2 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №5 |  | Е_1.1.2 |  | 0,168 |  |  | нд |  | 0,168 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,168 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.3 |  | Замена отработавшего срок эксплуатациитрансформатора на «ТМ»-400 6/0,4 кВ на «ПС» 6/0,4 кВ №20ст |  | Е_1.1.3 |  | 0,351 |  |  | нд |  | 0,351 |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,351 |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.4 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «Т»-3 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на ПС № 6/0,4 кВ № 24 |  | Е_1.1.4 |  | 0,667 |  |  | нд |  | 0,667 |  | 1,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,667 |  | 1,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.5 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «Т»-1 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ № 30 |  | Е_1.1.5 |  | 0,667 |  |  | нд |  | 0,667 |  | 1,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,667 |  | 1,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.6 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 «ТМ»-180 6/0,4 кВ на новый «ТМ»-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 |  | Е_1.1.6 |  | 0,197 |  |  | нд |  | 0,197 |  | 0,160 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,197 |  | 0,160 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.7 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100/ 10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» |  | Е_1.1.7 |  | 0,172 |  |  | нд |  | 0,172 |  | 0,100 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,172 |  | 0,100 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.8 |  | Замена аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» |  | Е_1.1.8 |  | 3,049 |  |  | нд |  | 3,049 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3,049 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.9 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый «ТМ»-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 |  | Е_1.1.9 |  | 0,167 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,167 |  |  | 0,063 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,165 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.10 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-1 «ТМ»-560 6/0,4 кВ на новый «ТМ» - 630 6/0,4 кВ на «ТП» ЗСМ |  | Е_1.1.12 |  | 0,365 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,365 |  |  | 0,630 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,365 |  | 0,630 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.11 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100 6/0,4 на новый на ПС №42 |  | Е_1.1.13 |  | 0,164 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,164 |  |  | 0,100 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,162 |  | 1,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.12 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 35/0,23 на новый на ПС № 19 |  | Е_1.1.14 |  | 0,308 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,308 |  |  | 0,100 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,306 |  | 1,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.13 |  | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов «ТМН»-6300 на «ТДНС»-10000 кВА на ПС № 34 |  | Е_1.1.15 |  | 26,119 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 26,119 |  |  | 20,000 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 26,107 |  | 20,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.14 |  | Замена отработавшего срок эксплуатациитрансформатора «ТДНС»-10000 35/6 на новый на ПС № 5 |  | Е_1.1.17 |  | 10,388 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10,388 |  | 10,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10,388 |  | 10,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.15 |  | Выполнение работ по реконструк-ции «ПС» 110/6 кВ № 20 «Гидроузел» с заменой отделителей и коротко-замыкателей на элегазовые выклю-чатели 110 кВ, замена «РЗиА» 110 кВ на современную на базе микропроцессорной технике |  | Е_1.1.18 |  | 22,510 |  |  | нд |  | 22,510 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 25,783 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.16 |  | Приобретение и монтаж шкафов оперативного тока на ПС № 5, 8, 9, 11, 29, 33 |  | G_1.1.19 |  | 3,785 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3,785 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3,782 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.17 |  | Проектирование реконструкции «ПС» по замене масляных выключателей на вакуумные с устройством «РЗиА» на ПС 35/6 кВ № 34 по стороне 35 кВ |  | Е_1.1.22 |  | 0,000 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.18 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами «РЗиА» по стороне 35 кВ |  | Е_1.1.24 |  | 12,133 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 12,133 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 12,133 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  |
| 1.2.1.1.19 |  | Проектирование реконструкции «ЗРУ» 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 |  | G_1.1.21 |  | 0,000 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.20 |  | Реконструкция «ЗРУ» 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 |  | G_1.1.22 |  | 16,169 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 16,169 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 27 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 16,169 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 27 |  |
| 1.2.1.1.21 |  | Приобретение и монтаж приборов качества электроэнергии на ПС 110 кВ «Керамзитовая», №№ 20н, 37; «ПС» 35 кВ № 6, 10, 34, 42 |  | G_1.1.23 |  | 0,875 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,875 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,875 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.22 |  | Выполнение работ по реконструкции ПС 6/0,4 кВ №32 с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные |  | Е_1.1.26 |  | 21,050 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21,050 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21,626 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.23 |  | Приобретение и монтаж вакуумных выключателей, шкафов оперативного тока и релейной защиты ПС №11 |  | Е_1.1.27 |  | 7,703 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 7,703 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 7,703 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |
| 1.2.1.1.24 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.2.1.1.3 |  | 32,692 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 32,692 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 32,692 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21 |  |
| 1.2.1.1.25 |  | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВпо замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.2.1.1.4 |  | 6,705 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6,705 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6,705 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  |
| 1.2.1.1.26 |  | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.2.1.1.5 |  | 11,205 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 11,205 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 11,205 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  |
| 1.2.1.1.27 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств «РЗиА» по стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г.) |  | Н_1.2.1.1.6 |  | 7,398 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 7,398 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г |  | 65,055 |  |  | нд |  | 14,949 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,242 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 27,161 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6 |  | нд |  | 20,573 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 62,925 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  |
| 1.2.1.2.1 |  | Проектные и изыскательские работы на выполнение работ по «АСДУ» |  | Е_1.2.1 |  | 0,000 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.2 |  | Проектирование по монтажу оборудования на ПС №6, 10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 для создания автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями |  | G_1.2.2 |  | 3,728 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1,598 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3,728 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.3 |  | Закупка оборудования и монтаж системы «АСДУ» на ПС №№ 6, 10, 15, 29,31,34 |  | G_1.2.3 |  | 14,722 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 14,722 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 14,722 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6 |  |
| 1.2.1.2.4 |  | Выполнение работ по устройству телемеханики и связи на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» |  | Е_1.3.1 |  | 10,989 |  |  | нд |  | 10,989 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 9,798 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.5 |  | Монтаж пожарной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ №3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ №16, ПС №20ст, ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 |  | Е_1.3.2 |  | 3,960 |  |  | нд |  | 3,960 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 4,342 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.6 |  | Проектирование пожарной сигна-лизации на «ПС» 6/0,4 кВ №4, «ПС» 6/0,4 кВ №8, «ПС» 6/0,4 кВ 39, «ПС» 6/0,4 кВ 17, «ПС» 6/0,4 кВ №22, «ПС» 6/0,4 кВ №24, «ПС» 6/0,4 кВ №26, «ПС» 6/0,4 кВ №35, «ПС» 6/0,4 кВ 38, «ПС» 6/0,4 кВ №40 |  | Е_1.3.3 |  | 0,000 |  |  | нд |  | 0,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.7 |  | Монтаж охранной сигнализации на «ПС» №22, 24, 32,36,9 |  | G_1.3.4 |  | 0,242 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,242 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,284 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.8 |  | Создание автоматизированной системы технологического управ-ления центра управления сетями |  | F_1.3.4 |  | 10,577 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10,577 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10,577 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.9 |  | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях |  | G_1.3.6 |  | 0,264 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,264 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,264 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.10 |  | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и под-ключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018 г., ПНР, ввод - 2019 г.); |  | Н_1.2.1.2.2 |  | 20,573 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 20,573 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 20,573 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  |
| 1.2.1.2.11 |  | Создание систем телемеханики на ПС №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект -2018 г., ввод - 2019 г.) |  | Н_1.2.1.2.3 |  | 0,000 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,000 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 37,344 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | Г |  | 21,746 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21,746 |  |  | нд |  |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 22,104 |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.1 |  | Реконструкция линий электропередачи, всего, в т.ч.: |  | Г |  | 21,746 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21,746 |  |  | нд |  |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 22,104 |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |
| 1.2.2.1.1 |  | Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой рекло-узеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт) |  | Е_1.1.19 |  | 0,000 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.1.2 |  | Реконструкция «ВЛ» 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с техноло-гией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт.) |  | Е_1.1.20 |  | 21,746 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21,746 |  |  | нд |  |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 22,104 |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.2 |  | Модернизация, техническое пере-вооружение линий электро-передачи, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3 |  | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.1 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.2 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.3 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.4 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.5 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.6 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.7 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.8 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.4 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.4.1 |  | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.4.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.3 |  | Инвестиционные проекты, реали-зация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электро-энергетики, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.3.1 |  | Инвестиционные проекты, преду-смотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.3.2 |  | Инвестиционные проекты, преду-смотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4 |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | Г |  | 2,396 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2,396 |  |  | 1,360 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2,396 |  | 1,360 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.1 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации «ТП» - 137 (инв. № 00-1284), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.1 |  | 0,483 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,483 |  |  | 0,160 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,483 |  | 0,160 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.2 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации «ТП» - 169 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.2 |  | 0,676 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,676 |  |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,676 |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |
| 1.4.3 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации «ТП» - 284 (инв. № 00-1286), Чебулинский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017г.; СМР , ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.3 |  | 0,610 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,610 |  |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,610 |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.4 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации «ТП» - 300 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017 г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.4 |  | 0,626 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,626 |  |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,626 |  | 0,400 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.5 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | Г |  | 14,597 |  |  | нд |  | 3,375 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6 |  | нд |  | 1,796 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 5 |  | нд |  | 0,173 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | 0,656 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  | нд |  | 8,597 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 4 |  | нд |  | 14,597 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 19 |  |
| 1.6.1 |  | Замена старого «ГАЗ»-66 на автомо-биль на базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская «Садко» (сверлиль-ный, заточной станок, сварочный аппарат, генератор, верстак) |  | Е_1.6.1 |  | 1,562 |  |  | нд |  | 1,562 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1,562 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.2 |  | Замена автомобиля «УАЗ» 31622 на новый |  | Е_1.6.23 |  | 0,568 |  |  | нд |  | 0,568 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,568 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.3 |  | Замена старого автомобиля «ГАЗ»-66 на новый на базе шасси «ГАЗ» 33081 с бурильнокрановой установ-кой |  | Е_1.6.7 |  | 2,875 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2,875 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | 2,875 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.4 |  | Замена старого автобуса на новый |  | Е_1.6.8 |  | 2,929 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2,929 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | 2,929 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.5 |  | Замена старого автомобиля бортового «КАМАЗ»-5320 на новый |  | Е_1.6.9 |  | 2,687 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2,687 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | 2,687 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.6 |  | Приобретение измерительного комплекса «Ретом»-30 кА |  | Е_1.6.10 |  | 0,740 |  |  | нд |  | 0,740 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,740 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.7 |  | Замена прибора «АИД»-70М (аппарат для испытания диэлектриков) на новый |  | Е_1.6.11 |  | 0,158 |  |  | нд |  | 0,158 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,158 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.8 |  | Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» |  | Е_1.6.12 |  | 0,303 |  |  | нд |  | 0,303 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,303 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.9 |  | Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» (блок измерительно-трансформаторный) |  | Е_1.6.13 |  | 0,045 |  |  | нд |  | 0,045 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,045 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.10 |  | Оборудование для хим. лаборатории УИМ-90МЦ |  | Е_1.6.14 |  | 0,203 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,203 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,201 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.11 |  | Приобретение прибора микроомметра «Виток» |  | Е_1.6.18 |  | 0,071 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,071 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,069 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.12 |  | Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом измерительных кабелей |  | F_1.6.14 |  | 0,309 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,309 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,307 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.13 |  | Приобретение «ИБП» на «ПС» 110/35/10 кВ «Керамзитовая» |  | G_1.6.14 |  | 0,058 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,058 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,058 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.14 |  | Приобретение установки регенерации масла «УРМ»-1000 в утепленном автоконтейнере |  | G_1.6.15 |  | 1,154 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1,154 |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1,152 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.15 |  | Замена старой маслоколонки на новую |  | Е_1.6.20 |  | 0,173 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,173 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,173 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.16 |  | Приобретение прибора течеискатель элегаза |  | Е_1.6.24 |  | 0,107 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,107 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | 0,107 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.17 |  | Серверное оборудование (контрол-леры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для «СХД EMC» vnx5200 + лицензия (разме-щение данных, резервное копи-рование)) (приобретение, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.6.3 |  | 0,656 |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,656 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,656 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  |

| Приложение № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от «31» октября 2017 г. № 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План ввода основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2017 год с распределенеием по кварталам Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы инвестиционных проектов |  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта |  | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  | Итого план (утвержденный план) за год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 |  | Кемеровская область |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29,350 | нд | нд | нд | нд | 30 | нд | 29,556 | 1,360 | нд | нд | нд | 6 | нд | 58,906 | 1,360 | нд | нд | нд | 36 |
| 1.1 |  | Технологическое присоеди-нение, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 |  | Технологическое присоеди-нение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.1 |  | Технологическое присоеди-нение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.2 |  | Технологическое присоеди-нение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.3 |  | Технологическое присоеди-нение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 |  | Технологическое присоеди-нение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.1 |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.2 |  | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.1.3 |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 |  | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологи-ческого присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 |  | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйств (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологичес-кого присоедине-ния объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4 |  | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.2 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в т.ч. |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29,1773 | нд | нд | нд | нд | 29 | нд | 27,16067 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 56,338 | нд | нд | нд | нд | 35 |
| 1.2.1 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29,1773 | нд | нд | нд | нд | 29 | нд | 27,16067 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 56,338 | нд | нд | нд | нд | 35 |
| 1.2.1.1 |  | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29,1773 | нд | нд | нд | нд | 29 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29,177 | нд | нд | нд | нд | 29 |
| 1.2.1.1.1 |  | Реконструкции ПС 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами «РЗиА» на по стороне 35 кВ (проект -2016г., СМР, ПНР, ввод-2017г.) |  | E_1.1.24 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12,1333 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12,133 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| 1.2.1.1.2 |  | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ № 20 (проект -2016г., СМР, ПНР, ввод-2017г.) |  | G_1.1.22 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16,1685 | нд | нд | нд | нд | 27 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16,169 | нд | нд | нд | нд | 27 |
| 1.2.1.1.3 |  | Приобретение и монтаж приборов качества э/энергии на ПС 110 кВ «Керамзитовая», №№ 20н, 37; ПС 35 кВ № 6, 10, 34, 42 (СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | G_1.1.23 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,87542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,875 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27,16067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27,161 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.1 |  | Проектирование по монтажу оборудования на ПС №№6, 10, 15, 29, 34, 31, 4, 11, 13, 17, 19, 25, 32, 37 для создания автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями (проект-2017г.) |  | G_1.2.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,598 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.2 |  | Закупка оборудования и монтаж системы АСДУ на ПС N 6, 10, 15, 29, 31, 34 ( СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | G_1.2.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14,722 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 14,722 | нд | нд | нд | нд | 6 |
| 1.2.1.2.3 |  | Создание автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями (проект-2015г., СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | F_1.3.4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10,577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10,577 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.4 |  | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях (проект, СМР, ПНР, ввод - 2017г.) |  | G_1.3.6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,264 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 |  | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в тч.: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 |  | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.1 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.2 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.3 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.4 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.5 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в т. ч. |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.6 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.2.3.7 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.8 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 |  | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 |  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.1 |  | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития «Единой энергетической системы России», всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.2 |  | Инвестиционные проекты, предус-мотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 |  | Прочее новое строительство объек-тов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,396 | 1,360 | нд | нд | нд | нд | нд | 2,396 | 1,360 | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.1 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 137 (инв. № 00-1284), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,483 | 0,160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,483 | 0,160 | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.2 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 169 (инв. № 00-1285), Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,676 | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,676 | 0,400 | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.3 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отра-ботавшей срок эксплуатации «ТП» - 284 (инв. № 00-1286), Чебулинский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,610 | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,610 | 0,400 | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.4 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 300 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,626 | 0,400 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,626 | 0,400 | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,173 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,173 | нд | нд | нд | нд | 1 |
| 1.6.1 |  | Замена старой маслоколонки на новую |  | E_1.6.20 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,173 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,173 | нд | нд | нд | нд | 1 |

Приложение № 7

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 325

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2018

с распределением по кварталам ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. |  |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  | Итого план (утвержденный план) за год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  | Нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1 | Кемеровская область | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 18,566 | нд | нд | нд | нд | 8 | 0,000 | 53,265 | нд | нд | нд | нд | 31 | 0,000 | 71,832 | нд | нд | нд | нд | 39 |
| 1.1 | Технологическое присое-динение, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присое-динение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.1 | Технологическое присое-динение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.2 | Технологическое присое-динение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.3 | Технологическое присоеди-нение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоеди-нение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.1 | Технологическое присое-динение объектов электро-сетевого хозяйства, принад-лежащих иным сетевым органи-зациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.2 | Технологическое присое-динение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3 | Технологическое присое-динение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления сущест-вующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в т.ч.: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производству элек-трической энергии, всего, в т.ч.: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления элек-трической сети в целях осуществления технологи-ческого присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления сущест-вующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству элект-рической энергии, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления техноло-гического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологи-ческого присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления техноло-гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хо-зяйства для усиления электри-ческой сети в целях осущест-вления технологического при-соединения, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 17,9105 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0,000 | 53,265 | нд | нд | нд | нд | 31 | 0,000 | 71,175 | нд | нд | нд | нд | 36 |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределитель-ных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформа-торных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 17,9105 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0,000 | 32,692 | нд | нд | нд | нд | 21 | 0,000 | 50,602 | нд | нд | нд | нд | 26 |
| 1.2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (про-ект -2016г., СМР, ПНР, ввод - 2018г.) | Н_1.2.1.1.3 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 32,692 | нд | нд | нд | нд | 21 | 0,000 | 32,692 | нд | нд | нд | нд | 21 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на «ПС» 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.4 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 6,70506 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 6,7051 | нд | нд | нд | нд | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на «ПС» 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (про-ект -2017г., СМР, ПНР, ввод - 2018г.) | Н_1.2.1.1.5 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 11,2055 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 11,205 | нд | нд | нд | нд | 3 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств «РЗиА» по стороне 35, 6 кВ (проект -2018г., СМР, ПНР, ввод - 2019г.) | Н_1.2.1.1.6 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое пе-ревооружение трансформатор-ных и иных подстанций, рас-пределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 20,573 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0,000 | 20,573 | нд | нд | нд | нд | 10 |
| 1.2.1.2.2 | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018 г., ПНР, ввод - 2019 г.); | Н_1.2.1.2.2 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 20,573 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0,000 | 20,573 | нд | нд | нд | нд | 10 |
| 1.2.1.2.3 | Создание систем телемеханики на ПС №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект -2018 г., ввод - 2019 г.) | Н_1.2.1.2.3 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в т.ч: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,65611 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,6561 | нд | нд | нд | нд | 3 |
| 1.6.3 | Серверное оборудование (конт-роллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копирование)) (приобретение, ввод - 2018 г.) | Н_1.6.3 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,65611 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,6561 | нд | нд | нд | нд | 3 |

Приложение № 8

к постановлению региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

от «31» октября 2017 г. № 325

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго»

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год 2015 |  |  |  |  |  | год 2016 |  |  |  |  |  | год 2017 |  |  |  |  |  | год 2018 |  |  |  |  |  | год 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП) | МВт | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Кемеровская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №34 | Е_1.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-2 ТМ-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №5 | Е_1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора на ТМ-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ №20ст | Е_1.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.4 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТМ-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 кВ №24 | Е_1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.5 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТМ-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ №30 | Е_1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.6 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТМ-180 6/0,4 кВ на новый «ТМ»-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ №9 | Е_1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.7 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100/10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.8 | Замена аккумуляторной батарей на «ПС» 110/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.9 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТСН-1 ТМ-50 6/0,23 кВ на новый ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 | Е_1.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.10 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-1 ТМ-560 6/0,4 кВ на новый ТМ - 630 6/0,4 кВ на «ТП» ЗСМ | Е_1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.11 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 6/0,4 на новый на ПС №42 | Е_1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1.2.1.1.12 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТМ-100 35/0,23 на новый на ПС №19 | Е_1.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.13 | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов ТМН-6300 на ТДНС-10000 кВА на ПС №34 | Е_1.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.14 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ТДНС-10000 35/6 на новый на ПС №5 | Е_1.1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.15 | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ №20 «Гидроузел» с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замена «РЗиА» 110 кВ на современную на базе микропроцессорной техники | Е_1.1.18 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.16 | Приобретение и монтаж шкафов оперативного тока на ПС №№ 5, 8, 9, 11, 29, 33 | G_1.1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.17 | Проектирование реконструкции ПС по замене масляных выключателей на вакуумные с устройством «РЗиА» на ПС 35/6 кВ №34 по стороне 35 кВ | Е_1.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.18 | Реконструкция «ПС» 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами «РЗиА» по стороне 35 кВ | Е_1.1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.19 | Проектирование реконструкции «ЗРУ» 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 | G_1.1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.20 | Реконструкция «ЗРУ» 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 | G_1.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.21 | Приобретение и монтаж приборов качества электроэнергии на ПС 110 кВ «Керамзитовая», №№ 20н, 37; ПС 35 кВ №№ 6, 10, 34, 42 | G_1.1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.22 | Выполнение работ по реконструкции ПС 6/0,4 кВ №32 с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные | Е_1.1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.23 | Приобретение и монтаж вакуумных выключателей, шкафов оперативного тока и релейной защиты ПС №11 | Е_1.1.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.24 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.25 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.26 | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) | Н_1.2.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.1.27 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 6 в части замены устройств «РЗиА» по стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г.) | Н_1.2.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.1 | Проектные и изыскательские работы на выполнение работ по АСДУ | Е_1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.2 | Проектирование по монтажу оборудования на «ПС» №6, 10,15,29,34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 для создания автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями | G_1.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.3 | Закупка оборудования и монтаж системы «АСДУ» на «ПС» №№ 6,10,15,29,31,34 | G_1.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.4 | Выполнение работ по устройству телемеханики и связи на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | Е_1.3.1 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.5 | Монтаж пожарной сигнализации на «ПС» 110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ №3, «ПС» 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ №16, ПС №20ст, ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 | Е_1.3.2 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.6 | Проектирование пожарной сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 | Е_1.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.7 | Монтаж охранной сигнализации на ПС №22, 24, 32,36,9 | G_1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.8 | Создание автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями | F_1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.9 | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях | G_1.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.10 | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018 г., ПНР, ввод - 2019 г.); | Н_1.2.1.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.1.2.11 | Создание систем телемеханики на «ПС» №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект -2018 г., ввод - 2019 г.) | Н_1.2.1.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1.1 | Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт) | Е_1.1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8шт.) | Е_1.1.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 9,6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.1 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 137 (инв. № 00-1284) Кемеровская область, Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0,16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.2 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 169 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.3 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 284 (инв. № 00-1286) Кемеровская область, Чебулинский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.4.4 | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 300 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) | Н_1.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.1 | Замена старого «ГАЗ»-66 на автомобиль на базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская «Садко» (сверлильный, заточной станок, сварочный аппарат, генератор, верстак) | Е_1.6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.2 | Замена автомобиля «УАЗ» 31622 на новый | Е_1.6.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.3 | Замена старого автомобиля «ГАЗ»-66 на новый на базе шасси «ГАЗ» 33081 с бурильнокрановой установкой | Е_1.6.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.4 | Замена старого автобуса на новый | Е_1.6.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.5 | Замена старого автомобиля бортового «КАМАЗ»-5320 на новый | Е_1.6.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.6 | Приобретение измерительного комплекса «Ретом»-30 кА | Е_1.6.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.7 | Замена прибора «АИД»-70М (аппарат для испытания диэлектриков) на новый | Е_1.6.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.8 | Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» | Е_1.6.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.9 | Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» (блок измерительно-трансформаторный) | Е_1.6.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.10 | Оборудование для хим. лаборатории «УИМ»-90МЦ | Е_1.6.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.11 | Приобретение прибора микроомметра «Виток» | Е_1.6.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.12 | Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом измерительных кабелей | F_1.6.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.13 | Приобретение «ИБП» на «ПС» 110/35/10 кВ «Керамзитовая» | G_1.6.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.14 | Приобретение установки регенерации масла «УРМ»-1000 в утепленном автоконтейнере | G_1.6.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.15 | Замена старой маслоколонки на новую | Е_1.6.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.16 | Приобретение прибора течеискатель элегаза | Е_1.6.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 1.6.17 | Серверное оборудование (контроллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копирование)) (приобретение, ввод - 2018 г.) | Н_1.6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

# Приложение № 9

# к постановлению региональной

# энергетической комиссии

# Кемеровской области

# «31» октября 2017 г.

# Плановые показатели реализации инвестиционной программы

# Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

# ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго»

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Идентификатор инвестиционного проекта |  | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |  | МВ×А |  | Мвар |  | км ВЛ 1-цеп |  | км ВЛ 2-цеп |  | км КЛ |  | МВт |  | ед. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |
| 1 | Кемеровская область |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.2.1.1.1 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №34 |  | Е_1.1.1 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.2.1.1.2 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-2 «ТМ»-63 6/0,23 кВ на новый на ПС 35/6 кВ №5 |  | Е_1.1.2 |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1.2.1.1.3 | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора на «ТМ»-400 6/0,4 кВ на ПС 6/0,4 кВ № 20ст |  | Е_1.1.3 |  | 0,320 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,320 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,320 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |
| 1.2.1.1.4 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «Т»-3 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на ПС №6/0,4 кВ №24 |  | Е_1.1.4 |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.5 |  | Замена отработавшего срок эксплу-атации трансформатора «Т»-1 «ТМ»-1000 6/0,4 кВ на новый на ПС 6/0,4 кВ №30 |  | Е_1.1.5 |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.6 |  | Замена отработавшего срок эксплу-атации трансформатора «Т»-2 «ТМ»-180 6/0,4 кВ на новый «ТМ»-160 6/0,4 кв на ПС 6/0,4 кВ № 9 |  | Е_1.1.6 |  | 0,180 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,160 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,160 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.7 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-100/10/0,23 кВ на новый на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» |  | Е_1.1.7 |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.8 |  | Замена аккумуляторной батарей на ПС 110/10 кВ «Керамзитовая» |  | Е_1.1.8 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.9 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТСН»-1 «ТМ»-50 6/0,23 кВ на новый ТМ-63 6/0,23 кВ на ПС 35/6 кВ №5 |  | Е_1.1.9 |  | 0,05 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,063 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.10 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТМ»-1 «ТМ»-560 6/0,4 кВ на новый «ТМ» - 630 6/0,4 кВ на «ТП» ЗСМ |  | Е_1.1.12 |  | 0,56 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,63 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,63 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.11 |  | Замена отработавшего срок эксплу-атации трансформатора «ТМ»-100 6/0,4 на новый на «ПС» №42 |  | Е_1.1.13 |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.12 |  | Замена отработавшего срок эксплу-атации трансформатора «ТМ»-100 35/0,23 на новый на «ПС» №19 |  | Е_1.1.14 |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.13 |  | Замена двух отработавших срок эксплуатации трансформаторов «ТМН»-6300 на «ТДНС»-10000 кВА на «ПС» №34 |  | Е_1.1.15 |  | 12,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 20 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 20 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.14 |  | Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора «ТДНС»-10000 35/6 на новый на «ПС» №5 |  | Е_1.1.17 |  | 15 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.15 |  | Выполнение работ по реконструкции «ПС» 110/6 кВ №20 «Гидроузел» с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ, замена РЗиА 110 кВ на современную на базе микропроцессорной технике |  | Е_1.1.18 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.16 |  | Приобретение и монтаж шкафов оперативного тока на ПС №№ 5, 8, 9, 11, 29, 33 |  | G_1.1.19 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.17 |  | Проектирование реконструкции ПС по замене масляных выключателей на вакуумные с устройством «РЗиА» на «ПС» 35/6 кВ №34 по стороне 35 кВ |  | Е_1.1.22 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.18 |  | Реконструкция «ПС» 35/6 кВ №34 по замене масляных выключателей на вакуумные с устройствами «РЗиА2 по стороне 35 кВ |  | Е_1.1.24 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 2 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  |
| 1.2.1.1.19 |  | Проектирование реконструкции «ЗРУ» 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 |  | G_1.1.21 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.20 |  | Реконструкция «ЗРУ» 6 кВ ПС 110/6 кВ №20 |  | G_1.1.22 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 27 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 27 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 27 |  |
| 1.2.1.1.21 |  | Приобретение и монтаж приборов качества электроэнергии на ПС 110 кВ «Керамзитовая», №№ 20н, 37; «ПС» 35 кВ № 6, 10, 34, 42 |  | G_1.1.23 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.22 |  | Выполнение работ по реконструкции «ПС» 6/0,4 кВ №32 с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные |  | Е_1.1.26 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.23 |  | Приобретение и монтаж вакуумных выключателей, шкафов оперативного тока и релейной защиты ПС №11 |  | Е_1.1.27 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.1.24 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ №41 (новые ЗРУ I и II сек. шин 6 кВ модульного исполнения) (проект -2016 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.2.1. 1.3 |  | 20 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 21 |  |
| 1.2.1.1.25 |  | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 5 (2 выкл.) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.2.1. 1.4 |  | 31 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 2 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |
| 1.2.1.1.26 |  | Реконструкция «ОРУ» - 35 кВ по замене масляных выключателей 35 кВ на вакуумные на ПС 35/6 кВ № 15 (3 выкл., ШОТ) (проект -2017 г., СМР, ПНР, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.2.1. 1.5 |  | 32,2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  |
| 1.2.1.1.27 |  | Реконструкция «ПС» 35/6 кВ № 6 в части замены устройств «РЗиА» по стороне 35, 6 кВ (проект -2018 г.) |  | Н_1.2.1. 1.6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.1 |  | Проектные и изыскательские работы на выполнение работ по «АСДУ» |  | Е_1.2.1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.2 |  | Проектирование по монтажу оборудования на ПС №6, 10, 15, 29, 34,31,4,11,13,17,19,25,32,37 для создания автоматизированной системы технологического управле-ния центра управления сетями |  | G_1.2.2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.3 |  | Закупка оборудования и монтаж системы «АСДУ» на ПС №№ 6,10,15,29,31,34 |  | G_1.2.3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 6 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 6 |  |
| 1.2.1.2.4 |  | Выполнение работ по устройству телемеханики и связи на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» |  | Е_1.3.1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.5 |  | Монтаж пожарной сигнализации на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая», ПС 6/0,4 кВ кВ №3, ПС 6/0,4 кВ №11, ПС 6/0,4 кВ №13, ПС 6/0,4 кВ №16, «ПС» №20ст, ПС 6/0,4 кВ №25, ПС 6/0,4 кВ №29, ПС 6/0,4 кВ №30, ПС 6/0,4 кВ №32, ПС 6/0,4 кВ 33, ПС 6/0,4 кВ 36 |  | Е_1.3.2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.6 |  | Проектирование пожарной сигнализации на ПС 6/0,4 кВ №4, ПС 6/0,4 кВ №8, ПС 6/0,4 кВ 39, ПС 6/0,4 кВ 17, ПС 6/0,4 кВ №22, ПС 6/0,4 кВ №24, ПС 6/0,4 кВ №26, ПС 6/0,4 кВ №35, ПС 6/0,4 кВ 38, ПС 6/0,4 кВ №40 |  | Е_1.3.3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.7 |  | Монтаж охранной сигнализации на «ПС» № 22, 24, 32,36,9 |  | G_1.3.4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.8 |  | Создание автоматизированной системы технологического управле-ния центра управления сетями |  | F_1.3.4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.9 |  | Проектирование и организация каналов связи на подстанциях |  | G_1.3.6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.1.2.10 |  | Создание систем телемеханики подстанций №№1, 4, 5, 11, 13, 17, 19, «Лутугинская», 32, 37 и подключению данных систем к ПТК АСТУ ЦУС (проект -2017 г., СМР - 2018 г., ПНР, ввод - 2019 г.); |  | Н_1.2. 1.2.2 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 10 |  |
| 1.2.1.2.11 |  | Создание систем телемеханики на ПС №№2, 8, 9, 14, 20н, 26, «Танай», 33, 41, 42 (отдельно по каждому объекту - подстанции) (проект -2018 г., ввод - 2019 г.) |  | Н_1.2. 1.2.3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.1 |  | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.1.1 |  | Проектирование реконструкции ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт) |  | Е_1.1. 19 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.1.2 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ 10-21-Л с заменой провода на марку «СИП» и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (8 шт.) |  | Е_1.1.20 |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 9,6 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.2.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3 |  | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.1 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.2 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |
| 1.2.3.3 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.4 |  | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.5 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.6 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.7 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.3.8 |  | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.4 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.4.1 |  | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.2.4.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в т. ч. |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.3 |  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспек-тивного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.3.1 |  | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития «Единой энергетической системы России», всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.3.2 |  | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и про-граммой развития субъекта Россий-ской Федерации, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4 |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.1 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-160 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 137 (инв. № 00-1284) Кемеровская область, Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.1 |  | 0,16 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,16 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,16 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.2 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 169 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., пгт Верх-Чебула (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.2 |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.3 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 284 (инв. № 00-1286) Чебулинский р-н., д. Курск-Смоленка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.3 |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.4.4 |  | Приобретение и монтаж новой «КТП»-400 кВА - 1 шт. Вместо отработавшей срок эксплуатации «ТП» - 300 (инв. № 00-1285) Кемеровская область, Чебулинский р-н., д. Дмитриевка (проект - июль 2017г.; СМР, ПНР - октябрь 2017г.) |  | Н_1.4.4 |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 0,4 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.5 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |
| 1.6.1 |  | Замена старого «ГАЗ»-66 на автомобиль на базе шасси «ГАЗ» фургон автомастерская «Садко» (сверлильный, заточной станок, сварочный аппарат, генератор, верстак) |  | Е_1.6.1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  |
| 1.6.2 |  | Замена автомобиля «УАЗ» 31622 на новый |  | Е_1.6.23 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.3 |  | Замена старого автомобиля «ГАЗ»-66 на новый на базе шасси «ГАЗ» 33081 с бурильнокрановой установкой |  | Е_1.6.7 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.4 |  | Замена старого автобуса на новый |  | Е_1.6.8 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.5 |  | Замена старого автомобиля бортового «КАМАЗ»-5320 на новый |  | Е_1.6.9 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.6 |  | Приобретение измерительного комплекса «Ретом»-30 кА |  | Е_1.6.10 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.7 |  | Замена прибора «АИД»-70М (аппарат для испытания диэлектриков) на новый |  | Е_1.6.11 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.8 |  | Приобретение прибора «РЕТ-МОМ» |  | Е_1.6.12 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.9 |  | Приобретение прибора «РЕТ-ВАХ» (блок измерительно-трансформаторный) |  | Е_1.6.13 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.10 |  | Оборудование для хим. лаборатории «УИМ»-90МЦ |  | Е_1.6.14 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.11 |  | Приобретение прибора микроомметра «Виток» |  | Е_1.6.18 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.12 |  | Прибор «Коэффициент 3.3» с комплектом измерительных кабелей |  | F_1.6.14 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.13 |  | Приобретение «ИБП» на ПС 110/35/10 кВ «Керамзитовая» |  | G_1.6.14 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.14 |  | Приобретение установки регенерации масла «УРМ»-1000 в утепленном автоконтейнере |  | G_1.6.15 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.15 |  | Замена старой маслоколонки на новую |  | Е_1.6.20 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 1 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.16 |  | Приобретение прибора течеискатель элегаза |  | Е_1.6.24 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 1 |  |
| 1.6.17 |  | Серверное оборудование (контроллеры Fiber Channel для HP DL380e Gen8 HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA – 2 шт, диски для СХД EMC vnx5200 + лицензия (размещение данных, резервное копирование)) (приобретение, ввод - 2018 г.) |  | Н_1.6.3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | 3 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области |  |  |
|  |  |  |  |  | от «31» октября 2017 г. № 325 |  |  |
| Плановые показатели реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы ООО Холдинговая компания «СДС-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | млн рублей |
| № п/п | Показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Источники финансирования инвестиционной программы всего (1+2), в том числе: |  | 59,130 | 65,718 | 70,260 | 82,499 | 56,332 | 333,939 |
| 1 | Собственные средства всего, в том числе: | 59,130 | 65,718 | 70,260 | 82,499 | 56,332 | 333,939 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 33,836 | 39,380 | 34,919 | 40,432 | 29,221 | 177,788 |
| 1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 33,836 | 39,380 | 34,919 | 40,432 | 29,221 | 177,788 |
| 1.1.1.1 | по передаче электрической энергии | 33,836 | 39,380 | 34,919 | 40,432 | 29,221 | 177,788 |
| 1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 16,274 | 16,313 | 24,623 | 29,482 | 18,518 | 105,210 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 16,274 | 16,313 | 24,623 | 29,482 | 18,518 | 105,210 |
| 1.2.1.1 | по передаче электрической энергии | 16,274 | 16,313 | 24,623 | 29,482 | 18,518 | 105,210 |
| 1.2.2 | прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1 | по передаче электрической энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 9,020 | 10,025 | 10,718 | 12,585 | 8,593 | 50,941 |
| 1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Векселя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |