2

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» ноября 2017 г. № 419
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.04.2017 

№ 35 «Об утверждении инвестиционной программы 

ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017 год»
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.04.2017 № 35                     «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017 год», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
                Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                        Д.В. Малюта
Приложение 
к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «29» ноября 2017 г. № 419
«Приложение 
к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «6» апреля 2017 г. № 35
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2017 год
	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство»

	Местонахождение регулируемой организации
	650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, 32, офис 314

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2017 год

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Генеральный директор  
Макаров Г.Н.

	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
	Начальник ПТО Черенкова Н.А. 
Тел.: (384-6) 63-18-99

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	650993, Кемеровская обл., г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, 32

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
Малюта Дмитрий Владимирович

	Дата утверждения инвестиционной программы
	06.04.2017

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	8 (3842)-36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация г. Прокопьевска

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Зам. главы Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н.

	Дата согласования инвестиционной программы
	14.03.2017

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	8 (384-6) 67-42-13


Инвестиционная программа ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения 
на 2017 год
	№ 
п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости 
(цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 
тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр 
и т.п.)
	Ед. изм.
	значение показателя
	
	
	Всего, 

тыс. руб.
	Профи-нансиро-вано 

к 2017 г.
	в т.ч. по годам
	Остаток финанси-рования
	В т.ч. 
за счет 

платы за подклю-чение

	
	
	
	
	
	
	До

 реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	
	2017 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:

	1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:

	Всего по группе 2
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или 0 поставки энергии от разных источников:

	 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:

	 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:

	3.2.1
	Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы 
котельных № 25, 31 – 2 шт
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, 
котельная № 25, 
ул. Кирпичная, 
котельная № 31, 
ул. Оренбургская
	VACON 0100-3L-0261-5-FLOW-IP54, 132кВт, 

380 V, IP54
	тыс. кВт*ч 
в год
	1226,65
	981,32
	2017
	2017
	700,54
	0
	700,54
	0
	0

	3.2.2
	Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельной № 29 –

 1 шт
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, 
котельная № 29, 
ул. Черниговская
	VACON 0100-3L-0140-5-FLOW-IP54, 75кВт,

 380 V, IP54
	тыс. кВт*ч 
в год
	348,48
	278,784
	2017
	2017
	232,36
	0
	232,36
	0
	0

	3.2.3
	Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельных № 28, 29, 45 – 3 шт
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования
	г. Прокопьевск, 
котельная № 28,
 ул. Космическая,
 котельная № 29, 
ул. Черниговская, котельная № 45, 
ул. Пионерская
	VACON 0100-3L-0150-5-FLOW-IP54, 55кВт, 

380 V, IP54
	тыс. кВт*ч 
в год
	862,488
	689,991
	2017
	2017
	525,68
	0
	525,68
	0
	0

	3.2.4
	Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных № 33, 43, 46 - 3шт
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования.
	г. Прокопьевск, котельная № 33,  

ул. Волжская; 
котельная № 43, 
ул. Кустарная; 
котельная № 46,  

ул. Пионерская
	VACON 0100-3L-0087-5- FLOW+IP54,                 45 кВт, 380V, IP54
	тыс. кВт*ч                                                    в год
	705,672
	654,537
	2017
	2017
	424,11
	0
	424,11
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.5
	Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных 

№ 25,42,44 -3шт.
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования.
	г. Прокопьевск, котельная № 25, 
ул. Кирпичная; котельная № 42, 
ул. Черных, 
котельная № 44, 
ул. Грибоедова
	VACON 0100-3L-0061-5- FLOW+IP54,          30 кВт, 380V, IP54
	тыс. кВт*ч                                                    в год
	418,176
	333,462
	2017
	2017
	288,55
	0
	288,55
	0
	0

	3.2.6
	Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на конвейер ШЗУ котельных 

№ 32,43,94 - 3шт.
	Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования.
	г. Прокопьевск, котельная № 32, 
ул. Кавказская; котельная № 43, 
ул. Кустарная; 
котельная № 94, 
ул. Комиссаровская
	VACON 0100-3L-0031-5- FLOW+IP54,            15 кВт, 380V, IP54
	тыс. кВт*ч                                                    в год
	54,558
	41,676
	2017
	2017
	182,28
	0
	182,28
	0
	0

	3.2.7
	Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных 

№ 20, 96, 94, 28, 33, 38,39, 85, 42, 44, 45, 46, 32-13 кот.
	Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов.
	г. Прокопьевск
	Видеосервер Domination IP-8
	-
	-
	-
	2017
	2017
	4718,70
	0
	4718,70
	0
	0

	3.2.8
	Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных 

№ 22, 23, 29, 31, 
43- 5 кот.
	Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов.
	г. Прокопьевск, котельная № 22, 
ул. Радищева, 
котельная № 23, 
ул. Вокзальная, котельная № 39, 
ул. Коксовая,  
котельная № 31,  

ул. Оренбургская, котельная № 43, 
ул. Кустарная
	Видеосервер Domination IP-16-4 MDR
	-
	-
	-
	2017
	2017
	2821,90
	0
	2821,90
	0
	0

	3.2.9
	Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельной № 25, производственной базы ПТХ, центрального угольного склада ПТХ – 2 шт.
	Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов.
	г. Прокопьевск, 
котельная № 25, 
ул. Кирпичная;                  угольный  склад ПТХ, 
ул. Маганак, 47
	Видеосервер Domination IP-32-4 MDR
	-
	-
	-
	2017
	2017
	1470,20
	0
	1470,20
	0
	0

	3.2.10
	Приобретение весов автомобильных электромехани-ческих  с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами
	Для статического взвешивания грузовых машин
	г. Прокопьевск, 

ул. Маганак, 47
	ТС-РА 60-18 
	-
	-
	-
	2017
	2017
	3990,00
	0
	3990,00
	0
	0

	3.2.11
	Приобретение компьютерной техники
	Для качественного и быстрого ведения документооборота
	г. Прокопьевск, 

ул. Маганак, 47
	 -
	-
	-
	-
	2017
	2017
	205,90
	0
	205,90
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.2.12
	Приобретение ультразвукового портативного расходомера-счетчика
	Для проверки расхода теплоносителя
	г. Прокопьевск, 
ул. Маганак, 47
	DMTFH-12NN/DH-V-N-N-N-4m
	-
	-
	-
	2017
	2017
	465,80
	0
	465,80
	0
	0

	3.2.13
	Приобретение и замена котлов на котельной № 25 –

2 шт.
	Для улучшения качества теплоснабжения и замены котлов, согласно экспертизы
	г. Прокопьевск, котельная № 25, 
ул. Кирпичная   
	котел КВм-3,15к -2 шт.                                    
	-
	-
	-
	2017
	2017
	7720,00
	0
	7720,00
	0
	0

	3.2.14
	Приобретение 
1 котла марки КВм-3,15 с заменой 
2-х котлов 

марки КВм-1,6 

на котельной № 31
	Для улучшения качества теплоснабжения и замены котлов, согласно экспертизы
	г. Прокопьевск, котельная № 31, 
ул. Оренбургская
	                                котел КВм-3,15 - 1 шт.    
	-
	-
	-
	2017
	2017
	3736,06
	0
	3736,06
	0
	0

	Всего по группе 3
	27482,08
	0
	27482,08
	0
	0

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы

	Всего по группе 5
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по программе
	27482,08
	0
	27482,08
	0
	0


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения
 на 2017 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2017

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	Тыс. кВтч/м³
	-
	0,023
	0,023

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	-
	0,219
	0,219

	3
	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть)
	%
	-
	73
	73

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал/год
	-
	50788,02
	50788,02

	
	
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	-
	22,4
	22,4

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год воды
	-
	50492,9
	50492,9

	
	
	м³ для пара
	-
	-
	-

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	в соответствии с законодательством РФ
об охране окружающей среды
	-
	-
	-


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения 
ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2017 год
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Показатели надежности
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	
	Количество прекращений

подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений

на тепловых сетях 
на 1 км

тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 
1 Гкал/час установленной мощности
	Удельный расход топлива
 на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой

с коллекторов источников тепловой энергии

(т.у.т/Гкал)
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

(Гкал/м2)
	Величина технологических

потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал

	
	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	
	2017
	
	2017
	
	2017
	
	2017
	
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная № 28
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,257
	0,257
	3,62
	3,62
	1464
	1464

	2
	Котельная № 29
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,221
	0,221
	3,99
	3,99
	5046
	5046

	3
	Котельная № 33
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,224
	0,224
	4,77
	4,77
	2758
	2758

	4
	Котельная № 38
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,224
	0,224
	3,46
	3,46
	1833
	1833

	5
	Котельная № 39
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,223
	0,223
	3,25
	3,25
	2236
	2236

	6
	Котельная № 85
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,222
	0,222
	3,25
	3,25
	21436
	21436

	7
	Котельная № 25
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,184
	0,184
	3,36
	3,36
	5062
	5062

	8
	Котельная № 23
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,212
	0,212
	2,68
	2,68
	3588
	3588

	9
	Котельная № 22
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,221
	0,221
	3,29
	3,29
	2622
	2622

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10
	Котельная № 20
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,225
	0,225
	4,81
	4,81
	1566
	1566

	11
	Котельная № 96
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,243
	0,243
	3,6
	3,6
	227
	227

	12
	Котельная № 32
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,224
	0,224
	4,92
	4,92
	2578
	2578

	13
	Котельная № 31
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,219
	0,219
	4,58
	4,58
	6812
	6812

	14
	Котельная № 94
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,226
	0,226
	2,57
	2,57
	758
	758

	15
	Котельная № 42
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,224
	0,224
	4,12
	4,12
	2366
	2366

	16
	Котельная № 44
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,225
	0,225
	6,03
	6,03
	3301
	3301

	17
	Котельная № 45
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,230
	0,230
	3,95
	3,95
	1988
	1988

	18
	Котельная № 46
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,227
	0,227
	3,18
	3,18
	1429
	1429

	19
	Котельная № 43
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,227
	0,227
	2,91
	2,91
	3011
	3011

	Всего по предприятию:
	Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск
	-
	-
	-
	-
	0,219
	0,219
	3,70
	3,70
	50788
	50788


Финансовый план ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения на 2017 год
	№ п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

(без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	производство пара и горячей воды
	водоснабжение и водоотведение
	
	2017

	1
	Собственные средства
	25 148,13
	0,00
	25 148,13
	25 148,13

	1.1
	амортизационные отчисления
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	прибыль, направленная на инвестиции
	25 148,13
	0,00
	25 148,13
	25 148,13

	1.3
	средства полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	прочие средства, 
в т.ч. аренда имущества
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	прочие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прочие источники финансирования, 
в т.ч. лизинг
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого по программе
	25 148,13
	0,00
	25 148,13
	25 148,13


».

