Приложение к протоколу № 4

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.02.2024

«**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы**

без НДС, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) | | | | Объем финан-сирования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | Срок реализации, год | Источники финансирования | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Амортизация | Прибыль | Прочее |
| до реализации меропри-ятия | после реализации меропри-ятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоснабжения | | | | | | 28 995,69 | 6 443,49 | 6 443,49 | 3 221,74 | 6 443,49 | 6 443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2027 | 7 274,49 | 0,00 | 21 721,19 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | 28 995,69 | 6 443,49 | 6 443,49 | 3 221,74 | 6 443,49 | 6 443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2027 | 7 274,49 | 0,00 | 21 721,19 |
| 1.4.1 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ,  д. Пермяки,  ул. Пушкина, 28а | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 |
| 1.4.2 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ,  с. Поморцево,  пер. Почтовый 1а | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 |
| 1.4.3 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область – Кузбасс, Беловский муниципальный округ,  д. Коновалово,  ул. Молодежная | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 357,97 | 0,00 | 2 863,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.4.4 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область, Беловский муниципальный округ, д. Хахалино, ул. Центральная, 33 | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 | 3 055,54 | 0,00 | 166,20 |
| 1.4.5 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область, Беловский муниципальный округ, с. Старобочаты, ул. Боровская | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 | 1 521,38 | 0,00 | 1 700,36 |
| 1.4.6 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область, Беловский муниципальный округ, д. Новодубровка | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 | 1 981,63 | 0,00 | 1 240,11 |
| 1.4.7 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область, Беловский муниципальный округ, с. Менчереп, ул. Набережная, 133Б | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 |
| 1.4.8 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область, Беловский муниципальный округ, с. Менчереп, ул. Центральная 4 | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 3 221,74 |
| 1.4.9 | Установка модульной фильтровальной станции | Кемеровская область, Беловский муниципальный округ, д. Коротково, ул. Лесная 42а | Количество | шт. | 0 | 1 | 3 221,74 | 0,00 | 3 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | 357,97 | 0,00 | 2 863,77 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по программе | | | | | | 28 995,69 | 6 443,49 | 6 443,49 | 3 221,74 | 6 443,49 | 6 443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2027 | 7 274,49 | 0,00 | 21 721,19 |
| 2.1 | итого амортизация | | | | | | 7 274,49 | 0,00 | 715,94 | 1 521,38 | 1 981,63 | 3 055,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7 274,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | итого прибыль | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | итого прочее | | | | | | 21 721,19 | 6 443,49 | 5 727,54 | 1 700,36 | 4 461,86 | 3 387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2027 | 0,00 | 0,00 | 21 721,19 |

».