Приложение № 2 к протоколу № 46

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.06.2025

Производственная программа АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)

в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654241, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный округ, пос. Степной |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 490,34 | 538,29 | 538,29 | 597,04 | 597,04 | 753,00 | 687,77 | 777,19 | 777,19 | 929,70 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 52,74 | 0,58 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,577 | 0,577 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |
| 2023 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |
| 2024 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу № 46

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.06.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)

АО «КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Новокузнецкий муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 11,35 | 12,46 | 12,46 | 13,82 | 13,82 | 17,43 | 15,92 | 17,99 | 17,99 | 21,52 |

».

Приложение № 5 к протоколу № 46

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.06.2025

Производственная программа ОАО «РЖД» (Центральная дирекция          по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Междуреченский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 660021, г. Красноярск, ул. Горького,6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе            по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6486,7 | 6486,7 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6486,7 | 6486,7 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 |
| 7. | Потери воды | м3 | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 | 2983,9 | 2983,9 | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 | 3151,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3502,8 | 3502,8 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 | 3699,0 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2071,0 | 2071,0 | 2028,5 | 2028,5 | 1875,3 | 1875,3 | 2071,0 | 2071,0 | 2071,0 | 2071,0 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 1595,0 | 1595,0 | 1662,5 | 1662,5 | 1567,3 | 1567,3 | 1595,0 | 1595,0 | 1595,0 | 1595,0 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 476,0 | 476,0 | 366,0 | 366,0 | 308,0 | 308,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1628,0 | 1628,0 | 1670,5 | 1670,5 | 1627,5 | 1627,5 | 1628,0 | 1628,0 | 1628,0 | 1628,0 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 77,005 | 151,295 | 151,290 | 174,000 | 164,770 | 247,160 | 245,825 | 319,594 | 319,594 | 729,726 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 14,29 | 9 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 14,29 | 9 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,32 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 49,96 | 6,43 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,51 | 0,99 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 8,33 | 8,33 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 8,33 | 8,33 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 46,00 | 46,00 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,986 | 0,986 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 6 к протоколу № 46

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.06.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Междуреченский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 24,98 | 49,08 | 49,08 | 56,45 | 56,45 | 84,67 | 79,75 | 103,68 | 103,68 | 236,74 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 20,82 | 40,90 | 40,90 | 47,04 | 47,04 | 70,56 | 66,46 | 86,40 | 86,40 | 197,28 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 7 к протоколу № 46

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.06.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

# В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

# Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

# Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

# Основная деятельность АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»:

1. Производство и реализация алюминия и продуктов его переработки;

2. Внешнеэкономическая деятельность;

3. Строительно-монтажные работы;

4. Перевозка грузов для собственных целей;

5. Перевозка грузов на коммерческой основе;

6. Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

По данным АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» на 2025 год количество локомотивов на балансе организации 5 ед. марок ТГМ4, ТГМ4Б.  Длина железнодорожных путей 23,637 км. Количество стрелочных переводов 79 ед.

Общий объем услуг по перевозке грузов, подаче, уборке вагонов за 2024 год составил 1139,9 тыс. тн, в том числе объем услуг перевозки собственных грузов АО «Русал Новокузнецкий алюминиевый завод» - 697 тыс.тн. Объемные показатели по перевозке грузов подаче, уборке вагонов для сторонних потребителей за 2024 год составили 442,5 тыс.тн. Объемы услуг по погрузо-разгрузочным работам за 2024 год составили 1070 крано-часов, в том числе сторонним потребителям 775 крано-часов. Объемы услуг работы локомотива для сторонних потребителей составили 30,5 локомотиво-часов. Объемы услуг по отстою подвижного состава для сторонних потребителей составили 459029,1 вагоно-часов.

На период регулирования организацией представлены протоколы согласования объемов транспортных услуг.

Основным потребителем услуг перевозки грузов сторонним потребителям в организации является АО «Кузнецкая ТЭЦ» (92,7% объемов перевозки).

Объемы услуг по перевозке грузов на период регулирования специалист предлагает принять в размере 1340,9 тыс. тн всего, в том числе 658,2 тыс.тн. сторонним потребителям. Объемы перевозки на сторону специалист предлагает принять с учетом протоколов согласования объемов. По потребителям, по которым протоколы согласования отсутствуют, объемы приняты по факту в среднем за 3 года (2022, 2023, 2024).

Объемы услуг по погрузо-разгрузочным работам на период регулирования специалист предлагает принять по предложению организации в размере 506 крано-часов сторонним потребителям.

Объем услуг работы локомотива для сторонних потребителей на период регулирования составил по предложению организации 22 локомотиво-часов по протоколам согласования.

Объем услуг по отстою подвижного состава на период регулирования по предложению организации составил 457500 вагоно-часов.

При формировании необходимой валовой выручки специалистом анализировались затраты в целом по ЖДЦ.

На стороннюю деятельность и регулируемые услуги затраты распределялись в доле в соответствии с объемами оказываемых услуг сторонним потребителям. По плану на 2024 год доля НВВ на сторонних потребителей принималась РЭК Кузбасса по предложению организации в размере 48,04% от всего НВВ ЖДЦ. На период регулирования 2025 организация предлагает принять долю НВВ на сторонних в размере 55,19%. Увеличение доли отнесения расходов на стороннюю деятельность на период регулирования организацией не обосновано. В условиях снижения объемов услуг на стороннюю деятельность считаем данное увеличение необоснованным. РЭК предлагает принять долю на стороннюю деятельность по плану 2024 года с учетом снижения объемов перевозки сторонних контрагентов. Доля на 2025 год составит 47,89%.

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Минэкономразвития России от 30.09.2024. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2024 года и период регулирования 2025 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ)  на 2025 год 105,8 (ИПЦ 105,8%), индекс ИЦП по производству нефтепродуктов на 2025 год 106,0 (ИЦП 106,0%), индекс ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на 2025 год 109,8 (ИЦП 109,8%).

При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.

Величина экономически обоснованных расходов ЖДЦ на регулируемый период для сторонних потребителей по предложению организации составляет 145584,4 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по регулируемым услугам на регулируемый период для сторонних потребителей специалист предлагает принять в размере 59588 тыс.руб.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных АО «Русал Новокузнецкий алюминиевый завод», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1 Расходы на оплату труда организация предлагает принять в размере 90692,1 тыс.руб., в том числе на сторонних потребителей 52478,6 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Для подтверждения затрат организацией представлен коллективный договор (том 1 стр.149), штатное расписание за 2024-2025 год (том 1 стр.143), расчет в соответствии с приложением №1 к Методических рекомендаций, данные бухгалтерского учета.

На период регулирования организацией предлагается численность 73 чел., в том числе на сторонних потребителей 42,2 чел.

Численность ЖДЦ специалист предлагает принять в количестве 55 чел. Согласно п.4.3. Методических рекомендаций численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений. Согласно нормативной численности из расчета расходов на оплату труда (том 1 стр.57) нормативная численность основного производственного персонала составила 57 чел. Численность принимается по нормативу за исключением 2 ед. слесарей-электриков по ремонту эл/оборудования (термоцистерн), не относящихся на регулируемые услуги (представлено штатное расписание, расчет расходов на оплату труда), численность в доле на сторонних специалист предлагает принять в количестве 26,4 чел.

Среднемесячная заработная плата по предложению организации на период регулирования составила 103529,8 руб./месяц. По факту 2024 года – 83016,7 руб./месяц. Темп роста заработной платы по факту отчетного периода 2024 года по сравнению с утвержденным планом 2024 составил 26,13%, что превышает ИПЦ на 2024 год, утвержденный Минэкономразвития РФ 108%. Предлагаем принять среднюю заработную плату по плану 2024 года в пересчете на фактический индекс ИПЦ Минэкономразвития России на 2024 год 108%, с учетом прогнозного индекса ИПЦ на 2025 год 105,8%. Среднемесячная заработная плата по предложению специалиста на период регулирования составила 70155,1 руб./месяц.

Затраты на оплату труда на период регулирования по расчету специалист составили 46302,4 тыс. руб., в том числе в доле для сторонних потребителей 22249,7 тыс.руб.

2. Расходы на налоги и сборы организация предлагает принять в сумме 32196,6 тыс. руб., в том числе в доле на сторонних потребителей 18611,8 тыс.руб.

Для подтверждения затрат организацией представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев по участку «Транспортная обработка грузов» в размере 0,6% (том 1 стр.342).

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Процент отчислений составляет 30,6% от фонда оплаты труда.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в соответствии с законодательством с учетом страхового тарифа в размере 14168,5 тыс. руб., в том числе в доле для сторонних потребителей 6808,4 тыс.руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять сумме 14239,2 тыс. руб., в том числе в доле для сторонних потребителей 6960,1 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

Организацией предоставлен расчет расходов на топливо и ГСМ, договор на поставку нефтепродуктов, счета-фактуры.

Исходя из объемов на период регулирования организации достаточно 3 ед. локомотивов (Залит Н.Н. - Производительность тепловозов рабочего парка для отрасли промышленности «Цветная металлургия» составляет 550 тыс.т. в год).

Специалист считает, что в условиях ежегодного снижения объемов перевозки увеличение расхода дизельного топлива необоснованно. Удельный расход дизельного топлива на перевозку принимается по факту 2023 года с учетом изменения объемов перевозки на период регулирования. Специалист предлагает принять расход дизтоплива по факту 2023 года с учетом изменения объемов перевозки на 2025 год. Цену дизтоплива специалист предлагает принять по факту отчетного 2024 с индексом ИЦП МЭР на 2025 год 106%. Количество топлива на кран и локомотива специалист предлагает принять по предложению организации на период регулирования.

В пересчете на 3 тепловоза в размере затраты на дизельное топливо на период регулирования составили 6915,13 тыс.руб.

Расчет необходимого количества тепловозов на заявленный объем перевозки:

Расчет затрат на топливо и ГСМ представлен в таблице:

Итого, затраты на топливо и ГСМ по предложению специалист составили 7819,5 тыс.руб., в том числе в доле для сторонних потребителей 3757,5 тыс.руб.

4. Амортизацию нематериальных активов организация предлагает принять в размере 61,3 тыс.руб., в том числе для сторонних потребителей 35,8 тыс.руб.

В обоснование расходов предоставлено приложение 11 к Методике, оборотно-сальдовые ведомости учета расходов за отчетный период, согласно которым установлены затраты по амортизации ПО Базовый редактор создания системы ЖД путей предприятия (введен в эксплуатацию 23.09.2020) СПИ 5 лет, лицензии VideoNet для комплекса видеофиксаций прав (ввод в эксплуатацию 25.08.2023),  СПИ 5 лет.

Специалист предлагает принять затраты по предложению организации равному факту отчетного периода в размере 61,3 тыс. руб., в том числе в доле для сторонних потребителей 29,5 тыс.руб.

5. Материальные расходы организация предлагает принять в размере 5694,5 тыс. руб., в том числе в доле сторонних потребителей 3320,8 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям.

Фактические затраты 2024 года по информации организации составили 5566,4 тыс.руб. Затраты специалист предлагает принять затраты в размере 3631,3 тыс.руб., в том числе в доле на сторонних потребителей в сумме 1744,9 тыс.руб.

Расчет затрат на материальные расходы изложен в таблице:

6. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме – 57294,3 тыс. руб., в том числе для сторонних потребителей 34132,9 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

По расчету специалиста затраты по ремонтам на период регулирования составили 30421 тыс. руб., в том числе 14618,2 тыс.руб. в доле на сторонних потребителей.

Организацией на период регулирования заявлены:

По ремонтам локомотивов:

Подрядом ремонт в объеме ТР-3 на сумму 11802,3 тыс.руб. тепловоза ТГМ4 №1868. В обоснование затрат организацией представлен договор (том 3 стр.228), заявлены доп. работы на сумму 2246,18 тыс.руб. Затраты принимаются по предложению организации в сумме 11802,3 тыс.руб.

По ремонтам путей и стрелочных переводов:

Капитальный ремонт пути на сумму 25063,4 тыс.руб., в том числе хозспособом капитальный ремонт пути на сумму 17898,8 тыс.руб., подрядом на сумму 7164,6 тыс.руб.

В соответствии с пунктами 5. и 6. ФСБУ 26/2020, и пунктом 24 ФСБУ 6/2020: капитальный ремонт пути относится на увеличение основных средств. Соответственно вышеуказанные расходы будут учтены в амортизационных отчислениях в последующих периодах. Специалистом расходы в сумме 25063,4 тыс. руб. не принимаются.

По текущему содержанию путей и стрелочных перевозов:

Организацией заявлены затраты 12556,2 тыс.руб., в том числе хозспособом на сумму 4120,4 тыс.руб. Затраты на ремонты хозспособом приняты в соответствии с представленными расчетами организации, с учетом фактических затрат 2024 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8%.  в сумме 3917 тыс.руб.

Организацией заявлены затраты подрядом на сумму 8435,8 тыс.руб.

По ремонту подрядом представлен договор (том 3), сметы, дефектные ведомости. Затраты на ремонты подрядом принимаются в сумме 6829,3 тыс.руб. принимаются в соответствии с представленными расчетами организации, с учетом фактических затрат 2024 года, с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8%.

Прочие затраты на содержание и ремонт подрядным способом организация предлагает принять в общей сумме 7872,3 тыс.руб.

Затраты включают ТО и ПТО локомотивов, ремонт и поверку скоростемеров, ремонт зданий и сооружений ЖДЦ, ремонт и техническое обслуживание систем автоматического пожаротушения, техническое обслуживание энергетического оборудования, прочие ремонты (обслуживание оборудования связи, автоматизированного места пользователя, сервисное обслуживание оборудования и пр.).

По факту отчетного периода организацией выполнены прочие ремонты на общую сумму 4041,3 тыс.руб. Организацией в обоснование затрат представлены договоры (том 3). Специалист предлагает принять затраты на прочие ремонты в сумме 7872,3 тыс.руб. по предложению организации.

Итого, затраты на ремонты по расчету специалиста на период регулирования составили 30421 тыс. руб., в доле на сторонних отнесены затраты на ремонты в сумме 14618,2 тыс.руб.

Расчет и обоснование затрат на ремонты изложены в таблице:

7. Затраты на приобретение электрической энергии организация предлагает принять в сумме 6195,6 тыс. руб., в том числе на сторонних потребителей 3538,3 тыс.руб.

В обоснование затрат представлены договоры, расчет затрат.

Затраты на приобретение электрической энергии специалист предлагает принять по предложению организации в размере 6195,6 тыс. руб., в том числе в доле на сторонних потребителей 2977,2 тыс.руб.

8. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, организация предлагает принять в сумме 24133,5 тыс.руб., в том числе на сторонних потребителей 4826,5 тыс.руб.

В обоснование расходов организацией представлены договоры, акты выполненных работ за отчетный период (том 5, 6), расчет представлен в таблице:

Затраты специалист предлагает принять в сумме 7856,2 тыс.руб., в том числе на сторонних потребителей 3089,7 тыс.руб.

9. Накладные расходы на сторонних потребителей организация предлагает принять в сумме 6691,7 тыс.руб. В составе накладных расходов организация предлагает общехозяйственные расходы.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Специалист предлагает принять общехозяйственные расходы на сторонних потребителей в сумме 1319,4 тыс.руб.

Из состава общехозяйственных расходов к распределению на регулируемые услуги специалистом исключены затраты на соду кальцинированную, кислоту, флокулянт, мелющие тела, стоимость упаковки, тары, посуду лаборат. из драгметаллов, консультационные услуги, услуги по предоставлению информации, мониторинга, риэлторские услуги, экспертизу, командир.расходы сверх нормы суточные, командировочные расходы сборы, штрафы,  питание сотрудников, услуги по управлению и общекорпоративному сервису, услуги агента, комиссионера, другие прочие расходы, пар, косв.расх сода кальц, косв.расходы флокулянт. Считаем данные затраты экономически необоснованными и не относящимися на регулируемые услуги, затраты не принимаются на основании п. 2.9 Методических рекомендаций.

Расчет расходов изложен в таблице:

10. Амортизация основных средств предлагается организацией в размере 1883,1 тыс. рублей., в том числе для сторонних потребителей 1012,5 тыс.руб.

В обоснование расходов предоставлено приложение 11 к Методике, оборотно-сальдовые ведомости учета расходов за отчетный период.

По факту отчетного периода расходы на амортизацию составили 1771,2 тыс.руб., в том числе для сторонних потребителей 695,6 тыс.руб.

Обоснование увеличения затрат на период регулирования организацией не представлено. Затраты специалист предлагает принять по факту отчетного периода за исключением амортизации цистерн, вагонов, платформ хоппер-дозаторов (139 тыс.руб.)., так как данные объекты основных средств не используются при оказании регулируемых услуг сторонним потребителям, не относятся на регулируемую деятельность и исключаются согласно п. 2.9. Методики, как экономически необоснованные.

Затраты на амортизацию по расчету специалиста на период регулирования составили 1632,2 тыс.руб., в том числе в доле на сторонних потребителей 784,3 тыс.руб.

11. Затраты на налоги и сборы предлагается организацией для сторонних потребителей в размере 740,5 тыс. руб., по факту 2024 года затраты составили 161,7 тыс.руб.

В обоснование затрат представлены декларации.

Увеличение затрат на период регулирования организацией не обосновано. Специалист предлагает принять затраты на налоги и сборы по факту 2024 года в сумме 161,7 тыс.руб.

12. Предпринимательская прибыль предлагается организацией в размере 13234,9 тыс.руб. Согласно п. 7.3 Методических рекомендаций предпринимательская прибыль принимается в размере не более 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Специалист предлагает принять расходы по предпринимательской прибыли в сумме 5888,8 тыс.руб. в размере 5% от суммы прямых и накладных расходов, в том числе на сторонних 2829,7 тыс.руб.

Экономически обоснованные расходы на сторонних потребителей на период регулирования составили 60286,3 тыс.руб., в том числе на регулируемые услуги 59588 тыс. руб., на нерегулируемые виды деятельности по предложению организации 698,3 тыс.руб.

Распределение экономически обоснованных расходов по регулируемым услугам специалист предлагает произвести в доле выручки по регулируемым услугам - перевозка грузов, погрузо-разгрузочные работы (ПРР), работа локомотива, рассчитанной по действующим тарифам, утвержденным для АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» и объемам транспортных услуг на период регулирования. Расчет и распределение изложено в таблице:

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», по предложению специалиста составил:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 77,60 рублей за тонну. Рост составил 29,7%.

2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», в размере 6008,43 рублей за локомотиво-час. Рост составил 29,7%.

3. Погрузо-разгрузочные работы в размере 2518,68 рублей за крано-час. Рост составил 29,7%.

4. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 443,5 рублей за пропуск единицы подвижного состава. Данный тариф предприятие просит сохранить на действующем уровне без изменения.

5. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 15,52 рублей за вагоно-час. Рост составил 29,7%.

Расчет тарифов изложен в таблице (прилагается).

Приложение

Приложение № 8 к протоколу № 46

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 24.06.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Кузбассоблгаз» 
для определения планового экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Кузбассоблгаз» на 3 квартал 2025 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 
(далее – Правила);

Правила взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 
№ 1550 (далее – Правила взаимодействия);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Газпром газификация» представило в РЭК Кузбасса сведения о несогласии с обоснованностью представленных ООО «Кузбассоблгаз» сведений на предоставление финансирования в 3 квартале 2025 года. В соответствии с п. 18 Правил взаимодействия, РЭК Кузбасса направил в адрес ГРО запрос расчета экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 3 квартале 2025 года (исх. № М-5-11/1984-02 от 04.06.2025, 
вх. № 185/0625 от 04.06.2025). Ответ ГРО с расчетом экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 3 квартале 2025 года в адрес РЭК Кузбасса представлен не был.

В соответствии с представленными ООО «Газпром газификация» данными, ГРО в 
3 квартале 2025 года планирует осуществлять строительство с использованием финансирования, осуществляемого ЕОГ (ООО «Газпром газификация») следующего объекта:

распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. 3-я Нагорная, ул. Транспортная, пер. 1-й Нагорный, пер. 2-й Нагорный, ул. Односторонняя, ул. Лебедева, ул. Кирзаводская, ул. Сеченова

ГРО представило в адрес ЕОГ заявку с размером недостаточности финансовых средств в сумме 35 190 744,40 руб. (НДС не облагается). Предложение ЕОГ по размеру недостаточности финансовых средств составило 18 425 661,45 руб. (НДС не облагается).

Учитывая то, что ООО «Кузбассоблгаз» не представило в адрес РЭК Кузбасса расчет экономически обоснованного размера недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в 
3 квартале 2025 года , экспертная группа предлагает определить экономически обоснованный размер недостаточности финансовых средств газораспределительной организации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для ООО «Сибгаз-Эксплуатация» на 3 квартал 2025 года по предложению ЕОГ (ООО «Газпром газификация»), в сумме 
18 425 661,45 руб. (НДС не облагается).

Приложение 1

Сведения о плановом экономически обоснованном размере недостаточности финансовых средств (ЭОН) для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации на 3 квартал 2025 года

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Код объекта 1 | Код мероприятия | Плановые расходы ГРО, руб., НДС не облагается | Экономически обоснованный размер недостаточности, руб., НДС не облагается |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе | Тариф на транспор-тировку газа | Спец-надбавка | Средства ЕОГ | Иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кемеровский городской округ | - | Распределительный газопровод расположенный (проектируемый) по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, в районе ул. 3-я Нагорная, ул. Транспортная, пер. 1-й Нагорный, пер. 2-й Нагорный, ул. Односторонняя, ул. Лебедева, ул. Кирзаводская, ул. Сеченова | 42-25-870-001 | - | 18 425 661,45 | 18 425 661,45 | - | - | 18 425 661,45 | - |
| Всего | х | х | х | х | - | 18 425 661,45 | 18 425 661,45 | - | - | 18 425 661,45 | - |

Примечание:

1. ААА-ББ-ГГГ - 33333:

ААА - код региона;

ББ - год, в котором объект включен в программу газификации;

ГГГ - код ГРО (3 последние цифры ИНН);

ЗЗЗЗЗЗ - уникальный код проекта.