Приложение № 139 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Производственная программа

МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ)

в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды)

на период с 01.01.2025 по 31.12.2029

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровские автодороги» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 69 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Капитальный ремонт щелевых дождеприемников 21,59 п.м. | 2025 | 1278,5 | - | - | - |
| Капитальный ремонт щелевого дождеприемника 40 п.м. | 2025 |  | - | - | - |
| Капитальный ремонт колодцев № 1, № 2 по ул. Весенняя | 2025 |  | - | - | - |
| Замена водопроводной трубы по ул. Масальская- Белозерная диаметром 600 мм протяженностью 32 м | 2026 | 1320,1 | - | - | - |
| Замена водопроводной трубы по ул. Баха - Белозерная диаметром 1000 мм протяженностью 48 м | 2027 | 1359,2 | - | - | - |
| Капитальный ремонт системы водоотведения в районе Космос | 2028 | 1399,4 | - | - | - |
| Капитальный ремонт выпуска коллектора ЛК в районе р. Большая Камышинская диаметр 600 мм протяженностью 5 м | 2029 | 1440,9 | - | - | - |
| Итого |  | 6798,1 |  |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 425593,5 | 425593,5 | 643889,25 | 214629,75 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 425593,5 | 425593,5 | 643889,25 | 214629,75 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 425593,5 | 425593,5 | 643889,25 | 214629,75 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 425593,5 | 425593,5 | 643889,25 | 214629,75 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 | 425593,5 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1600,23 | 5398,46 | 4278,22 | 1425,43 | 3613,20 | 3825,30 | 3825,30 | 3831,65 | 3831,65 | 4050,24 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2025 | 31.12.2029 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2023 год | Ожи-даемые зна-чения 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2020 год |  | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2025 год |  | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - |  | - |  | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - |  | - |  | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 |  | 100 |  | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - |  | - |  | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в |  |  |  |  |  |
| 3.1. | технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | оказывающих услуги по очистке сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - |  | - |  | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - |  | - |  | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Приобретение автомобиля-илососа | 0,0 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 140 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Одноставочные тарифы

на водоотведение (поверхностные сточные воды)

МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ)

на период с 01.01.2025 по 31.12.2029

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 3,76 | 12,68 | 6,64 | 6,64 | 8,49 | 8,99 | 8,99 | 9,00 | 9,00 | 9,52 |

».

Приложение № 142 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Производственная программа

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)

в сфере водоотведения для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены)                  к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения  с гарантирующей организацией                на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122, кв. 17 Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                       и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 131 437,20 | 68 096,59 | 68 096,59 | 71 276,22 | 71 276,22 | 112 710,23 | 37 570,08 | 65 718,60 | 65 718,60 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 131 437,20 | 68 096,59 | 68 096,59 | 71 276,22 | 71 276,22 | 112 710,23 | 37 570,08 | 65 718,60 | 65 718,60 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 131 437,20 | 68 096,59 | 68 096,59 | 71 276,22 | 71 276,22 | 112 710,23 | 37 570,08 | 65 718,60 | 65 718,60 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 131 437,20 | 68 096,59 | 68 096,59 | 71 276,22 | 71 276,22 | 112 710,23 | 37 570,08 | 65 718,60 | 65 718,60 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | тыс. руб. | 30061,93 | 15575,05 | 15844,01 | 16583,84 | 16583,84 | 26224,29 | 9615,46 | 16791,26 | 16988,06 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производ-ственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022-2024 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| - | - |
| 2023 год |  |
| - | - |
| 2024 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 143 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены

(технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены

(технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших

договор водоотведения с гарантирующей организацией,

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население (НДС не облагается) | 228,72 | 228,72 | 232,67 | х | х | х | х | 255,50 | 258,50 |
| Население (с НДС)** | х | х | х | 244,30 | 244,30 | 244,30 | 268,73 | х | х |

* Тариф установлен с учетом стоимости услуг по очистке стоков ООО «Водокомплекс», ИНН 5406734820.

**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 144 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Производственная программа

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения              на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122, кв. 17 Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показа-телей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена водопроводной трубы по ул. Киреева от дома № 5-7 до дома №41, 550м. Ø 100мм. | 2024 | 1281,28 | - | - | - |
| 1.2. | Замена водопроводной трубы по ул. Сибиряков-Гвардейцев от магазина Чайка до дома № 11, 370м. Ø 76мм. | 2024 | 1008,90 | - | - | - |
| 1.3. | Замена водопроводной трубы по ул. Набережная от №158 до №186, 440м. Ø 159мм. | 2024 | 2100,00 | - | - | - |
| 1.4. | Замена участка водопровода L =125 м, стальная труба диаметром 159 мм на ПЭ диам. 110 мм от № 47 по ул. Социалистическая до № 41 по ул. Социалистическая | 2024 | 633,80 | - | - | - |
| 1.5. | Замена водопроводной трубы по ул. Енисейская от Д/сад Малыш до ул. Котовского №92, 150м. Ø 100мм. | 2025 | 500,00 | - | - | - |
| 1.6. | Замена водопроводной трубы по ул. Мира от дома №1 до ул. Кооперативная №1, 100м. Ø 63мм. | 2025 | 200,00 | - | - | - |
| 1.7. | Замена водопроводной трубы по ул. Сибиряков-Гвардейцев от скважины до котельной, 500м. Ø 100мм. | 2025 | 1500,00 | - | - | - |
| 1.8. | Замена водопроводной трубы по ул. Чкалова от №1 до №38, 456м. Ø 159мм. | 2025 | 2100,00 | - | - | - |
| 1.9. | Замена участка водопровода L =125 м, стальная труба диаметром 159 мм на ПЭ диаметром 110 мм от № 41 по ул. Социалистическая до № 33 по ул. Социалистическая | 2025 | 600,05 | - | - | - |
| 1.10. | Замена водопроводной трубы по ул. Энгельса от дома №9 до магазина Викас, 80м. Ø 100мм. | 2026 | 210,00 | - | - | - |
| 1.11. | Замена водопроводной трубы по ул. Печенкина от №1А до №17 , 350м. Ø 100мм. | 2026 | 815,36 | - | - | - |
| 1.12. | Замена водопроводной трубы по ул. Западная от скважины до колодца около дома №52, 120м. Ø 63мм. | 2026 | 200,00 | - | - | - |
| 1.13. | Замена водопроводной трубы по ул.Новоселов от дома№2 до 1б, 70м. Ø 50мм. Подключить врезку | 2026 | 120,00 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14. | Замена водопроводной трубы по ул.Пограничная от дома№43 до дома№ 69, 296м. Ø50 мм. | 2026 | 350,00 | - | - | - |
| 1.15. | Замена водопроводной трубы по ул.Набережная от перекрестка с Юбилейной до ул.Чкалова №2, 465м. Ø 159мм. | 2026 | 2500,00 | - | - | - |
| 1.16. | Замена водопроводной трубы по пер.Энтузиастов от скважины по ул.Моисеева, 750м. Ø 63мм. | 2027 | 938,925 | - | - | - |
| 1.17. | Замена водопроводной трубы по ул.Энергетиков от дома №17 до дома №34, 400м. Ø 50мм. | 2027 | 700,00 | - | - | - |
| 1.18. | Замена водопроводной трубы по ул.Сосновая, 120м. Ø50 мм.+ 2 присоединения | 2027 | 300,00 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 16058,315 |  |  |  |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                       и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                        (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                               и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1124847,02 | 670615,31 | 670615,31 | 640999,88 | 640999,88 | 959200,41 | 319733,47 | 562423,51 | 562423,51 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 5350,00 | 2675,00 | 2675,00 | 2675,00 | 2675,00 | 0,00 | 0,00 | 2675,00 | 2675,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 5350,00 | 2675,00 | 2675,00 | 2675,00 | 2675,00 | 0,00 | 0,00 | 2675,00 | 2675,00 |
| 1.4.3. | - прочие |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1119497,02 | 667940,31 | 667940,31 | 638324,88 | 638324,88 | 959200,41 | 319733,47 | 559748,51 | 559748,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 44 330,93 | 26450,00 | 26450,00 | 25275,0 | 25275,0 | 37983,75 | 12661,25 | 22165,46 | 22165,46 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1075166,09 | 641490,31 | 641490,31 | 613049,88 | 613049,88 | 921216,66 | 307072,22 | 537583,05 | 537583,05 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1075166,09 | 641490,31 | 641490,31 | 613049,88 | 613049,88 | 921216,66 | 307072,22 | 537583,05 | 537583,05 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 712826,14 | 474705,65 | 474705,65 | 459540,28 | 459540,28 | 704134,92 | 234711,64 | 356413,07 | 356413,07 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 362339,95 | 167084,66 | 167084,66 | 153509,60 | 153509,60 | 217081,74 | 72360,58 | 181169,98 | 181169,98 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 587930,65 | 300377,65 | 300377,65 | 278499,76 | 278499,76 | 419218,86 | 139739,62 | 293965,33 | 293965,33 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 587930,65 | 300377,65 | 300377,65 | 278499,76 | 278499,76 | 419218,86 | 139739,62 | 293965,33 | 293965,33 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 587930,65 | 300377,65 | 300377,65 | 278499,76 | 278499,76 | 419218,86 | 139739,62 | 293965,33 | 293965,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 300259,74 | 164566,95 | 164566,95 | 164049,86 | 164049,86 | 266386,39 | 88795,46 | 150129,87 | 150129,87 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 287670,91 | 135810,7 | 135810,7 | 114449,90 | 114449,90 | 152832,47 | 50944,16 | 143835,46 | 143835,46 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07 по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 30807,25 | 18378,70 | 21726,88 | 20763,64 | 23853,69 | 35844,42 | 13381,99 | 22795,45 | 24378,41 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 44095,76 | 22528,32 | 22528,32 | 20887,48 | 22781,36 | 34292,24 | 12688,36 | 25731,93 | 26717,34 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных

систем холодного водоснабжения и (или)водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2023 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производ-ственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,3 | 0,3 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,8 | 3,75 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,2 | 2,2 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,96 | 3,96 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,65 | 1,65 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,86 | 0,86 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1.Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация водопровода от водонапорной башни ул. Калининская, 61 до ул. Мира, 44, замена участка водопровода L - 240 м, стальная труба диаметром 63 мм на ПЭ диаметром 61 мм | 196,38 |
| 1.2. |  | Модернизация скв. 532 (Раздольный) ул. Антибесская, скв. 703 (Лесозавод), скв. 792 (пер. Базовый), реконструкция павильонов скв. 532 и скв. 703, обустройство ЗСО на скв. 792 | 806,22 |
| 1.3. |  | Модернизация водопровода ул. 1-й Микрорайон – замена участка водовода L - 550 м, стальная труба диаметром 159 мм на ПЭ диаметром от 110 мм от водонапорной башни на территории ЦГБ до дома № 1 ул. 1-й Микрорайон | 997,40 |
|  |  | Итого: | 2000,00 |
| 2022 год |  |  |  |
|  |  | - | - |
| 2023 год |  |  |  |
|  |  | - | - |
| 2024 год |  |  |  |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт (спутник по теплотрассе) участка водопровода по ул. Рабочая | 165,127 |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Энергетиков | 921,447 |
| 1.3. |  | Капитальный ремонт артезианской скважины № 1011 (786) по адресу: ул. Калининская | 95,075 |
| 1.4. |  | Капитальный ремонт артезианской скважины № 42 по адресу: ул. Молодежная | 96,669 |
| 1.5. |  | Капитальный ремонт артезианской скважины № 782 по адресу: ул. Добролюбова | 95,075 |
| 1.6. |  | Капитальный ремонт благоустройства зон санитарной охраны по артезианским скважинам по предписанию Федеральной службы в сфере защиты потребителей № 11 от 15.02.2024 | 465,406 |
| 1.7. |  | Капитальный ремонт павильона артезианской скважины № 702 (ТМ-831) станции второго водоподъема | 295,89 |
| 1.8. |  | Капитальный ремонт павильона артезианской скважины № 784 (баня) по ул. Рабочая, 37 | 303,623 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1.9. |  | Капитальный ремонт павильона артезианской скважины № 547 (52) (Терапия) по адресу: ул. Островская | 760,226 |
| 1.10 |  | Капитальный ремонт участка водопровода по пер. Строительный | 306,808 |
| 1.11. |  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Рабочая - ул. Ленина | 356,55 |
| 1.12. |  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Сибиряков- Гвардейцев | 369 |
| 1.13. |  | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Социалистическая | 810,677 |
|  |  | Итого | 5041,573 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | - |  | - |
| 2022 год |  |  |  |
| 1.1. |  | Замена насоса на КНС № 4 по ул. Коммунистическая | 414,44 |
| 1.2. |  | Замена насоса на КНС № 6 по ул. Крестьянская | 414,44 |
| 1.3. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 4 шт. по пер. Антибесский | 127,15 |
| 1.4. |  | Капитальный ремонт кровли КНС № 12 | 720,51 |
| 1.5. |  | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС № 3 по ул. Красноармейская | 617,51 |
| 1.6. |  | Капитальный ремонт насосов на КНС по ул. Рабочая и ул. Тургенева | 260,92 |
| 1.7. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. и участка коллектора | 232,12 |
| 1.8. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев по ул. Пальчикова, 8 и 8 «Б» | 24,07 |
|  |  | Итого: | 2811,16 |
|  |  | 2023 год |  |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт участка трубопровода 40 м на центральном канализационном коллекторе по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 110,018 |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 125,9 |
| 1.3. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 9 шт. и замена участка канализации по ул. Карла Маркса | 459,451 |
| 1.4. |  | Капитальный ремонт павильона КНС №10 по ул. Пальчикова | 1100,6 |
| 1.5. |  | капитальный ремонт участка канализации по ул. Ленина (КНС №7) | 527,878 |
| 1.6. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. по ул. Энгельса | 19,428 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1.7. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. на центральном канализационном коллекторе по ул. Сартака | 92,161 |
| 1.8. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. на центральном канализационном коллекторе по ул. Сартака | 92,161 |
| 1.9. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. на центральном канализационном коллекторе по ул. Октябрьская | 92,161 |
| 1.10. |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 шт. на центральном канализационном коллекторе по ул. Октябрьская | 92,161 |
| 1.11. |  | Капитальный ремонт канализационного колодца на центральном канализационном коллекторе по ул. Октябрьская | 48,22 |
|  |  | Итого | 2760,139 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт участка канализации 130 м по ул. Юбилейная, 2А | 2395,116 |
| 1.2. |  | Капитальный ремонт 7 канализационных колодцев по ул. Тургенева (1 шт.), ул. Юбилейная, (5 шт.), ул. Сергея Лазо (1 шт.) | 168,096 |
| 1.3. |  | Капитальный ремонт павильонов КНС | 283,849 |
|  |  | ИТОГО | 2847,061 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 145 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал»

(Мариинский муниципальный округ) на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 28,65 | 28,65 | 33,87 |  | х | х |  | х | х |  | 42,40 | 45,35 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 28,65 | 28,65 | 33,87 |  | х | х |  | х | х |  | 42,40 | 45,35 |
| 1.3. | Население (с НДС)** | х | х | х |  | 35,56 | 40,86 |  | 40,86 | 45,76 |  | х | х |
| 1.4. | Прочие потребители (без НДС) | х | х | х |  | 33,87 | 38,91 |  | 38,91 | 43,58 |  | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 2. Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | х | х |  | х | х |  | 87,53 | 90,89 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  | х | х |  | х | х |  | 87,53 | 90,89 |
| 2.3. | Население (с НДС)** | х | х | х |  | 78,75 | 85,89 |  | 85,89 | 95,34 |  | х | х |
| 2.4. | Прочие потребители (без НДС) | х | х | х |  | 75,0 | 81,80 |  | 81,80 | 90,80 |  | х | х |

*    Тариф установлен с учетом стоимости услуг по очистке стоков ООО «Водокомплекс», ИНН 5406734820

**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 147 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Производственная программа

ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Водокомплекс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122 кв. 17 Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт вторичного отстойника | 2024 | 833,33 | - | - | - |
| 2. | Капитальный ремонт главной насосной станции | 2024 | 1466,66 | - | - | - |
| 3. | Капитальный ремонт аэротенка на ОСК | 2025 | 2200,00 | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт (замена) труба Ду-500 мм, для транспортировки очищенной воды от очистных сооружений до р.Кия | 2026 | 2300,00 | - | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт (замена) труба Ду-500 мм, для транспортировки очищенной воды от очистных сооружений до р.Кия | 2027 | 2300,00 | - | - | - |
|  | Итого: |  | 9099,99 |  |  |  |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Водоотведение (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 766381,39 | 396603,60 | 396603,60 | 397908,48 | 397908,48 | 598610,94 | 199536,98 | 383190,69 | 383190,69 |
| 1.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 766381,39 | 396603,60 | 396603,60 | 397908,48 | 397908,48 | 598610,94 | 199536,98 | 383190,69 | 383190,69 |
| 1.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 766381,39 | 396603,60 | 396603,60 | 397908,48 | 397908,48 | 598610,94 | 199536,98 | 383190,69 | 383190,69 |
| 1.3.1.1. | - население | м3 | 415 046,34 | 232521,13 | 232521,13 | 234465,12 | 234465,12 | 377762,55 | 125920,85 | 207523,17 | 207523,17 |
| 1.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 351335,04 | 164082,47 | 164082,47 | 163443,36 | 163443,36 | 220848,40 | 73616,13 | 175667,52 | 175667,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 766381,39 | 396603,60 | 396603,60 | 397908,48 | 397908,48 | 598610,94 | 199536,98 | 383190,69 | 383190,69 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 229981,65 | 118196,04 | 118196,04 | 119408,72 | 119408,72 | 179392,08 | 59797,36 | 114990,82 | 114990,82 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 229981,65 | 118196,04 | 118196,04 | 119408,72 | 119408,72 | 179392,08 | 59797,36 | 114990,82 | 114990,82 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 229981,65 | 118196,04 | 118196,04 | 119408,72 | 119408,72 | 179392,08 | 59797,36 | 114990,82 | 114990,82 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 123233,74 | 67954,18 | 67954,18 | 70415,27 | 70415,27 | 111376,15 | 37125,38 | 61616,87 | 61616,87 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 106747,9 | 50241,86 | 50241,86 | 48993,45 | 48993,45 | 68015,93 | 22671,98 | 53373,95 | 53373,95 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 229981,65 | 118196,04 | 118196,04 | 119408,72 | 119408,72 | 179392,08 | 59797,36 | 114990,82 | 114990,82 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07 по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 32464,67 | 16800,13 | 17616,09 | 17675,10 | 18847,13 | 28353,51 | 10934,63 | 17951,54 | 18827,86 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 1677,18 | 861,65 | 907,43 | 834,83 | 834,83 | 1254,19 | 588,41 | 745,85 | 745,85 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2023 | 31.12.2027 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 18,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Значение показателя в базовом периоде 2023 год |  | Планируемое значение показателя по итогам реализации производ-ственной программы 2027 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  | - |  | - | - |  |
| 2.3. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  | 27,30 |  | 18,10 | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод |  | 1,90 |  | 1,90 | 0 |  |
| 3.2. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод |  | 0,02 |  | 0,02 | 0 |  |
| 3.3. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению |  | - |  | - | - |  |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 - 2024 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| 2022 |  |
| Капитальный ремонт насосов (2 шт.) главной насосной станции на ОСК по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 684,88 |
| Капитальный ремонт трубопровода гидроэлеватора на метантенке ОСК | 127,46 |
| Капитальный ремонт участка канализационной сети от сливного колодца (110) м) по ул. Сибиряков -Гвардейцев | 643,16 |
| Капитальный ремонт системы отопления административного здания на ОСК по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 992,59 |
| Капитальный ремонт тепловой изоляции на ОСК по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 154,48 |
| ИТОГО | 2602,57 |
| 2023 |  |
| Капитальный ремонт метатенка ОСК по ул. Сибиряков- Гвардейцев (за счет доходов # от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) | 419,01 |
| ИТОГО | 419,01 |
| 2024 |  |
| Капитальный ремонт вторичного отстойника на ОСК по ул. Сибиряков -Гвардейцев | 1000,0 |
| Капитальный ремонт главной насосной станции ОСК по ул. Сибиряков -Гвардейцев | 2358,37 |
| ИТОГО | 3358,37 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 148 к протоколу № 93

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.12.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод

ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  | с 01.01. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Водоотведение (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается)* | 42,36 | 42,36 | 44,42 | 44,42 | 47,37 | х | х | 46,85 | 49,13 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 42,36 | 42,36 | 44,42 | 44,42 | 47,37 | х | х | 46,85 | 49,13 |
| 1.3. | Население (с НДС)* | х | х | х | х | х | 49,74 | 57,54 | х | х |
| 1.4. | Прочие потребители (без НДС) | х | х | х | х | х | 47,37 | 54,80 | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается)* | 7,29 | 7,29 | 7,68 | 6,99 | 6,99 | х | х | 6,49 | 6,49 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 7,29 | 7,29 | 7,68 | 6,99 | 6,99 | х | х | 6,49 | 6,49 |
| 2.3. | Население (с НДС)* | х | х | х | х | х | 7,34 | 10,33 | х | х |
| 2.4. | Прочие потребители (без НДС) | х | х | х | х | х | 6,99 | 9,84 | х | х |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.